中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司

西南物探分公司文件

西南物探制〔2020〕139号

关于印发《西南物探分公司HSE隐患管理

实施细则》的通知

所属各单位、机关各部室：

现将新修订的《西南物探分公司HSE隐患管理实施细则》印发给你们，请认真组织学习，严格贯彻执行。

特此通知。

西南物探分公司

2020年5月6日

西南物探分公司HSE隐患管理实施细则

第—章  总  则

第一条  为加强西南物探分公司（以下简称分公司）HSE隐患管理，预防和减少事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和《中国石油天然气集团公司安全环保事故隐患管理办法》（中油安〔2015〕297号）《中国石油天然气集团公司安全环保事故隐患治理投入管理细则》（中油计〔2016〕146号）《中国石油天然气集团有限公司安全环保事故隐患问责管理办法》（安委〔2018〕3号）及《东方地球物理公司HSE隐患管理办法》（公司安〔2020〕4号）等规章制度，结合分公司实际，特制定本细则。

第二条  本细则所称HSE隐患（以下简称隐患）是指不符合法律、法规、规章、制度、标准和规程，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致职业健康、生产安全事故及环境事件发生的人的不安全行为、物的危险状态、作业环境不良和管理上的缺陷。

第三条  隐患类别包括民爆物品（爆炸、丢失被盗）、交通伤害、机械伤害、火灾、触电、起重伤害、船舶受损（触礁、搁浅、碰撞、沉没等）、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、压力容器爆炸、环境（污染、破坏）、职业健康危害、疫情、中毒和窒息等其他。隐患危害类型分为物理性、化学性、生物性、心里与生理性、行为性等6大类30小类及其他（附件1）。

第四条  根据隐患的危害大小、社会影响和整改难度，将隐患按照可能导致的事故级别分为重大隐患、一般隐患。

第五条  隐患存在的原因，包括但上限于：制度或操作程序缺陷、制度或操作程序未落实、未培训或培训效果上良、设计缺陷、质量缺陷、控制措施存在缺陷、管控效果不好、自然损坏或故障、作业环境上良、以往未被辨识等。

第六条  本细则所称隐患管理是指对隐患辨识（排查）、发现与报告、评估与防控、整改（治理）与验收、检查与考核、隐患信息录入等管理活动的总称。

第七条  分公司隐患管理工作贯彻“预防为主、全员责任”的方针，按照属地管理的原则，各单位主要负责人对本单位（部门）的隐患排查、评估、分析和整改工作全面负责，各级属地主管是本属地隐患排查、评估、分析和整改的责任主体。

第八条  分公司隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁使用、谁负责，谁验收、谁负责”的原则，同一区域内交叉管理的由资产归属单位负责。

第九条  分公司隐患管理工作实行分公司、二级单位、基层班组、岗位员工分级负责制。各单位应采取技术、管理措施，及时发现（辩识）、排查并消除隐患。

第十条  本细则适用于分公司及所属各单位，包括为分公司服务的承（分）包商。

第二章  机构与职责

第十一条  分公司HSE委员会全面负责分公司隐患管理工作，建立分公司隐患管理制度，组织开展隐患排查与治理工作，检查指导隐患治理情况，对重点项目挂牌督办。

第十二条  分公司HSE专业技术委员会负责分公司重大隐患治理项目的立项评估和整改（治理）方案的评审。

第十三条  安全环保节能部是分公司隐患管理工作的归口管理部门。负责分公司隐患管理日常工作，主要履行以下职责：

（一）贯彻落实有关隐患管理的国家法律法规及集团公司、公司隐患管理相关要求，制定分公司隐患管理规章制度；

（二）负责组织开展隐患辨识（排查）和发现上报工作，汇总、收集和核实隐患信息、奖惩建议和员工申诉，发布HSE奖惩通报；

（三）负责建立分公司隐患信息档案，督促隐患整改和信息的录入；

（四）负责组织评定、报审重大隐患治理项目的立项评估、整改（治理）方案，编制和上报隐患治理项目年度投入建议计划；

（五）督促各单位制定并落实隐患治理前的监控措施；

（六）负责组织实施和督办公司下达的安全技术措施项目；

（七）负责隐患治理项目的全过程监管工作。

第十四条  分公司机关各职能部门按照部门职责分工：

（一）预算中心负责将安全技术措施费用纳入年度预算管理。

（二）劳动工资部负责将隐患专项奖励资金纳入年度工资计划，并依据发布的隐患奖惩信息对奖励人员予以奖励；对受处罚人员按规定组织安全教育培训；同时将奖惩信息纳入对操作人员的履职考评。

（三）财务资产部负责隐患治理项目费用的会计核算和隐患治理资金的安排和拨付，并对专项资金的使用情况进行监管；负责建立隐患处罚资金收入台账，定期对执行情况进行核查。

（四）规划计划部负责将资本化隐患治理项目纳入投资建议计划，组织资本化隐患治理项目可行性研究的审查和后评价。以及对基建类治理项目预算费用的审核，组织实施基建类治理项目整改、治理方案的会审。

（五）装备部负责组织对设备类的隐患整改，对设备类的隐患治理项目治理方案审查；建立设备类隐患整改前的防范、监控措施，指导制定隐患整改方案。

（六）企管法规部负责隐患治理项目招标方案以及合同的合规性和合同相对人资质的审查，参与合同谈判和招标工作。

（七）物资管理部负责依据分公司审批通过的隐患治理计划和方案，实施治理项目的招投标管理和物资采购工作；并建立相关物资和设施的分发管理台账。

（八）纪委办公室负责对隐患奖惩执行情况进行监督。

（九）工会依法对分公司隐患奖惩情况进行监督，受理员工对奖惩情况的申诉。

（十）其他部门职责：

负责分管工作范围内隐患管理工作，组织制定隐患防范监控措施和分管业务范围内的隐患整改，负责对业务范围内的隐患治理项目整改方案进行专业评审，并参与竣工验收等工作。

第十五条  HSE监理中心负责监督分公司所属各单位履责隐患管理；监督和排查作业现场、固定场所的隐患问题，并督促隐患所在单位及时整改销项；负责分公司隐患治理项目的督察。

第十六条  分公司所属各单位是隐患管理的责任主体，应成立隐患管理工作领导小组。主要履行以下职责：

（一）执行公司和分公司隐患管理规章制度，建立并落实隐患排查与治理机制；

（二）负责组织开展隐患辨识（排查）、整改（治理）工作，按规定报送和通报隐患信息；

（三）负责检查、指导和考核所属单位的隐患管理工作，督促其属地内隐患的及时整改和相关信息录入；

（四）负责督促落实分公司发布的HSE奖惩通报；

（五）负责本单位隐患监控措施的落实和整改（治理）的跟踪检查；

（六）组织上报本单位隐患治理项目建议计划，编制隐患评估报告和治理方案；

（七）建立本单位隐患信息档案，如实记录和统计分析隐患信息，填报和录入隐患信息；

（八）负责实施分公司下达的隐患治理计划，包括承包商的选商、谈判、合同签订等具体工作；

（九）负责建立本单位安全技术措施项目配置的设备设施等台账，并履行检查、补充、更换、考核等管理职责。

第十七条  分公司所属各单位需将建设项目、场所、设备进行发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产（HSE协议）合同，明确合同双方对隐患的发现、辨识、排查、治理和监控职责，并对承包、承租单位的隐患排查整改治理工作统一协调、管理，定期进行检查，及时督促整改发现的问题。

第十八条  各级检查、审核人员和HSE监督应依据检查、审核情况，提出隐患分级分类和奖惩建议，并按规定报送分公司安全环保节能部。

第十九条  分公司员工（包括季节性用工和承包商员工）有发现、报告和整改隐患的责任和义务，同时享有对相关处罚的陈述权、申辩权，有权向分公司安全环保节能部和工会提出申诉。

第三章  隐患的辨识（排查）、发现与报告

第二十条  分公司及所属各单位应实行隐患动态管理，执行全员隐患识别、上报制度。各单位应组织包括合同化用工、市场化用工、季节性临时用工和承包商员工在内的所有人员，通过集中识别、属地识别、专业识别、事故类比识别、来访者识别等方式识别、上报隐患。

第二十一条  分公司及所属各单位应结合生产实际，可选用现场观察、工作安全分析、安全检查表、安全观察沟通、危险与可操作性分析、事件树分析等工具、方法开展隐患辨识与排查。

第二十二条  分公司每年初组织开展一次隐患集中辨识和风险评价活动，形成报告并发布；固定场所的二级单位每年1月份要组织开展一次隐患集中辨识和风险评价活动，形成报告在本单位公布，并报上级相关主管部门；野外项目生产单位，应在项目开工前开展隐患集中辨识和风险评价活动，形成报告在本单位公布，并报上级相关主管部门。

第二十三条  当出现以下情形时，分公司和所属各单位应当及时组织隐患排查：

（一）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或者原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（二）组织机构和人员发生重大调整的；

（三）区域位置、物料介质、工艺技术、设备、电气、仪表、公用工程或者操作参数等发生重大改变的；

（四）各单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料（“四新”）前的；

（五）重大生产作业活动前，重大活动及节假日前的；

（六）发生安全环保事故或者获知同类企业发生安全环保事故的；

（七）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害的。

第二十四条  分公司员工应严格执行隐患辨识（排查）。上报制度，发现隐患后可通过面报、电话或隐患报告单等方式及时上报直线主管，重大隐患可越级上报。

第二十五条  分公司各级检查人员在发现隐患时，应及时通报到隐患所在单位和直线主管单位（部门），并下发《隐患（违章）通知单》（附件2）或《问题清单》，督促隐患所在单位限期组织整改；属于风险较大的隐患的应结合实际情况开具《停工（产）通知单》（附件3），并责令立即停工或停产，督促隐患所在单位采取有效的整改措施或监控措施。

第二十六条  分公司及所属各单位应对辨识（排查）出的隐患进行登记、上报，建立隐患信息档案，录入集团公司HSE信息系统，并按照职责分工及时督促整改和实施监控治理。分公司针对重大隐患应建立“双报告”制度，即将重大隐患排查治理情况向县级以上负有安全生产监督管理职责的部门和分公司职代会报告。

第四章  隐患评估、整改（治理）与验收

第二十七条  分公司及所属各单位分管安全环保工作的领导牵头组织相关部门对发现、辨识（排查）出的隐患进行评估，评估风险的方法和等级划分标准参照集团公司《安全风险防控管理规定》。

第二十八条  一般隐患整改程序

（一）岗位员工、监督排查出的一般隐患由岗位属地人员现场整改，班组长组织验收；基层作业单位排查出的一般隐患由班组长组织整改，基层作业单位负责人组织验收；HSE监督或专职安全管理人员负责对整改情况进行验证。

（二）集团公司、公司及分公司检查开具《隐患（违章）通知单》或《问题清单》中的一般隐患，由隐患所在单位负责人签字确认后组织整改，分公司安全环保节能部指定或委托专人负责整改验证，并向检查组联系人反馈整改情况。

第二十九条  由地方政府、集团公司、公司以及分公司各级排查出的隐患，隐患所在单位应立即形成《隐患发现报告表》（附件4）开展HSE隐患风险评估，并形成《隐患评估报告》（附件5），编制上报整改（治理）方案，经分公司或隐患发现单位批准后及时实施治理，治理完成后由批准单位组织进行验收、销项。

第三十条  对威胁生产安全、环境安全和人身安全，随时可能发生事故的隐患，隐患所在单位应立即停工或停产，制定并上报隐患治理方案，经批准后及时进行整改治理，治理完成后方可复工。

第三十一条  对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，各单位应采取可靠的预防措施，制定应急预案；如发生自然灾害可能危及单位和人员安全时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向地方政府和分公司有关部门报告。

第三十二条  重大隐患所形成的《隐患发现报告表》和《隐患评估报告》，由隐患所在单位分管安全环保工作的领导签字、盖单位公章确认后上报。评估报告应包括以下内容：

（一）隐患类别；

（二）隐患等级；

（三）影响范围及严重程度（人员伤害、环境污染、财产损失和社会影响等）；

（四）隐患整改目标；

（五）隐患整改方案；

（六）整改资金及来源。

第三十三条  隐患治理方案要做到整改措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。主要包括以下内容：

（一）隐患基本情况，包括隐患部位、现状和治理的必要性；

（二）治理的目标和主要内容；

（三）治理采取的方法和措施；

（四）经费和物资的落实；

（五）负责治理的单位和责任人；

（六）治理的时限和要求；

（七）安全控制措施和应急预案。

第三十四条  隐患排除前或在排查过程中无法保证安全的，应从危险区域撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒区域和标志，暂时停产或停止使用；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，采取可靠措施防止事故发生。

第三十五条  分公司所属各单位上报的隐患，经分公司HSE专业技术委员会对隐患评估报告和治理方案评审确认后，由安全环保节能部提交相关部门审核后实施治理。

第三十六条  需上报公司投入专项资金立项治理的重大和特大隐患，各单位应在上年度十月底以前向分公司安全环保节能部上报立项治理的建议计划，经分公司HSE专业技术委员会对隐患评估报告和治理方案评审后，由安全环保节能部汇总形成建议计划表，提交分公司经理办公会审定后上报公司。

第三十七条  在上报的治理计划中，公司批复立项治理的隐患，按公司、分公司隐患治理相关制度办法进行治理；公司未批复立项治理的隐患，列入分公司自主立项治理计划，由分公司安全环保节能部下发治理计划。

第三十八条  各单位上报的隐患未列入公司和分公司立项治理计划的项目，由隐患所在单位负责组织治理。

第三十九条  需列入资本化支出的隐患治理项目，分公司应在设备设施检测、隐患评估、可行性研究报告的基础上，按照公司投资管理办法的规定，履行项目立项审批程序。

第四十条  对不能立即整改或治理的隐患，各单位应制定隐患监控措施，并告知岗位人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。隐患监控措施至少应包括以下内容：

（一）保证存在隐患的设备设施安全运转所需的条件；

（二）提出对生产装置、设备设施监测检查的要求；

（三）制定针对潜在危害及影响的防范控制措施；

（四）编制应急预案并定期进行演练；

（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员；

（六）设置明显标志，标明隐患风险等级。

第四十一条  隐患治理计划下达后，各单位应严格按照治理方案组织实施。项目的招投标、合同签订、物资采购、施工管理。资金使用、变更管理等工作应严格执行公司、分公司有关规定。

第四十二条  隐患治理过程中，应加强过程控制，实行动态跟踪。治理实施单位每月应填报《隐患管理台帐》（附件6），并接受各职能部门的监控、督查。

第四十三条  按照直线管理原则，分公司相关部门应深入隐患治理现场，协调相关事宜，及时将有关信息反馈至安全环保节能部。HSE监理中心应加强隐患治理的过程督察，跟踪治理隐患的动态。

第四十四条  隐患治理工作结束后，治理实施单位应组织本单位相关部门人员进行初步验收工作。在初步验收合格后，向分公司安全环保节能部申请销项验收。

第四十五条  安全环保节能部在收到销项验收申请后，应及时组织相关部门人员进行现场验收。因特殊情况不能组织现场验收的项目，安全环保节能部按相关规定，指定相关单位组织验收工作。

第四十六条  经过验收认为隐患整改结果不符合要求的，责令其重新整改。

第四十七条  隐患治理实施单位在完成隐患治理工作后，应及时将《隐患治理项目竣工审查验收及销项表》（附件7）等治理项目有关的资料（包括隐患发现报告、评估报告、相关合同、隐患治理方案及资金预算、过程管理资料、隐患治理过程和治理前后的照片、财务进账凭证及附件等）装订成册，并复印2套。原件由隐患治理实施单位交分公司档案馆存档，复印件一套交分公司安全环保节能部归口管理，另一套由隐患治理实施单位保存备查。

第四十八条  分公司所属单位所在地方政府安全监管部门对隐患排查治理有特殊上报要求的，各单位按其规定统计上报。

第四十九条 隐患治理费用来源执行《西南物探分公司HSE专项费用管理办法》。

第五十条  隐患整改资金支出范围严格执行《东方地球物理公司安全技术措施投入管理办法》（公司安字〔2013〕191号）。

第五十一条  隐患治理费用化项目，严格执行集团公司、公司及分公司预算管理办法，由项目所在单位组织实施。

第五十二条  隐患治理资本化项目，严格按集团公司、公司及分公司投资管理的相关办法执行。

第五十三条  公司及分公司安全技术措施项目配置的设备（设施）管理要求：

（一）严格执行集团公司、公司及分公司相关设备（设施）管理制度办法。

（二）发放、使用单位建立相关设备设施（设施）管理台账，依据使用年限进行补充更换。

（三）因不按规定使用造成设备损坏、丢失的，按设备原价赔偿。

（四）因设备达到使用年限无法正常使用需补充更换的，必须执行以旧换新的原则。

第五章  考核与奖惩

第五十四条  分公司鼓励员工积极上报隐患，并按以下规定进行奖励（HSE监督和HSE管理人员除外）。

（一）上报一般隐患的，奖励上报人100元／个；重大隐患的，奖励500元／个。

（二）对于及时发现报告非本岗位属地范围内的隐患，并采取有效措施制止较大及以上事故发生的人员，奖励2000元。

第五十五条  分公司根据隐患的严重程度、发生的频次和属地员工主动作为等情况，按以下规定进行处罚。

（一）检查发现隐患存在，属地责任人及时上报并制定落实了整改措施或监控措施的，对属地责任人不予以处罚。

（二）对初次发现未上报隐患的处罚：一般隐患，给予属地责任人批评、教育，并责令整改，重大隐患扣罚属地责任人200元／处。

（三）发现同一责任人属地范围内相同隐患累计两次及以上的（不含上报后暂未处理的），对一般隐患扣罚100元／处；重大隐患扣罚500元／处。

（四）检查基层单位属地范围内存在隐患且未上报的处罚：存在一般隐患的扣罚单位200元／处，重大的扣罚单位2000元／处。

第五十六条  季节性用工、承包商单位和承包商员工遵守或违反本细则规定的，按第五十四条、五十五条之规定进行奖惩。且承包商单位和人员的奖惩金额纳入其所承包项目竣工后工程款的结算。

第五十七条  分公司安全环保节能部负责接受并核实上报隐患。

（一）联系电话：028-85608171

（二）通信地址：成都市天府新区华阳大道一段216号东方地球物理公司西南物探分公司安全环保节能部

第五十八条  分公司安全环保节能部汇总、核实各级检查、审核人员和HSE监督报送的《HSE违章行为（隐患）汇总表》（附件8）《HSE奖励建议汇总表》（附件9），报分公司HSE总监审核后向各单位发布，并于十个工作日内将信息报分公司劳动工资部（个人奖惩类）和预算中心（单位奖惩类）。

第五十九条  劳动工资部依据奖惩信息执行奖惩，并督促各单位在次月工资发放表中兑现；预算中心依据奖惩信息奖扣项目生产费用。各单位应将奖惩落实情况回执安全环保节能部与劳动工资部。

第六十条  对隐患报告和整改结果弄虚作假的，一经查实，应追究相关人员责任；对于隐患隐瞒上报、未采取有效防范或监控措施、整改上认真，导致事故发生的，按照有关规定对相关责任人从重处理。

第六十一条  因属地管理负责人和单位管理原因，导致隐患存在的，按《集团公司安全环保事故隐患问责管理办法》处罚。

第六十二条  对挤占（窜项）隐患治理专项资金，财务部门在结算时应不予核销被挤占（窜项）的资金，同时追究相关单位和人员的责任。

第六十三条  分公司所有员工对奖惩有异议的，应在接到《隐患（违章）通知单》五日内向分公司安全环保节能部和工会提出申诉，逾期视为无异议或放弃申诉，申诉电话：028—85608219、85608129。

第六章  附  则

第六十四条  本细则由分公司安全环保节能部负责解释。

第六十五条  本细则自发布之日起施行，原《西南物探分公司HSE隐患管理实施细则》（西南物探制〔2018〕161号）同时废止。

附件：1．隐患危害类型

2．隐患（违章）通知单

3．停工（产）通知单

4．隐患发现报告表

5．隐患评估报告

6．隐患管理台帐

7．隐患治理项目竣工审查验收及销项表

8．HSE违章行为（隐患）汇总表

9. HSE奖励建议汇总表

|  | 抄送： | 分公司领导，副总师；一级工程师。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西南物探分公司办公室 |  | 2020年5月6日印发 |  |