四川飞红工程管理咨询有限公司

项目监理机构管理规定（2024年修订版）

为了加强公司对项目监理机构的管理，确保监理工作质量的不断提高，全面完成各项监理工作任务，特制定本管理规定。

- 工程项目监理机构工作质量管理规定

1.总工办将不定期到现场对项目监理机构进行考评、人员培训及测试、考评等，项目监理机构应积极配合总工办的正常工作。

2.总工办在巡视检查中按公司制定的《工程项目监理工作质量考评表》对每个项目监理机构进行考评，70分为合格，低于50分加罚5000元，低于40分加罚10000元。对项目监理机构考评分低于70分处罚计算方式为：

（1）低于70分：每低于1分，以低于70的分数×100元；

（2）低于50分：以低于70的分数×100元+5000元；

（3）低于40分：以低于70的分数×100元+10000元，并报财务部暂停向该项目监理机构拨付款项。 检查情况特别差的项目，公司还将另行处罚。

3.公司在巡视检查中发现项目监理机构严重的履职不到位或有违反现行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》或《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判别标准（2022版）》且较严重的（包括不限于危大工程无方案施工或不按方案施工、无专家论证、大型机械和特种设备未办理使用登记就长时间投入使用、系统性缺失洞口或临边防护、现场存在有严重质量安全隐患问题等），且无监理履职管理痕迹的，根据情况处罚项目监理机构500-1000元，未参照《监理工作手册》规范填写监理相关资料，且经告诫仍无改观的，处罚项目监理机构200-500元。项目监理机构未按要求填写《四川省建设工程项目监理工作质量考评手册》的，根据情况处罚项目监理机构200-500元。

4.公司在巡视检查中要求项目监理机构整改的问题，项目监理机构必须在规定时间内整改完毕并按要求回复。未在规定时间内整改和回复，对该项目监理机构扣罚1000元，整改回复未达到公司要求，扣罚200-500元，整改回复弄虚作假的，扣罚该项目监理机构3000元。

5.项目监理人员应严格遵守工作纪律，出勤率达到公司、业主及主管部门考勤要求，总工办在巡视检查中发现项目监理机构监理人员全部脱岗的，第一次处罚项目监理机构3000元，第二次暂停发放项目机构人员工资并报财务部暂停向该项目监理机构拨付款项，待事情处理完毕后再进行项目资金结算。备案项目总监理工程师及专业监理工程师应实名制考勤（项目属地主管部门或甲方要求），不得弄虚作假（包括不限于冒名顶替、人机分离或利用虚假定位、照片考勤等方式规避监管）。总监理工程师及专业监理工程考勤若全年出现三次（包含三次）以上预警，则处罚总监理工程师1000元，处罚专业监理工程师500元，并对其进行约谈，同时记录入人员信用档案。

6.若施工现场发生质量、安全事故，要及时采取相应补救措施，协助相关单位处理好善后工作。事故发生后应在1小时内上报总工办，对瞒报、虚报的扣罚总监理工程师5000元。事故处理结束后项目总监理工程师以书面形式将事故处理报告上报总工办。

7.每月18-20日为监理月报上报时间。凡未在规定时间内上报监理月报的，对该项目监理机构处罚500元，月报未按公司要求填写上报、上报情况不真实、不准确的处罚200元，连续两个月不上报的将2倍处罚。

8.项目监理机构因廉政问题受到举报或因此事公司被约谈，经查情况属实的，视情节严重情况扣除责任人1-3个月岗位工资、绩效工资，直至开除处理。责任人同时承担对公司造成的其他连带责任(包括但不限于赔偿责任或其他法律责任)，总监理工程师承担连带责任，扣除1-3月绩效工资，项目监理机构或责任人员记入不良行为档案。

9.项目监理机构因履职不到位受到行政主管部门、建设单位、总工办2次（不含）以上约谈、告诫的，公司视情节严重情况处罚项目监理机构1000-5000元，同时承担对公司造成的其他连带责任(包括但不限于赔偿责任或其他法律责任)。

10.项目监理机构进场开工前应向总工办报告，总工办核实项目情况后刻制项目章。项目章必须由项目总监理工程师亲自回公司领取并办理相关交接手续，签订总监理工程师目标责任书等。项目章的使用期限和范围严格按授权要求使用，总监理工程师理负责保管并对项目章的使用负全责，工程综合竣工验收合格后六个月内，总监理工程师理工程师将项目章交回总工办注销，否则将处罚项目监理机构1000元。

11.项目监理机构所属项目要求使用电子公章（项目章）、电子注册章时，工程开工前向总工办报备，电子章由公司行政部统一办理。电子项目章必须由项目总监理工程师亲自回公司领取并办理相关交接手续，电子项目章的使用期限和范围严格按授权要求使用，总监理工程师理负责保管并对电子项目章的使用负全责，工程综合竣工验收合格后六个月内，总监理工程师将电子项目章移交回总工办注销，否则将处罚项目监理机构1000元。

12.项目为成都市域内时，项目监理机构应严格按成都市住建局建筑（项目）全生命周期系统平台管理要求进行操作，监理机构人员未按要求按时完成工作，因此造成的信用扣分，对项目监理机构进行处罚。

13.工程项目综合竣工验收后三个月内，项目监理机构应按公司《工程竣工后监理存档资料》目录中规定的监理存档资料收集齐全，归档文件质量符合要求并整理装订后交回公司，否则公司将冻结该项目监理机构所有资金，直到资料交齐为止。凡未对工程文件进行立卷归档、整理装订的，对项目监理机构扣罚3000元。

14.凡需盖公司法人公章的工程资料，总监理工程师理审核后填写《资料盖章目录》并签字、盖执业印章，经总工办审核为合格资料的方能盖章。盖公司法人电子公章的资料总监理工程师需对资料审核合格后填写《资料电子公章用印目录》签字，经总工办审核为合格资料后方能盖章。若发现资料签字为代签，用语和程序不符合相关要求的，公司有权拒绝盖章。工程竣工验收报告原则上由总监理工程师亲自回公司盖章，公司盖章时收一份原件，若公章未盖齐将缴纳2000元押金，盖章齐全后将竣工验收报告交至财务并退还押金，总监理工程师负责竣工验收报告的催收，项目竣工验收后总监理工程师应及时办理项目解锁，具备解锁条件后三个月内完成备案人员解锁工作，否则处罚项目监理机构1000元。（历史遗留项目不计在内）

15.需要借阅公司存档资料时，应在总工办办理材料借阅的登记签字手续后，借阅所需资料，用完后，及时归还。

16.项目监理机构需要公司资质证书、监理人员资格证书、总监理工程师任命书时，经总工办核实项目情况后办理。项目监理机构必须按公司要求进行标准化管理，领取统一的监理办公室上墙资料。

17.公司组织线上或线下的会议、培训、测试、约谈、交底等相关人员应按时参加，不得无故缺席，有重要事情不能参加需提前向公司请假，总工办将出席情况纳入人员信用考评，情节恶劣者处以500元/次的罚款。

18.项目内部承包人（或总监理工程师）应及时向项目监理机构传达、宣贯公司相关管理制度、通知、学习文件，项目监理机构必须按照公司要求及时下载公司QQ群内共享的培训资料，并由总监理工程师组织项目监理机构内部培训，留下内部培训记录，总工办在例行巡查时对培训效果进行检查、考核，并将考核结果纳入人员考评后归档。

19.总监理工程师理工程师应加强项目监理机构人员管理，制订项目监理机构管理制度、工作计划、人员分工、工作考核目标等制度，积极组织培训，提高监理人员工作能力，确保团队稳定、和谐。若因总监理工程师管理不善造成人员流失、内部失和或发生打架斗殴现象，将对责任人和总监理工程师视情节严重情况扣除1-3个月岗位工资、绩效工资、直至开除处理。

20.项目监理机构需增加、减少、更换监理人员或监理人员自身要求更换项目的，须由总监理工程师或项目内部承包人将人员需求上报公司人事部门，由公司人事部门统一安排。严禁私下从其他项目调派人员，违反规定擅自调派人员或擅自更换项目的，扣罚项目监理机构2000元/人/次。

21.项目监理机构人员自身需要离岗，须提前15天告知总监理工程师或项目内部承包人，由总监理工程师或项目内部承包人上报公司人事部，由公司人事部统一安排。经调查属擅自离岗者扣除当事人当月绩效工资、岗位工资。

22.项目内部承包人每月25-27日将项目监理人员工资表发至公司人事部指定邮箱，若因特殊原因需须向公司人事部上报。项目内部承包人应按公司财务部门的要求保障工资支付和财税票据等工作，若未达到要求，公司有权暂停项目资金结算，待事情处理完毕后再进行项目资金结算，并予以处罚，扣罚金额为拖欠或少发工资总金额的10%，情节严重的公司有权取消项目内部承包人的资格。

23.项目监理机构人员工资若需进行调整，须由总监理工程师或项目内部承包人上报公司人事部门，由人事部门组织当事人进行述职考核，考核合格后方可进行调整，被调整工资的人员和项目内部承包人须回公司重新签订人员派遣单。

24.项目机构人员应服从公司管理，包括不限于工作调派、检查出场、投标答辩、文体活动、公司宣传、专项（家）巡查等，若不服从公司管理将纳入个人不良行为记录，情节严重者将给予处罚500-1000元。

25.公司下发给监理机构使用的《监理工作手册》，仅限于公司及项目监理机构内部使用，应认真学习应用，需妥善保管，未经公司同意不得复制和私自转借，工程竣工后，由总监理工程师退还公司。

26.公司将对项目监理机构人员进行动态评价及对项目监理机构进行差异化管理，具体详见公司制定的《项目监理机构差异化管理办法》。《项目监理机构差异化管理办法》是公司年度评选的优秀个人、优秀监理机构的重要依据。

27.公司在巡查项目时，项目监理机构或项目人员考评有突出表现的（包括不限于履职到位、危大工程管理到位、资料齐全、建设单位表扬、现场质量安全文明情况良好等），可按公司规定给予通报表扬或现金奖励等。

28.公司对项目监理机构实施科学化监管，项目监理机构监管流程如下：

（1）开工交底、签订总监理工程师目标责任书；

（2）公司培训（线上或线下）；

（3）项目监理机构考评、人员测试、考评；

（4）项目出现各类较严重问题后，对主要人员进行约谈；

（5）项目出现各类严重问题后，对主要人员进行告诫，公司进行各类帮扶，项目监理机构编报事故（事件）整改报告；

（6）处罚并通报；

（7）记入个人诚信档案；

（8）持续出现各类严重问题，监理人员降岗、降级、调岗使用；

（9）问题仍然不能解决的按劳动合同规定撤职或开除处理。

二、工程监理项目获奖奖励规定

1.获得市优质结构工程给予一次性奖励3000元，获省优质结构工程（四川省结构示范工程）给予一次性奖励5000元；

2.获得市芙蓉杯奖给予一次性奖励5000元，获得省天府杯（金）奖给予一次性奖励10000元、天府杯（银）奖给予一次性奖励8000元。

3.获得安装蜀安杯奖给予一次性奖励20000元。

4.获得国家优质工程金奖给予一次性奖励50000元，国家优质工程银奖给予一次性奖励30000元,获得国家钢结构金奖给予一次性奖励50000元。

5.获得詹天佑奖给予一次性奖励100000元。

6.获得鲁班奖给予一次性奖励100000元。

7.获得以上未列奖项的，参照以上标准给予奖励。同一工程项目获得多项奖项的以最高奖项给予奖励。

8.项目监理机构获得奖项让公司在成都市建筑市场信用信息管理系统良好行为中获得加分的，每加0.1分，给予奖励1000元，同一工程项目获得多项奖项的按系统内公司良好行为实际获得加分分值给予奖励。

9.本文件未规定的其它（包括不限于业主、主管部门、公司、行业协会等）表扬、表彰、评优、奖励等事项，将依据其对公司带来的影响程度，参照上述标准进行通报表扬或奖励。

10.获奖项目可作为年终评选优秀、先进集体和优秀、先进个人的优先推荐对象。

11.奖励领取和分配办法：

（1）项目获奖文件公示后一年内将奖牌交回公司或在系统加分有效期内将奖牌交回公司后才能申领奖金，奖牌制作费由项目监理机构承担。

（2）省级及以下获奖奖金分配：项目总监理工程师占总奖金额的50%。剩于奖金由总监理工程师负责分配，需制定分配方案，经公司审定后，由财务部统一发放，个人所得税由获奖人承担。

（3）国家级获奖奖金分配：项目内部承包人（若有）占奖金总额的50%，项目监理机构占奖金总额的50%。其中项目监理机构的奖金总监理工程师占50%，剩于奖金由总监理工程师负责分配，需制定分配方案，经公司审定后，由财务部统一发放，个人所得税由获奖人承担。

三、项目监理机构工作受行政主管部门处罚的规定

项目监理机构工作质量必须符合国家及地方法律、法规、标准、规范要求。若项目监理机构工作质量不符合要求被建设行政主管部门处罚的，公司将给予以下处罚：

- 1.项目监理机构所在项目被国家部委级行政主管部门检查、考评等不合格公司被通报或罚款或不良行为记录的，公司视情况对项目监理机构进行10万元及以上的处罚，对公司的行政罚款由项目监理机构承担，同时承担对公司造成的其他连带责任(包括法律及经济责任)；项目监理机构若被省级行政主管部门检查、考评等不合格公司被通报或罚款或不良行为记录的，公司视情况对项目监理机构进行5-10万元的处罚，对公司的行政罚款由项目监理机构承担，同时承担对公司造成的其他连带责任(包括法律及经济责任)；项目监理机构若被县、市级行政主管部门检查、考评等不合格公司被通报或罚款或不良行为记录的，公司视情况对项目监理机构进行1-5万元的处罚，对公司的行政罚款由项目监理机构承担，同时承担对公司造成的其他连带责任(包括法律及经济责任)。

2.项目监理机构所在项目被省级及以上建设行政主管部门依据建筑市场责任主体不良行为记录规定（或其他管理规定）记为不良行为记录扣分的，公司将对项目监理机构按每一分处100000元的处罚（不足1分或超出1分的进行折算），并承担对公司造成的连带责任。

3.项目监理机构所属成都市域（市政和房建）项目发生不良行为造成公司在成都市建筑市场信用信息管理系统扣分的，扣分周期为1个月的每扣0.1分，公司对项目监理机构处罚500元，项目监理机构在一个月内连续发生两次及以上扣分的，公司将加倍处罚。

4.项目监理机构所属成都市域（市政和房建）项目发生不良行为造成公司在成都市建筑市场信用信息管理系统扣分的，扣分周期为3个月的每扣0.1分，公司对项目监理机构处罚1000元，在一个月内连续发生两次及以上扣分的，每扣0.1分，公司对项目监理机构处罚2000元，在一个月内连续发生四次及以上扣分的，每扣0.1分，公司对项目监理机构处罚4000元。

5.项目监理机构所属成都市域（市政和房建）项目发生不良行为造成公司在成都市建筑市场信用信息管理系统扣分的，扣分周期为6个月的每扣0.1分，公司对项目监理机构处罚10000 元。扣分周期为1年的每扣0.1分，公司对项目监理机构处罚20000 元。项目监理机构发生两次以上（含两次）扣分的情况，除按以上条款持续处罚外，公司将冻结该项目费用，另行处罚。

6.成都市内项目（市政和房建）确保项目监理机构工程质量管理评价分≥98（历史遗留项目不计在内）。项目监理机构工程质量管理评价分低于98分的，每低于1分，处罚项目监理机构200元；若不足1分的，暂不进行处罚，待达到1分后进行处罚，每月26日进行统计，当月统计并实时处罚。若项目监理机构工程质量管理评价分＜90分的，低于90分部分2倍处罚。并记录总监理工程师（总代）不良行为1次。

7.成都市内项目（市政和房建）确保项目监理机构工程安全管理评价分≥96（历史遗留项目不计在内）。项目监理机构工程安全管理评价分低于96分的，每低于1分，处罚项目监理机构200元；若不足1分的，暂不进行处罚，待达到1分后进行处罚，每月26日进行统计，当月统计并实时处罚。若项目监理机构工程安全管理评价分＜90分的，低于90分部分2倍处罚。并记录总监理工程师（总代）不良行为1次。

8.预扣分在成都市建筑市场信用信息管理系统公示平台生效后15天内取消的，公司将不进行处罚。超过十五天取消的，按（预扣分生效后的实际天数）/（扣分期限总天数）×规定的处罚金额进行处罚。

9.公司信用分管理统计时间为上月26日至次月25日，若项目监理机构所在项目发生扣公司大额信用分、一个月内连续扣两次及以上公司信用分、公司被业主或主管部门约谈、处罚、出现廉正问题等严重问题，公司将对现场总监理工程师理（总监理工程师代表或实际现场负责人）进行约谈，告诫，同时将记录入人员诚信档案。

10.各项目监理机构因不可抗力（如政策调整、非理性执法、工程综合竣工验收后业主与施工方经济纠纷导致农民工讨薪等）导致公司信用分被扣或其它处罚，非监理机构履职原因，监理机构可将事件的经过书面报送公司，公司将根据实际情况酌情进行处理。

11.各项目监理机构因履职不到位要求公司部门级负责人或公司副总级及以上领导到主管部门或业主接受约谈、告诫的；公司部门级负责人可以积极配合项目监理机构处理2次，2次以上时按每次处罚项目监理机构2000元；公司副总级及以上领导可以积极配合项目监理机构处理1次，1次以上时按每次处罚项目监理机构5000元。

12.内部承包人承包的项目若发生且造成对公司产生重大负面影响的事件，公司有权降低内部承包人的信用等级或部分扣除所承包项目的绩效，情节特别严重的，公司取消该项目的内部承包权限。

13.同一事件本规定中若有两种处罚，按处罚最大值计算，不累加。

14.本规定未详尽的，依据对公司造成的影响程度，参照上述标准进行处罚。

四、项目监理机构因管理造成的较大处罚金额分担原则

- 1.内部承包人项目：内部承包人60%，总监理工程20%，项目其余人员20% 。

- 2.公司直管项目：企业负责人40%，公司责任管理团队20%，总监理工程20%，项目其余人员20%，根据公司直接相关管理部门、总监理工程师及项目其余人员履职情况，其承担比例可上下浮动。公司对个人处罚从工资中扣除。项目监理机构罚款由项目内部承包人在一个月内交至财务部门，若逾期未交将在项目费用中双倍扣罚。

- 五、项目监理机构应严格遵守国家相关法律、法规、规范、标准及公司相关规定，认真履职。

- 六、本管理规定的最终解释权归公司所有。

本管理规定从2024年4月1日开始实施，有效期为贰年。

四川飞红工程管理咨询有限公司

2024年3月31日