| **安全生产巡查记录** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **隐患内容** | **隐患整改要求** | **检查时间** | **巡查照片** | **检查人** | **整改责任人** | **整改复查情况** |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 安全资料检查 | / | 2024-1-4 | 6dbf2ce37f3842454f57060fe526623 | 姚勇、戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工区域未设置安全警示牌 | 按要求安全警示牌 | 2024-1-10 | 7fd90df85aab032dcff8bf19b23c4c2 | 戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 电梯调试度 2. 电线接口未安装电板 | 立即整改完毕 | 2024-1-17 | e52be8d79626d04a3e12cba7bd4dff5 | 戴丹 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 安全检查 | / | 2024-1-29 | 7cce0a34404e58cb65325b133c098ae | 冯阆平、戴丹、马贤 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县西水镇凤凰岛新建公路及升钟湖生态修复工程项目 | 1. 深基坑未作安全警示牌   2、路上警示牌缺失 | 加设安全警示牌 | 2024-2-5 | 418e199ccbe85fff3e13febfc979d19 | 姚勇、蒋银珍、戴丹 | 王鹏程 | / |
|  | 南部县定水莱克火车物流城市仓配中心及配套设施建设项目 | 无安全警示牌 | 现场增设安全警示牌 | 2024-2-5 | d069a40a2c432e0c5f33ea56d3be624 | 姚勇、蒋银珍、戴丹 | 谭林松 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1. 施工区域停工机械未按要求统一停放。 2. 施工场地未完全封闭 3. 深基坑临边防护缺失 4. 弃土场无安全警示牌 | 1、施工区域停工机械按要求统一停放。  2、施工场地完全封闭  3、深基坑临边防护重新搭设  4、弃土场增设安全警示牌 | 2024-2-5 | a33b76d10cd33189a5779c13010318d | 戴丹、姚勇、蒋银珍 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础建设项目（一期） | 1. 安全警示牌缺失   2、未施工厂房未关闭 | 1、增设安全警示牌  2、关闭未施工厂房 | 2024-2-6 | 7e5d8aab7c7f38ad09e7748a612bf5d | 戴丹、姚勇 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 电缆线靠近水沟 | 要求电缆线与水沟保持安全距离 | 2024-2-12 | eacf88219b2d6048b606cc7727529e4 | 戴丹、姚勇、马贤 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县定水莱克火车物流城市仓配中心及配套设施建设项目 | 1. 特种作业操作证未收集 2. 意外险未购买 3. 施工人员未穿戴安全背心 4. 施工区域无安全警示牌 | 规定时间内整改完毕 | 2024-2-27 | 1c008c092fd3fc2934dadbc0c425bfb | 姚勇、戴丹、蒋银珍 | 谭林松 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1. 复工复产资料未准备 2. 机械未购买保险 3. 每月召开的安全议会精神未传达 4. 未收集机械操作证 | 规定时间内整改完毕 | 2024-2-27 | 0606c8790a6050dee1dedf419660728 | 姚勇、戴丹、蒋银珍 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础建设项目（一期） | 1. 现场无负责人 2. 施工区域无安全警示牌 | 增加安全警示牌 | 2024-2-27 | c8bfeea79feaf30714db8c710b8fca6 | 姚勇、戴丹、蒋银珍 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 桥梁架梁 | / | 2024-3-4 | 9f25691c2d84d1082ac8fbdb611e7c7 | 戴丹、姚勇、冯跃、赵力枢、冯阆平、马贤 | / | / |
|  | 南部县定水莱克火车物流城市仓配中心及配套设施建设项目 | 移动脚手架未按规范要求搭设 | 要求按照规范进行整改 | 2024-3-7 | d8c193d6ef848ec521a7feceae19c46 | 戴丹、冯跃 | 谭林松 | / |
|  | 南部县新材料工业园区基础建设项目（一期） | 施工现场安全警示牌缺失 | 增设安全警示牌 | 2024-3-7 | 175bfe7edf53a284afe3b15cde65888 | 戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1. 三级动火审批未执行 2. 无安全隐患排查台账 3. 新工人入场三级安全教育考试卷未评分 4. 项目负责人带班检查记录不齐 5. 项目未与班组签订安全责任书 6. 无安全日志 | 规定时间内补齐安全管理资料 | 2024-3-18 | f941aee1075b978fc2bd48fc05f572b | 戴丹、冯跃 | 杜峰 | / |
|  | 南部县新材料工业园区基础建设项目（一期） | 施工人员未购买保险 | 购买保险再施工 | 2024-3-18 | f06ecd167557298c7aa67642db94941 | 戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 检查工人年龄是否超过65岁，是否购买保险 | 要求未购买保险的班组必须购买后再施工 | 2024-3-19 | 9588a3cf9f2b6581d1c942d9a4fc367 | 戴丹、冯跃、蒋银珍 | / | / |
|  | 南部县Y153龙马镇至寨山公路(双峰场至龙马镇段)改建工程幸福美丽乡村路 | 工人进场三级安全教育，检查工人年龄是否超标 | 1名工人年龄超过65岁，要求辞退 | 2024-3-20 | 90577d384ceae04e67ae2a496ced42f | 戴丹、冯跃 | 王鹏程 | 已整改 |
|  | 南部县升钟镇八庙大桥工程 | 开工仪式 | / | 2024-3-21 | 1f9cfeb90bd4670334d6da711ae3d00 | 戴丹、冯跃、蒋银珍、朱小江、陶彪、刘孟炜 | / | / |

**建筑施工企业安全生产标准化**

**安 全 管 理 资 料**

**安全生产巡查记录**

四川盛业建筑工程有限公司

二〇二四年