| **安全生产巡查记录** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **隐患内容** | **隐患整改要求** | **检查时间** | **巡查照片** | **检查人** | **整改责任人** | **整改复查情况** |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 施工区域内深基坑未做安全防护无安全标语。 2. 配电箱电线乱搭乱接。 3. 路边石材未摆放路锥未拉设警示带，无安全警示牌。 | 1. 搭设临边防护张贴标语。 2. 对配电箱按照一机一闸一漏保整改。 3. 拉设安全警示牌，摆放路锥及安全警示牌。 | 2023-6-3 | 545dda67e5a02af9606f3281ef0b849 | 姚勇、马贤、戴丹 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 边坡落石 | 清理落石 | 2023-6-3 | b310623d2183cea97e3eacc8d8833fb | 姚勇、马贤、戴丹 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 高边坡落石 | 清理落石 | 2023-6-3 | c2ea7299f989dc5fe0daf3e5c5efd3d | 姚勇、马贤、戴丹 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县定水莱克火车物流城市仓配中心及配套设施建设项目 | 1、深基坑无临边防护，无安全警示标语。  2、现场施工人员无安全帽及安全反光背心。  3、施工现场杂乱，材料堆放在行车道上，无安全警示带及路锥 | 1、搭设临边防护，增加安全警示标语。  2、施工作业人员立即佩戴安全帽及安全反光背心。  3、材料归码堆放，严禁堆放在公路上，拉设安全警示带及摆放路锥。 | 2023-6-7 | 55d11f58ab47cce2bb913a7aaf4541a | 姚勇、马贤、戴丹 | 谭林松 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 定升公路清理枯树及对班组现场安全技术交底 | / | 2023-6-11 | 71e48fba0047b52792c438ebc6d06e7 | 冯阆平、马贤、戴丹 | / | / |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 1、作业人员未佩戴安全帽及安全背心。  2、作业区域周围未摆放锥形桶，无安全警示标语。 | 1、作业人员立即佩戴安全帽及安全反光背心。  2、施工作业区域拉设警示带及摆放锥桶，张贴安全警示标语。 | 2023-6-17 | f7f7e66593f8bf7a6a3ee68a97eeb9e | 姚勇、戴丹 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 高边坡除草无任何安全防护措施，未佩戴安全绳。 | 立即整改佩戴安全绳，并罚款1000元。 | 2023-6-24 | 6aa3239d8d7cb390268f643e7eb1b28 | 赵力枢、姚勇、戴丹 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 路边坑洞无安全警示牌未拉设安全警示带。 | 立即拉设安全警示带，摆放安全警示牌 | 2023-6-28 | 4c6b242999bf360fd2864c66f61f785 | 马贤、戴丹 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1、临边洞口安全防护缺失。  2、施工现场无安全标语，材料摆放杂乱。 | 1、对缺失的防护立即恢复。  2、材料归码堆放，施工现场张贴安全警示标语。 | 2023-6-29 | 2da7ad7c6a3fe608599d8e3d531f28b | 戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 检查井无防护 | 增加临时盖板防护 | 2023-7-3 | 18c6436b8f80928f67159a20dfbcc4d | 戴丹、冯跃 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 大门围挡未封闭，材料堆放凌乱 | 封闭围挡，材料归码堆放 | 2023-7-4 | 22327796f94e759f96308ba467ae0c3 | 戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 现场材料凌乱 | 要求归码堆放 | 2023-7-7 | 799947736f5ff1c43445dbddb260866 | 冯阆平、马贤、戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县西水镇凤凰岛新建公路及升钟湖生态修复工程项目 | 1、道路交叉口，安全警示牌缺失。  2、边坡坡度比问题  3、安全资料缺失  4、汛期间，无排水措施 | 1、增加安全警示牌  2、边坡问题属于设计问题  3、安全资料尽快完善  4、对房屋田地立即采取排水措施 | 2023-7-10 |  | 冯阆平、马贤、戴丹 | 王鹏程 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 办公楼2名工人未佩戴安全帽 | 立即佩戴 | 2023-7-14 | b82243e94653ad92460bfccc032e49e | 姚勇、戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 1、施工现场材料堆放杂乱  2、作业人员未佩戴安全帽 | 1、归码堆放材料  2、立即佩戴安全帽 | 2023-7-19 | f319d06e5d335104a045d1575615c92 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1、楼层内部分临边防护缺失。  2、配电箱乱搭乱接 | 1、对缺失部分临边防护进行恢复。  2、对配电箱按照一机一闸一漏保整改。 | 2023-7-20 | 683dc89b2bec847dec0a77b37e3ddb3 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工现场安全警示牌缺失 | 立即增加安全警示牌 | 2023-7-22 | 7b60ac69272de95c40177ce516c70d5 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1、模板拆除后乱堆乱放，有直钉未处理。  2、施工围挡缺口 | 1、模板归码堆放，直钉及时处理以免伤人。  2、封闭围挡缺口 | 2023-7-26 | 98d9f69ab973e8d43c8df72fabdac63 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 1、高处作业未佩戴安全绳  2、办公楼外架存在搭接长度不足扣件缺失现象，安全网破损。  3、楼梯处临边防护缺失。 | 1、立即佩戴安全绳  2、外架搭接不少于1米，不少于3个扣件，破损安全网及时恢复。  3、楼梯处临边防护及时搭设恢复。 | 2023-7-28 | 7c8b7e28a9cc2065ca209f1c7ad29b3 | 姚勇、戴丹、冯跃、马贤 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1、三级配电箱乱搭乱接  2、地下室预留洞口无防护措施  3、楼层内局部临边防护缺失 | 1、配电箱按一机一闸一漏保进行整改。  2、洞口立即用模板盖住，搭设临时防护  3、临边防护缺失部分立即恢复。 | 2023-7-29 | f0c9e2f1cc6a25bf12c79a65a0d847a | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 碧至路工地大门敞开，无人管理，施工现场施工人员未佩戴安全帽。 | 立即关闭大门，进行安全教育，未佩戴安全帽的工人立即佩戴，并进行安全教育。 | 2023-8-1 | 83c01a51bda62139f6717d4931679f6 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 1、作业人员未佩戴安全帽  2、施工现场杂乱  3、基坑周围无临边防护，无警示标志。 | 1、作业人员立即佩戴安全帽  2、现场清扫，材料归码  3、基坑周围拉设安全警示带，摆放警示标志。 | 2023-8-3 | bf4148db1b05b30d936ab3a05c29528 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 地下室积水未抽排 2. 洞口无临边防护 | 1. 对地下室积水进行抽排 2. 洞口搭设临边防护 | 2023-8-4 | 9921b863c4b192310024aae80c338dc | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 碧至路电线杆处深挖有坍塌隐患 | 进行夯土填实，立即浇筑混凝土 | 2023-8-6 | 51f16d7bfbc555c6f5c4d01ad880272 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 安全网破损 2. 楼层内临边防护个别缺失 | 1. 修补破损安全网 2. 缺失部分的临边防护进行恢复 | 2023-8-11 | 38e72eec30377af2482359bafd55ec5 | 马贤、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 路面修复确定点位 | / | 2023-8-12 | fd152ef109a4c76df93d6142525ce76 | 马贤、戴丹、冯跃 | / | / |
|  | 南部县西水镇凤凰岛新建公路及升钟湖生态修复工程项目 | 1. 安全会议资料无签到 2. 安全资料未完善 3. 无安全生产协议 4. 无体检报告或健康证明承诺书 5. 机械施工未进行交底 6. 文件传达无资料 | 1. 完善资料 2. 完善安全资料 3. 班组签订安全生产协议 4. 与工人签订健康证明承诺书 5. 对机械施工进行安全技术交底 6. 补齐文件学习资料 | 2023-8-16 | 5b7052a0109e5876301681aa19b4e29 | 马贤、戴丹 | 王鹏程 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1. 安全教育未签字 2. 无专项施工方案，应急救援预案 3. 安全资料未归档 | 1. 补齐安全教育签字 2. 完善专项施工方案及应急救援预案 3. 安全资料进行归档 | 2023-8-16 | cb33ed82a8e197cb0a58b381d5cd58e | 马贤、戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 路面锥形桶摆放不够 | 立即增加锥形桶 | 2023-8-20 | 2bf206cbf4d2794e84439898eda36e5 | 马贤、戴丹、冯跃、姚勇 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 工程车辆入场安全技术交底 | / | 2023-8-20 | 2b8d15306e5cef3e950274c8cc2baa8 | 马贤、戴丹、姚勇、冯跃 | / | / |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 施工围挡绿化布脱落，喷淋损坏 | 立即修补绿化布，更换毁坏的喷淋 | 2023-8-22 | 474e11e208649554a323fbfaf00a8a7 | 马贤、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 1. 砖砌筑高度过高，未浇筑构造柱导致墙面垮塌 2. 外架无剪刀撑及抛撑 | 1. 先浇筑构造柱，再进行砌筑 2. 增设剪刀撑及抛撑 | 2023-8-23 | 9d5d051c75303a244a34967b58c8307 | 戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 1. 锥形桶缺失 2. 安全警示牌缺失 | 1. 摆放足量的锥形桶 2. 增加安全警示牌 | 2023-8-24 | f776046beaf6b37b7d68b118ccde717 | 马贤、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1. 安全资料未完善，安全教育无签字，无应急救援预案 2. 现场临边防护缺失 | 1. 完善安全资料，补齐签字，完善应急救援预案。 2. 搭设临边防护 | 2023-8-25 | 68a8082b8c93b0500e423266a7a13c5 | 戴丹、冯跃 | 杜峰 | 已整改 |
|  | S204王家 | 下雨水沟堵塞 | 当地村委整改 | 2023-8-26 | c1bdaa16553695fb4276ccf1fa46bfc | 马贤、戴丹、姚勇 | 当地村委 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 现场材料堆放未拉设警示带 | 立即拉设警示带 | 2023-8-28 | 7f58e7dd873d173d5dd2b5d2eba1028 | 马贤、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 现场安全警示牌缺失 | 加设安全警示牌 | 2023-8-29 | 2bfe5eb6ab8379fb61a82364cebaead | 马贤、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 公路运输材料车辆未摆放锥形桶 | 立即增设锥形桶 | 2023-8-30 | 91f93426b9755b094ff4699d567f146 | 马贤、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 公路锥形桶摆放太少，安全警示标牌缺失 | 现场立即增设 | 2023-8-31 | e21010cdb91f175b62a1da45eef6bf9 | 马贤、戴丹、冯跃 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 公路锥形桶摆放太少，安全警示标牌缺失 | 现场立即增设 | 2023-9-1 | 28b15f5a0b9aa68fdf3c2f9ecf25b1a | 冯阆平、戴丹、马贤、胡海峡 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 公路锥形桶未按要求摆放，安全警示标牌缺失 | 现场立即增设 | 2023-9-2 | 6f5eda9dd31e8f2f6b2db7ab8bc937b | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 公路锥形桶未按要求摆放，安全警示标牌缺失 | 现场立即增设 | 2023-9-3 | 113caf99b7bdeff42bb69880c6f6203 | 赵力枢、戴丹、冯跃、杜光胜、胡海峡 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 爬架下方无人看守，行人经过有物体打击隐患 | 要求安排专人看守，拉设安全警示带 | 2023-9-4 | c21d86d630940b3b2adc600900d11cd | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 负一层扶梯基坑临边防护横杆不够 | 加设2道横杆 | 2023-9-6 | 15bb0b79576256136de2388ecee135f | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 三层至四层楼梯临边防护缺失 | 立即搭设临边防护 | 2023-9-7 | a67bc06ea91076161c3cef6bd19a7b4 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 工程车辆施工，道路摆放路锥个别无反光贴 | 立即更换路锥 | 2023-9-8 | c9b04db56e3c537bbf3303fea153933 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1、路口车辆无专人进行交通疏导  2、施工现场无警示标志牌 | 1、加设专人进行交通疏导  2、加设警示标识牌 | 2023-9-8 | 3a67a21bd9c1d46e28d7dcba32d93b8 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 扶梯井口无临边防护 2. 楼梯临边防护缺失 | 1. 扶梯井口防护立即搭设 2. 楼梯临边防护立即恢复 | 2023-9-9 | 7d6b17eb04ce60332c2b80701e21042 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 部分围挡拆除未及时清理 | 立即清理 | 2023-9-10 | 599024f2b431c848368cdb9205846ca | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 部分路段有落石 | 立即排除落石 | 2023-9-11 | 5d37aa885bc87efb81919817679921c | 姚勇、戴丹、马贤、 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 地下室积水 2. 塔吊吊索未收回 | 1. 抽排积水 2. 收回塔吊吊索 | 2023-9-12 | 31871c9e303db90d278e9c6bde22353 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙班组配电箱私接插本 | 立即整改拆除 | 2023-9-13 | cbf1b4835a0c890625816d423aba0d2 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 施工区域放置电缆线无醒目警示标志 | 加设醒目警示标志标牌 | 2023-9-14 | 166fa9bdc98aef4d3ad8d0aa6e60715 | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 边沟基坑无临边防护 | 拉设安全警示带 | 2023-9-16 | f8cc044913f8f7872079ff5b020f580 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 扶梯井口防护不符合要求 | 加设横杆 | 2023-9-16 | 4339719f1a15672f71e1476006a80c0 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 二层楼层内临边防护有缺口 | 立即恢复临边防护 | 2023-9-17 | 20aa89eb7076e3f73d42c8476fbc933 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 高处作业工程车未做安全教育及交底 | 完善资料再进场 | 2023-9-18 | 7ac62c62bc2dda3417b5c2d96adaafc | 姚勇、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 高处作业车进场三级安全教育及安全技术交底 | / | 2023-9-19 | b109f14ec0dec09e11fc9f3b220f7c2 | 姚勇、戴丹、冯跃 | / | / |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 高空作业车区域锥形桶摆放较少 | 立即增加锥形桶 | 2023-9-20 | 340ce53e89aac37035a539b7a3fe5ed | 姚勇、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工现场交叉口无专人疏导交通 | 安排专人进行交通疏导 | 2023-9-21 | e9de200d29020b6f4ab6e1a98106fab | 姚勇、戴丹、冯跃、马贤 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 水电班组未佩戴安全帽 | 立即佩戴，并进行安全教育 | 2023-9-23 | **88311fd27b3edd7597f02e0b767883d** | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 高空作业车下方有行人通过 | 加强巡查，拉设安全警示带 | 2023-9-25 | **304f5838ea1e8bfa156bb99af7fa3a1** | 姚勇、戴丹、冯跃 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 外架拆除，楼层临边防护未跟进搭设 | 必须同步搭设临边防护 | 2023-9-26 | 9428baeb8ef4bac369d9906278f5385 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 1. 砌筑工人未佩戴安全带 2. 现场电梯井口防护未搭设 3. 楼梯口无照明 | 1、立即佩戴安全带  2、立即搭设临边防护  3、加设照明灯带 | 2023-9-27 | 6668eb66dda0add655f49f3de9a9b6c | 姚勇、戴丹、马贤、胡海峡、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 升水项目 | 铺油队伍进行安全教育及安全技术交底 | / | 2023-9-27 | 2296a23268876479d13c61c5bc2e4b5 | 杨荣跃、冯阆平、马贤、戴丹 | / | / |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1. 施工区域未封闭 2. 安全警示标牌缺失 | 1. 对施工区域进行封闭 2. 增加安全警示标志 | 2023-9-27 | 641ab34de3e72f055ef4af6f1c83f34 | 杨荣跃、冯阆平、马贤、戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 升水项目 | 安全警示标志缺失 | 增加安全警示标志牌 | 2023-9-28 | 9c6e37c772c5d6a6aa6bf5471036f7b | 夏志远、姚勇、陶彪、戴丹 | 王鹏程 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙外架搭设无专项施工方案 | 立即报审且不得无方案施工 | 2023-9-28 | 1149a935f2a59e4ef3648bb60ebbac8 | 赵力枢、姚勇、戴丹、冯跃、夏志远、陶彪 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 高空作作业人员未进行安全技术交底 | 先进行安全技术交底再施工 | 2023-9-28 | a085dd3ca2d99784d9e6cbd2f914507 | 戴丹、姚勇、陶彪 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 宏观项目 | 围挡铁皮脱落 | 立即修复 | 2023-9-28 | c7675c2add2abed1f24b86b92203a74 | 夏志远、姚勇、陶彪、戴丹 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 部分扫地杆横向扫地杆设置在纵向扫地杆上方 | 横向扫地杆设置在下方 | 2023-9-30 | bb5b19cd743ea4312cfbff27d3fb12b | 赵力枢、姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 1. 破损周围未拉设安全警示带 2. 作业人员未穿戴安全反光背心 | 1. 拉设安全警示带 2. 立即穿戴安全反光背心 | 2023-9-30 | 6de9c33c2f0a41e48ffbd3b820b6b67 | 赵力枢、姚勇、戴丹 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 3层临边防护拆开未恢复  3层伸缩缝未及时封闭 | 安全人员封闭临边防护及伸缩缝防护 | 2023-10-2 | c652f5afd8cdcde426204a10e015df4 | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 地下室消防单位配电箱乱搭乱接一闸多用 | 一机一闸一漏保整改 | 2023-10-3 | f424bef1bec739faf72fb3ac30260fa | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 外架工人外架上作业未佩戴安全带 | 罚款处理并马上整改，立即佩戴安全带再作业 | 2023-10-7 | 69e408537d9acaa3367ffb8597b8daa | 姚勇、戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工区域土方运输缺失警示标牌 | 增加警示标牌 | 2023-10-8 | eba901d5924aea7e7e48a7c6b79e050 | 赵力枢、王鹏程、蒋银珍、戴丹、冯跃、姚勇 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 作业人员未穿戴安全反光背心及十字路口无安全协管员指挥交通 | 作业人员每人必须穿戴反光背心，增加协管人员指挥交通 | 2023-10-10 | 6ec11790ca20ae4c355925ca2989a18 | 赵力枢、戴丹、马贤 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 乔东班组路砖铺设未佩戴安全帽及安全背心 | 立即佩戴 | 2023-10-11 | e3f9443651c0e72c6550f52d0d2213d | 戴丹、冯跃、姚勇 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 长坪镇土地增减挂钩项目 | 房屋拆除周围的安全警示标志缺失 | 增设房屋拆除周围的安全警示标志 | 2023-10-13 | 2b84fecceea17bff86edfc42bbe39b9 | 戴丹、姚勇 | 姚勇 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 富源路乔东班组工人铺设路砖未佩戴安全帽 | 立即佩戴安全帽作业 | 2023-10-14 | 4bb2460c5430a03262c27e7f7386ac6 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙外架无任何软硬防护 | 铺设水平兜网、满铺跳板 | 2023-10-15 | a06caea1538331ff393b734b7175dd9 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 运输车辆渣土运输超量 | 要求不能超量运输 | 2023-10-18 | 6f093b4c19c26e9c994906de92b1ff6 | 赵力枢、戴丹、冯跃、马贤、胡海霞、姚勇 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙班组施焊作业无接火斗 | 佩戴接火斗作业 | 2023-10-19 | 7e3c5e0b38e9f76a6cef43c98fa83fc | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 挖机作业区域无专人看守，未拉设警戒线 | 安排专人看守，拉设警戒线 | 2023-10-19 | c26760c6fa5eb3cfe1e58ccd2b53f6b | 戴丹、冯跃、姚勇 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙外架高低跨位置，高跨扫地杆未伸出低跨两跨以上 | 扫地杆延长至低跨两跨以上 | 2023-10-20 | 7e61d2e3d0edde45b62f54843333c69 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 抹灰工人2名未佩戴安全帽 | 立即佩戴安全帽并做安全教育 | 2023-10-21 | 0bf4f5e6499b9203c6dd6efa4c996fd | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 挖机作业区域未拉设警戒线 | 立即拉设警戒线 | 2023-10-22 | 59ad057a32341c612adaac19065938b | 戴丹、冯跃、姚勇 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 幸福小学作业人员未佩戴安全帽无安全背心 | 立即佩戴安全帽及安全背心作业 | 2023-10-23 | 31a6ef7036a086ed1f273ea47c460b6 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 机房楼梯处临边防护未搭设 | 立即整改搭设临边防护 | 2023-10-23 | 884a96af2cfed8e386c5a5a2a53fdd0 | 冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 现场材料堆放凌乱 | 归码堆放 | 2023-10-24 | d8b20ab167b75d288dbccfabfb37623 | 冯跃、姚勇 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 楼梯处施工照片灯带损坏 | 更换灯带 | 2023-10-25 | **d904d9e36f0dedea7b7b5ca431e9f4a** | 冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县三桥亮化工程 | 爬架施工为设置安全警示带 | 立即设置安全警示带 | 2023-10-26 | **e4f1b21aa540f2ed3b9fc3e746b2ef1** | 冯跃、姚勇 | 李洪亮 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 未见交通疏导员 | 人员配备到位 | 2023-10-27 | **5eb1a3c576df594c2c19091505fb18f** | 冯跃、姚勇、马贤 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 抹灰人员未佩戴安全带 | 立即整改佩戴安全带 | 2023-10-29 | **f9fd1c4b0a21a3611b02163052a88f2** | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 路锥及安全警示牌摆放不合理 | 按要求摆放路锥及安全警示牌 | 2023-10-30 | **3bf7cef18fe93468c3aa3caba96989b** | 戴丹、冯跃、姚勇 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 作业区域未摆放锥形桶及警示牌 | 立即整改 | 2023-10-31 | **3420ad43874966eacec1597a30ce759** | 马贤、戴丹 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 道路绿化施工锥形桶及安全警示牌缺失 | 立即增设锥形桶及安全警示牌 | 2023-11-1 | **409e7acdff85419b71226d4c8a68e74** | 马贤、戴丹 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 幸福路围挡损坏 | 安排专人恢复围挡 | 2023-11-1 | **73871be90d948a4bb30847a6970c808** | 戴丹、冯跃、姚勇 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 养护人员公路上作业未摆设安全路锥及安全警示牌 | 要求正确摆放警示牌并作出罚款处理 | 2023-11-2 | **0ce0627b8926ca4b28d99b5afafaf66** | 戴丹、马贤、冯跃、姚勇 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 3层配电箱无箱门 | 立即恢复箱门 | 2023-11-3 | 704a281b4b5959ecb5c29395d95d830 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 楼层预留洞口无防护 | 预留洞口防护封堵 | 2023-11-5 | 70450931eead5ed861d132bed6ad104 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 定升公路 | 道路绿化修剪作业未实行单边作业 | 要求单边作业，不允许双边作业，减少隐患 | 2023-11-6 | **3051d713402e4431d9164c16d733fdc** | 戴丹、冯跃 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 电梯井临时防护被拆除 | 立即恢复电梯井防护 | 2023-11-8 | f97a24326ab9739215ce2240deaf8bf | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 规划四路无安全生产警示牌 | 要求增加安全生产警示牌 | 2023-11-9 | **68c291963b7308bf95a6053b6c795c1** | 戴丹、冯跃 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙单位配电箱乱搭乱接一闸多用 | 立即拆除整改 | 2023-11-11 | 3c5f655fcd22f0089eb6f7be73c6c48 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 地下室集水井无防护 | 立即搭设临边防护 | 2023-11-14 | 036734684be041e9c91e9ae16ff2f2f | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工现场路面未清洗，材料凌乱 | 冲洗路面，材料归码整齐 | 2023-11-15 | ec281a164583254ffe13b06df377e58 | 戴丹、冯跃、马贤 | 陶彪 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 路面未清洗 | 水车清洗路面 | 2023-11-15 | 4e9cb1d84791c98a7ba3e7729d4226e | 戴丹、冯跃、马贤 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 消防单位移动脚手架施工未佩戴安全带 | 立即整改 | 2023-11-16 | d69959c3048c531ceaf5c47ff53b2d2 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 建兴镇212线安全隐患整治工程 | 锥形桶未摆放，缺少安全警示牌；作业人员未穿戴安全反光背心 | 按要求摆放锥形桶，增加安全警示牌，作业人员必须穿戴安全反光背心 | 2023-11-17 | 3f64b1a994ebc592a7a65f60465d547 | 马贤、戴丹、姚勇 | 马贤 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 刮白工人未佩戴安全帽 | 立即佩戴并做好安全教育 | 2023-11-19 | d821834cc72c5ae04d70078bb86aa02 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 建兴镇212线安全隐患整治工程 | 道路作业，锥形桶缺失 | 按要求摆放锥形桶 | 2023-11-20 | 4ca131b03842d82e6307de175f74d34 | 马贤、戴丹 | 马贤 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 商铺区施工垃圾未清理 | 立即清理 | 2023-11-22 | 07ab2d93049f84d7090f3ce8b9ae04e | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 内装人员高处作业未佩戴安全带 | 要求立即佩戴安全带 | 2023-11-24 | 04ad767f17186a4443db186c9463527 | 戴丹、冯跃 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 施工区域无安全警示牌 | 增加安全警示牌 | 2023-11-24 | fed789506b8694c42f5bc8dcc135628 | 戴丹、冯跃 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工现场警示牌较少 | 增加安全警示牌 | 2023-11-24 | 1d3dbd8062af9483850398eaa3d1f16 | 戴丹、冯跃 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 地下室集水井作业后临边防护未恢复 | 立即恢复地下室临边防护 | 2023-11-25 | **99d5b3c249467eaab053a7efbe4bf10** | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙配电箱乱搭乱接 | 立即整改，一机一闸一漏保使用 | 2023-11-28 | c9997b2c12dcae22ddbe26fe7982c88 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙配电箱乱搭乱接 | 立即整改，一机一闸一漏保使用 | 2023-12-4 | b16b916a6027256053f78ee04dc7174 | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县定水莱克火车物流城市仓配中心及配套设施建设项目 | 1. 施工作业人员未穿戴反光背心 2. 施工区域未拉设警示带 | 1. 施工作业人员应穿戴反光背心 2. 拉设警示带 | 2023-12-7 | 7f7c25aa1e567f920f10b8f170d3968 | 戴丹、胡海霞 | 谭林松 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 幕墙工人作业未佩戴安全带 | 下架换人立即佩戴安全带 | 2023-12-8 | d250f77f05329ae6a9121cb34b7242f | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城区污水整治工程一期 | 施工人员未佩戴安全帽 | 立即佩戴 | 2023-12-11 | 3832c483fa82fe1b34a84b00cab47cd | 戴丹、冯跃、姚勇 | 刘治福 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 施工现场有工人未佩戴安全帽 | 立即佩戴安全帽 | 2023-12-13 | 9cebabe17b737a0fd25034a768d7a18 | 赵力枢、王鹏程、戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 建兴镇212线安全隐患整治工程 | 老百姓阻工，维持现场安全秩序 | / | 2023-12-16 | 410d0b72917f3a23ca55a46b282d398 | 马贤、戴丹 | / | / |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 拆脚手架，下方未拉设警戒线 | 拉设警戒线 | 2023-12-19 | **02a6b258642f0d471cf11690abc99ed** | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 扶梯处临边防护缺失 | 立即搭设临边防护 | 2023-12-23 | **47a4aed0b6848e49ea9b103a34b1161** | 戴丹、冯跃、姚勇 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县西水镇凤凰岛新建公路及升钟湖生态修复工程项目 | 1. 安全生产费无数量无明细 2. 应急救援预案未签字盖章 3. 安全会议无照片 4. 挡墙班组无安全技术交底，无三级安全教育 | 1. 重新编制安全生产费 2. 完善资料 3. 完善会议照片 4. 完善安全技术交底，完善三级安全教育 | 2023-12-26 | **15e307eb8778bcf82e758da59e80eea** | 夏志远、姚勇、王鹏程、蒋银珍、席主席、戴丹 | 王鹏程 | 已整改 |
|  | 南部县万年镇至定升路口段公路改建工程 | 1、安全生产费无数量无明细  2、应急救援预案未签字盖章  3、整改回复单未签字  4、各路段班组无意外险及机械保险  5、清洗罐车严禁倒在路边 | 1. 重新编制安全生产费 2. 完善应急救援预案 3. 完善资料签字 4. 要求班组购买保险 5. 指定罐车清洗点 | 2023-12-26 | **fcbed3b93145c27535b999728847cf4** | 夏志远、姚勇、王鹏程、蒋银珍、席主席、戴丹 | 杜峰 | 已整改 |
|  | 南部县城北智慧农贸市场综合体项目 | 安全生产费无时间 | 重新编制安全生产费 | 2023-12-26 | **b1d152969d7b3769a94a8811d7533bb** | 夏志远、姚勇、王鹏程、蒋银珍、席主席、戴丹 | 邓钧 | 已整改 |
|  | 南部县定水莱克火车物流城市仓配中心及配套设施建设项目 | 无安全资料 | 立即整改，编制安全资料 | 2023-12-26 | **8ea528ea886b003a17400281e26a023** | 夏志远、姚勇、王鹏程、蒋银珍、席主席、戴丹 | 谭林松 | 已整改 |
|  | 南部县新材料工业园区基础设施建设项目（一期） | 1. 电工班组未签订合同 2. 架子工未进行三级安全教育及技术交底 | 1. 签订合同 2. 完善架子工的安全技术交底及三级安全教育 | 2023-12-26 | **022497b5110e923d87e53866db3f5d7** | 夏志远、姚勇、王鹏程、蒋银珍、席主席、戴丹 | 郑鸿允 | 已整改 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**建筑施工企业安全生产标准化**

**安 全 管 理 资 料**

**安全生产巡查记录**

四川盛业建筑工程有限公司

二〇二三年