四川省第十五建筑有限公司

- 安全生产管理规定

- 1  总则

- 1.1  目的

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”工作要求，认真执行《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“生命至上 安全第一”的理念，建立健全安全生产管理体系，强化安全生产考核，推动全员安全生产责任制落实，促进安全生产管理规范化、标准化，提升公司安全生产管理水平，确保安全生产，特制定本规定。

1.2  编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年9月1日起施行）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2004年2月1日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号，2018年6月1日起施行）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）

- 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）

- 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）

- 《四川华西集团有限公司安全生产管理规定》（川华西发〔2021〕215号）

- 《中国华西股份有限公司安全生产管理规定》（中华西股发〔2021〕61号）

- 1.3  适用范围

- 1.3.1《四川省第十五建筑有限公司安全生产管理规定》（以下简称规定）适用于公司范围内各单位的安全生产管理，管理范围包含各分公司（含管理部）、在建项目部、实体等。

- 1.3.2   生产现场是指为项目部、搅拌站、租赁站、加工制造厂（车间）等直接进行生产或经营任务的生产现场。

- 1.4  管理原则

公司安全生产管理始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。实行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立“统一领导、分级管理、各级负责”的管理体系，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体制。

2.  安全生产组织机构

- 2.1  机构

### 2.1.1  安全生产决策机构

### 2.1.1.1  公司成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），安委

### 会是公司安全生产最高决策机构，统一领导公司安全生产工作。安委会主任由公司安全生产第一责任人担任，副主任由公司总经理担任，成员由公司领导班子其他成员组成。安委会办公室设在安全生产监督管理部门，办公室主任由安全生产监督管理部门负责人兼任，安委会办公室成员由相关职能部门负责人担任。公司各单位应成立安全生产领导小组，组长由各单位主要负责人担任，成员由相关业务部门负责人组成。

2.1.1.2  公司安全生产委员会每季召开至少一次的安全生产分析会议和安全生产风险分析会。全面分析各职能部门和施工现玚上季度安全生产的形势，总结工作的经验和教训，研究解决安全生产工作中存在的问题，部署下一季度的安全生产工作。

2.1.1.3  公司安全生产委员会每季度组织进行一次全公司范围的安全大检查，并按制度要求定期或不定期组织专业性和季节性安全检查，督促各单位做好安全工作。

2.1.1.4  安委会成员应按时参加安委会召开的会议，监督公司安全生产工作方面存在的问题，提出意见和建议。

2.1.2  安全生产管理机构

公司设立安全生产管理部，按照规定配备专职安全生产管理人员，

各分公司（管理部、实体）明确安全生产管理职能部门，按照规定配备专（兼）职安全生产管理人员。

2.1.3  安全生产领导小组

各生产现场应当组建安全生产领导小组，安全生产领导小组由生产现场的项目经理、生产经理、技术负责人、安全负责人以及专业分包和劳务分包的主要负责人、技术负责人和专职安全员等组成。各项目部应设置安全生产监督管理部门或机构，安全生产监督管理机构配备人数不得少于规定要求。

2.2  安全生产管理人员配置

2.2.1  公司按照《建筑施工安全生产管理机构的设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求，配备专职安全生产管理人员，各单位应按照经营和生产需要，配齐配足专职安全生产管理人员。

各专业分公司、区域分公司应设置安全生产管理机构，依据实际生产情况，年施工产值在10亿以下，配备不少于2人的专职安全生产管理人员；年施工产值在10亿元以上的配备不少于3人的专职安全生产管理人员；各子公司应按照建筑施工总承包资质规定要求：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人，同时须满足属地行政主管部门的规定和要求进行配备专职安全管理人员。

2.2.2  各单位专职安全生产管理人员须按规定持证上岗，鼓励和支持安全生产管理人员取得国家注册安全工程师执业资格。

- 2.2.3  参照《中国华西企业股份有限公司安全生产管理规定》（中华西股发〔2021〕61号）第十三条规定，建立安全生产管理岗位风险津贴制。公司两级机关专职安全生产管理人员（含专职机电、机械管理人员），取得《安全生产考核合格证书》的，给予每月1000元岗位风险津贴，取得国家注册安全工程师职业资格（中级及以上、建筑施工安全）并注册在公司的，给予每月1500元岗位风险津贴。在建项目专职安全管理人员，给予每月1000元岗位风险津贴。

2.2.4  公司所属建设工程项目专职安全生产管理人员的配备要求：

1、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：

1）、1万㎡及以下的工程不少于1人；

2）、1～5万㎡的工程不少于2人；

3）、5万㎡以上的工程不少于3人，应当设置安全主管（安全负责人），按土建、机电等专业设置专职安全生产管理人员；

2、土木工程、道路管道、机电设备安装按施工总造价配备：

1）、5000万元以下的工程不少于1人；

2）、5000万元～1亿元的工程不少于2人；

3）、1亿元以上的工程不少于3人，应当设置安全主管、按土建、机电设备专业设置专职安全生产管理人员。

3、专业分包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

4、劳务分包队伍（公司）建设工程项目安全管理人员配置要求：

1）、施工人员50人以下的，应设1名专职安全生产管理人员；

2）、50人～200人的，应设2名专职安全生产管理人员；

3）、200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险情况适当增配，并不少于该公司总人数的5‰。

5、施工作业班组应设置兼职安全巡查员，负责对本班组的作业场所进行检查监督，发现隐患及时上报。

- 2.3  生产现场专职安全员的管理

2.3.1  项目部专职安全管理人员，必须实行“上收一级，委派管理”制度，由公司（分公司）安全生产监督管理门、人力资源部统一调配派驻到项目部，代表公司（分公司）对所在工程项目的安全生产进行监督管理。

2.3.2  根据“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，项目的安全生产工作主要由项目经理负责组织，各专业工长负责实施，公司（分公司）派驻项目的专职安全管理人员是公司（分公司）安全生产的监督管理人员。

2.3.3  公司（分公司）委派到项目部的专职安全管理人员未经许可任何人不得改变其岗位，项目部因特殊情况需要安排其他工作，必须书面报告公司（分公司）主管部门批准，工程竣工后由公司（分公司）招回统一管理。

3  安全生产责任制

3.1责任制的层级关系

    - 公司建立“三级管理、层级负责”的安全生产管理体系，

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，界定各级安全生产责任，明确各关键岗位、职能部门安全生产管理职责。

3.1.2  生产现场应建立健全全员安全生产责任制并全面推广应用《生产现场重点岗位清单工作牌》（参照《四川省第十五建筑有限公司安全生产责任清单2.0版》）；总分包须签订安全生产管理协议，明确双方安全生产职责与权限。

3.2  各层级的责任制

3.2.1  公司（一级单位）是安全生产工作的责任主体，对公司的安全生产工作负监督、管理职责。统一对接属地政府主管部门，建立公司安全生产管理制度、标准、监督、检查所属分公司（管理部）和生产现场建立并完善安全生产组织保障体系，落实安全责任和各项安全技术措施，定期不定期开展检查活动，对所属分公司(管理部）和生产现场安全生产状况实施考评，负责事故的统计、报告和一般事故的内部调查、处理以及组织生产安全事故的应急救援工作。

3.2.2  所属各分公司、管理部、实体等（二级单位）对本机构的安全生产负管理、组织职责。按规定建立健全安全生产组织保证体系，筹措并落实安全技术措施经费，确保安全投入，组织开展各项安全活动，对现场安全进行管理和控制，建立并落实生产安全事故应急救援体系，及时、如实报告和统计生产安全事故，协助开展对事故的调查和处理。

3.2.3  生产现场（三级单位）是安全生产工作的载体，具体负责组织和实施各项安全生产工作。贯彻落实各项安全生产法律法规和标准规范，组织制定安全生产管理制度并监督实施，保证安全生产费用的有效使用，积极开展各项安全活动，监督、控制分包单位执行安全规定，完成各项考核指标，编制生产安全事故应急救援预案并组织演练，及时、如实报告生产安全事故

3.3企业关键岗位和职能部门的安全生产责任制

3.3.1党委书记、董事长

1、贯彻执行最新安全生产方针、政策并保证监督作用，坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。树牢“以人为本、生命至上”的安全生产理念，加强安全生产监督管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。

2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，是公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产负全面领导责任；

3、组织制定本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程。

4、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全管理人员。听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。

5、组织制订安全生产费用投入计划，对公司安全生产费用投入进行监督管理。

6、组织每年年初制定本单位的安全教育培训计划，并监督实施。

7、主持召开公司股东会会议，把安全生产纳入董事会日常工作，领导并督促董事会贯彻实施国家有关安全生产的一系列方针政策和决定；

8、负责领导制定和实施公司中、长期整体规划及年度、特殊时期的安全工作实施计划；

9、负责组建公司安全生产委员会，每季度主持召开公司安委会会议研究全公司安全生产形势，对安全生产工作作出决策和部署；

10、强力推进安全生产标准化和信息化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化。

11、组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。

12、组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生重大事故向上级党委汇报制度

13、组织建立健全应急救援体系，配备专职或兼职应急救援队伍，应急资源保障到位，每半年至少开展一次生产安全事故应急预案演练。

14、发生一般事故时，迅速启动事故应急救援预案，负责组织指

挥事故抢险、救援工作，防止事态进一步扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3.3.2总经理

1、认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律、法规、国家标准和行业标准、规范以及集团公司、股份公司的安全生产管理规定，树牢“以人为本、生命至上”的安全生产理念，对公司的安全生产负领导责任；

2、负责主持制定公司安全生产目标，下达各基层单位安全生产考核指标，结合企业实际情况，制定贯彻实施的具体措施，并督促检查执行情况；

3、建立、健全全员安全生产责任制度，建立完整有效的安全健康管理体系，配齐配齐专职安全管理人员。

4、将安全生产工作列入重要议事日程，定期召开安全生产会议，解决安全生产上的重大问题；

5、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

6、组织制定公司安全生产费用投入计划，保证本企业安全生产资金投入的有效实施，专款专用，并落实到各个在建工程，不断改善安全生产条件，经常检查安全生产资金投入的使用情况；

7、设置安全生产管理机构，加强安全生产管理队伍的建设，配置安全生产管理人员。

8、认真研究分析重大事故隐患，制定出符合实际、操作性强的事故应急救援预案，进行事故应急救援预案实战演习，提高应急救援的能力和水平；

9、凡发生一般事故，必须立即赶赴事故现场，迅速启动事故救援预案，抢救伤员，保护现场，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；

10、严格奖惩制度，评先选优时，严格把关，实行安全生产一票否决权。凡违章指挥造成死亡事故的项目部均不得评为先进集体；凡有违章造成责任事故者，不得评为先进个人。在安全生产方面有新创造、新成果、新成绩者要及时给予奖励。

11、负责落实隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”制度，以及安全生产诚信承诺和诚信报告制度。

12、严格落实企业负责人，带班值班制度，深入生产一线，开展

安全检查工作，并提出整改意见

13、及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，配合政府有关部门开展事故调查，并按照“四不放过”原则，组织内部调查与处理，督促落实事故防范措施。

3.3.3主管生产安全的副总经理

1、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级的指示、决议，坚决落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。

2、负责领导全公司的安全生产工作，对于生产领域的安全负有领导责任。

3、负责组织编制审查生产计划时，应首先考虑到安全技术措施。

4、每季度主持召开一次公司的安全生产动态分析会，解决安全生产中的重大难题，布置下季度安全生产工作，督促有关部门分头检查执行情况。

5、主持制订公司年度安全技术措施计划，有计划地改善劳动条件，把安全措施纳入生产计划，优先安排，并及时检查实施情况。

6、在新建、扩建、改建工程项目时，认真落实“三同时”的规定。

7、经常对所属职能部门人员进行安全责任制教育、检查其执行情况。布置、检查安全部门工作。

8、组织开展公司半年、年终安全生产大检查。

9、具体落实每年年初制定本单位安全生产教育培训计划并组织实施，组织从业人员参加安全培训，按规定取得上岗资格证书。

10、组织落实保障资金投入满足安全生产条件需要，投保安全生产责任保险，保证安全生产教育培训和信息化建设及运行资金。

11、组织制定隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”制度，以及安全生产诚信承诺和诚信报告制度。

12、组织制定公司应急救援体系，配备专职或兼职应急救援队伍，应急资源保障到位，每半年至少开展一次生产安全事故应急预案演练。

12、及时如实报告事故，并保护事故现场和有关证据。组织有关人员按事故应急救援预案进行抢救并向事故调查组提供实际有关情况。

3.3.4总工程师

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度，协助公司总经理做好安全生产技术方面的领导工作，坚决落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。

2、负责公司安全生产技术工作，对企业安全生产负技术领导责任。

3、审批施工组织设计，对安全技术措施及专项施工方案的可行性

进行审查。

4、组织研究解决施工生产中重大普遍性的安全技术问题，开展安

全技术攻关，提出改善劳动条件的措施。

5、协助总经理编制和实施公司中、长期安全生产规划及年度安全

工作计划。

6、对各项目部危大工程专项施工方案进行审批。

7、组织公司的安全技术教育开展及“四新”技术推广运用。

8、加大安全技术创新和推广运用，强化技术负责人的安全技术决策和指挥权。

9、参与重大工程项目特殊结构安全防护设施的验收。

10、参与公司各项安全生产、环境保护、职业健康综合检查及专项

检查。

11、参与公司安全事故调查，提出技术鉴定意见和改进措施。

12、对分管职责范围内安全生产工作承担责任。

3.3.5财务总监

1、贯彻安全生产法律、法规、标准、规定等，落实集团安全生产费用相关管理规定，坚决落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，并严格督促执行。

2、负责公司的财务管理，对安全生产工作负领导责任。组织参与制定公司有关安全生产费用管理制度并对其实施情况进行监督。

3、组织建立安全生产费用的支付及审核、审批流程，确保支付及时到位。

4、参与审定的安全生产所需经费，列入年度预算。参与审定确保按照国家规定及根据本企业实际情况及时提取安全技术措施费、劳动保护经费及其它安全生产所需经费，做到专款专用。并监督其施工项目部合理使用，不准将安全技术措施费挪作他用。

5、参加公司重大安全技术措施的审定工作，负责提出资金费用的落实方案或建议。

6、审查各单位的安全生产费用依据和计提标准，督促财务部门进行安全生产费用会计核算，确保安全生产费用开支单独列支。

7、审核安全生产费用的合规性，确保费用安全有效支出。

8、督促做好安全奖罚条款兑现及项目安全生产责任保险工作。

3.3.6工会主席

1、监督公司各单位贯彻执行安全生产、劳动保护工作的法律法规的执行情况，维护职工在安全生产方面的合法权益。

2、建立健全工会系统安全生产监督体系，充分发挥工会组织在安全生产中的监督作用。

3、负责组织职工参加安全生产民主管理和民主监督；督促工会部门参与做好职工安全教育和培训。

4、监督劳动用品的登记、发放及使用情况。

5、定期开展劳动保护及职业病防治工作的宣传教育，完善改进劳动保护措施。

6、组织开展“安康杯”竞赛活动，协调各相关部门配合。

7、定期组织工会部门，对各单位开展职工劳动保护工作的专项检查。参与排查事故隐患，协调解决安全生产问题。

3.3.7纪委书记

1、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级的指示、决议；

2、督导各级党员干部落实安全生产““党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的规定；

3、督导各级党员领导干部履行安全生产岗位职责；

4、加强企业安全文化建设，组织开展安全生产宣传活动，营造良好的安全文化氛围。参与组织开展群众性安全文化活动，宣传安全生产先进典型和事迹；

5、监督事故调查，对负有责任的党员领导干部，督导追责；

6、督促分管部门落实本部门的安全生产责任，做好安全生产工作；

7、落实“管业务必须管安全”职责要求，参与安全生产督导检查。

3.3.8其他领导

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度，协助公司总经理做安全生产监督工作。

2、落实“一岗双责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，按照分公抓好主管范围内的安全生产工作，对主范围内的安全生产工作负领导责任。

3、负责在造价成本管理中，组织评审安全环保费用的正确计提，对企业安全环保工作提供法律支持。

4、审批合同时，组织审查各相关方安全环保的权利和义务条款是否明确，并督促各方做好安全环保工作。

5、按要求每季度开展调研检查安全生产工作。

6、协助总经理抓好人才队伍的建设，特别是专职安全管理人员的培养和配置，按照管理规定和要求，做好安全绩效考评工作。

3.4公司各相关部门安全生产责任制

3.4.1安全生产管理部

1、每年制定公司安全生产的方针、目标、规划，并分解和实施。

2、及时传达贯彻执行集团公司和地方行政主管部门有关安全生产的方针、政策等指示，在公司安全生产委员会及公司主要负责人的领导下负责公司安全生产管理、监督工作。

3、负责安全生产管理、职业健康管理、环境保护管理制度的制定、修订、解释、监督检查工作。

4、监督企业和项目安全生产费用投入使用情况，做到足额提取、专款专用。负责公司直属项目的全过程安全监督管理工作。

5、参加项目部的图纸会审及安全技术交底工作；参加企业施工组织设计（施工方案）安全技术措施的审查工作；

6、参加项目重大伤亡事故的调查和处理，并督促实施整改措施的落实，形成事故调查报告。

7、参与组织召开公司安全生产会，分析、总结安全生产存在的问题，提出改进措施、意见。

8、负责开展相关安全生产宣传活动，积极推进安全生产的宣传工作的落实落地。

9、参与制定重大隐患预防措施和治理方案，督促各项目落实重大危险源的安全管理措施，督促指导检查各部门、各项目部制定并实施重大危险源管控方案。

10、组织制定各类安全检查实施计划或方案、组织检查企业和项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实安全风险防范和隐患治理措施。

11、加快应用智慧监管平台、大数据、云计算、手机APP、二维码扫码等信息化科技手段推动安全生产工作。负责安全文明标准化工地的申报工作。

12、组织开展安全生产教育培训，制定年度教育培训计划，每年定期开安全业务培训。

13、参与组织企业生产安全事故应急救援预案编制，按行业主管部门有关工作要求予以备案，参加建立健全应急救援体系，监督应急资源保障到位情况，每半年至少组织开展一次生产安全事故应急预案演练。

3.4.2工程管理部

1、认真贯彻执行国家安全生产方针、法律、法规及政策，督促检查各单位在生产过程中的安全生产情况，坚决落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。

2、在进行生产、进度安排时，必须充分坚持“安全第一”的原则，保证安全生产。

3、在编制和下达年、季、月生产计划时，应考虑生产情况和季节气候条件进行合理安排，并提出相应的安全要求和注意事项；

4、及时对新工艺、新技术、新材料等制定出相应的安全技术措施和安全操作规程。

5、生产与安全发生矛盾时，生产应服从于安全，在排除生产障碍时，要坚持“安全第一”的原则，不冒险违章指挥；

6、在进行质量技术交底中，必须保证安全措施到位。

7、对改善劳动条件的工程项目(如：解决尘毒、噪声等)必须纳入生产计划，作为一项工作任务，优先安排作业和完成日期，在检查生产计划完成情况时，一并检查安全情况。

8、认真听取、采纳安全生产方面的合理化建议，并在生产系统内进行推广。

9、参加生产安全检查，对查出的危险隐患提出技术改进措施，并检查执行情况；

10、组织审查、落实施工组织设计和专项方案的安全技术措施，以及实施过程的动态管理，以保证安全生产；

11、对在建项目涉及到的危大工程对危险性较大分部分项工程落实专项策划、专家论证、实施对照、检查纠偏等管理。

12、配合安全部组织的专项、综合检查，发现隐患及时要求整改，督促各单位按照策划的安全生产技术措施实施到位。

13、负责对新开工程进行技术交底，要求参与施工的人员熟悉和了解工程的管理目标、特点、设计意图、技术要求、施工工艺、质量安全、职业卫生与健康、节能环保和其他应注意的问题。

14、负责开展技术安全检查，对不严格按照专项方案执行的、不按技术交底内容执行的、违章违规行为予以制止。

15、参加生产安全事故调查工作，协助查清事故原因总结经验教训，提供技术防范措施。

16、在推广应用“四新”技术和技术创新时，考虑可能出现的不安

全因素和有害因素的危害等问题，提出防止措施和技术鉴定。

17、发生生产安全事故后，按事故调查组的要求，针对事故原因进行分析，提出技术整改措施；

3.4.3财税管理部

1、严格按照集团公司资金管理流程，保障资金安全。在编制年度预算时，应监督各单位制定安全技术措施费用使用计划，做好安全生产资金归集管理。坚决落实“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。准确合规计提安全生产费用，规范计提标准，严格监督。

2、协调事故隐患的治理费用、安全教育费用等安全资金，在规范范围内列支安全生产费用范围培训工作，保证列支划分费用的准确性，安全专项资金使用的合规性。

3、负责审核各类安全事故处理费用支出，并将纳入本单位经济活动分析内容。

4、建立安全资金管理台账，落实相应的管理措施。

5、对预算内劳动防护用品、防暑降温等费用的归集管理。

6、将安全生产费用预算纳入年度财务预算，规范安全生产费用的财务管理，企业安全生产费用的会计处理，应按照国家统一的会计制度执行核算。

7、协助配合安全生产管理部门对安全生产费用计提、使用、管理情况进行监督检查。

3.4.4人力资源部

1、贯彻执行集团公司和行政主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示。

2、组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任目标的考核工作。

3、将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中。对新进员工及时组织入职安全教育和考试。

4、组织对三类人员以及特种作业人员的培训、换证、继教工作。

5、负责对直属项目的专职安全员的绩效考核进行审核工作。

6、参加工伤事故的调查。

7、购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检。

8、负责审核工伤事故后的劳动能力鉴定、工伤待遇申请及相关佐证资料。

3.4.5成本管理部

1、贯彻落实国家法律、法规、政策、规章制度。

2、对各单位的《总分包安全生产管理协议》进行审核。

3、对公司各项目成本中的安全生产措施费用进行审核。

4、负责公司项目经理内部竞聘；指导、监督分公司项目及具体负责直属项目经理内部竞聘工作；

5、负责项目经济责任管理，指导、监督《项目管理责任书》签订工作；

6、下达基层单位内部经营目标责任书，以及目标责任考核；

3.4.6经营发展部

1、负责公司经营开发方面工作，负责公司体系运行中有关合同预算的工作，保证体系有效正常运行。

2、负责合同的订立、履行、建档、归档工作。

3、协助公司领导审核、签订、修改合同。

4、负责检查监督公司合同的实施履行情况，并及时向公司主管领导汇报合同运行情况，纠正存在的问题，负责签订安全生产协议书。

5、指导预结算书的编制，审核经济标书的编制。

6、在工程项目投标中，对涉及安全生产方面的内容应进行严格审核，并报公司主管安全生产的领导审批。

7、配合各分公司、各项目工程施工许可证手续的办理。

8、主责公司资质、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、合同专用章使用的审核和管理。

9、主责公司经营开发、承揽工程项目、编写标书等。

10、负责与业主环境、健康安全问题的交流。

3.4.7综合管理办公室

1、严格执行安全生产法律法规，企业安全生产规章制度。

2、负责机关安全设备设施费用的及时投入。

3、组织部门人员安全教育，组织司勤人员安全培训。

4、定期检查机关安全设备的使用情况，落实隐患排查及整改。

5、制定公司机关的应急预案，制定公司机关应急处置方案，组织公司机关定期组织应急演练。

6、及时、如实报告各类安全事故，负责组织协调处理伤员救助、现场保护以及配合事故调查处理。

7、组织制定物业公司、老旧基地安全管理制度，操作规程。建立安全责任体系，层层落实安全生产职责。定期组织开展对物业公司、老旧的安全检查。

8、组织编制物业公司、老旧基地综合应急救援预案，每年定期开展应急救援演练，特别是消防、地质灾害的专项应急演练，形成演练记录，并持续改进。

9、对所属部门的物业公司、老旧基地管理人员开展安全教育。

10、对食堂展职业卫生检查，定期进行健康体检。

3.4.8材料设备管理部

1、贯彻落实国家有关安全生产法律、法规及企业安全生产规章制度以及相关方有关安全生产的要求，带领本部门人员，明确责任分工，共同落实本部门安全生产职责；

2、组织编制本部门及各岗位人员的有关材料设备的采购、招标安全生产责任；

3、负责机械设备、安全防护用品、劳保用品和危化用品在本部门的管控；

4、严格审查材料、设备单位的相关资质是否有效，审核相关的材料、设备的安全性能。

5、负责本部门安全生产责任清单考核工作。

3.4.9工会办公室

1、宣传贯彻国家的安全生产方针、政策、法律、法规，标准和行业标准以及企业的安全生产规章制度，对广大职工进行遵章守纪安全意识和安全卫生知识教育；

2、监督检查企业安全生产经费的投入，督促改善安全生产条件的落实情况；

3、发现违章指挥，强令工人冒险作业，或发现明显重大事故隐患和职业危害，危及职工生命安全和身体健康时，有权代表职工向企业主要负责人或现场指挥人员提出解决的建议，如无效，应支持和组织职工停止作业，撤离危险现场；

4、把本单位安全生产和职业卫生议题，纳入职工代表大会的重要议程，并作出相应决议；

5、督促和协助企业负责人严格执行国家有关保护女职工的规定，切实做好女职工的“四期”保护工作；

6、组织工开展安全生产竞赛活动，发动职工为安全生产提供合理化建议和举报事故隐患；

7、参加职工伤亡事故和职业病的调查工作，协助查清事故原因总结经验教训，采取防范措施。协调伤亡事故的善后处理工作。

8、配足配齐消防设施，按时进行维护、更换，对老旧房屋设施进行修缮。

3.4.10党群工作部

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、条例、法规，围绕安全生产工作中心，遵照齐抓共管的原则，深入开展调查研究，全面掌握基层生产单位安全生产动态，为党委在安全生产工作上的决策，提供可靠依据。

2、积极采取有效措施，扎实开展多种活动，深入发动党员和职工群众搞好安全生产工作。

3、积极维护职工群众的健康权和生命权，对安全生产工作中存在的问题积极提出建设性意见和建议。

4、严格遵守劳动纪律，杜绝“三违”现象在自身发生，努力做到自我保护、保护他人和互相保护。

5、不断总结和宣传安全生产典型经验，鼓励全公司职工，为安全生产做贡献。

6、不断学习和熟悉掌握《安全生产法》，收集安全生产信息和本公司安全生产动态，供党委领导在安全工作中参考。

7、负责起草党委领导安全工作报告和安全工作总结，起草党管安全生产的文件、通知和材料。

8、参加公司安全办公会议和党委安全工作会议，做好会议记录，以便备查。

3.4.11纪委工作部

1、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级的指示、决议；

2、督导各级党员干部落实安全生产““党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的规定；

3、督导各级党员领导干部履行安全生产岗位职责；

4、加强企业安全文化建设，配合组织开展安全生产宣传活动，营造良好的安全文化氛围。配合参与组织开展群众性安全文化活动，宣传安全生产先进典型和事迹；

5、监督事故调查，对负有责任的党员领导干部，督导追责；

6、督促本部门履行安全职责，落实公司安全生产整改措施，提出整改意见；

7、落实“管业务必须管安全”职责要求，参与安全生产督导检查。

3.4.12管理督查办公室

1、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规程及上级的指示、决议；严格按照公司安全生产管理制度进行安全生产督查工作；

2、针对施工现场建立健全安全生产督查管理制度及督查标准；

3、组织制定安全生产督查计划、目标、任务；

4、根据任务分配，明确部门督查职责；

5、按照“四不两直”的原则，对公司所属各在建项目开展安全生产督导检查。根据施工现场存在的问题，按规定开具安全隐患整改通知单，配合安全管理部门督促整改；

6、按照“三管三必须”原则，在开展质量、技术的检查中，对存在的安全设施隐患以及违章、违法等行为应采取措施及时阻止；

7、将对各在建项目的督查情况及结果，形成督查记录和整改通知；

8、保证检查结果真实、准确，及时在公司内部进行公示。

3.4.13审计部

1、贯彻执行安全生产法律法规、公司安全生产规章制度；

2、监督和审核各基层单位对安全生产费用的计提、使用、管理情况；

3、审查安全生产费用计提依据和计提标准，安全生产费用会计核算是否足额计提，是否将安全生产费用开支单独列支；

4、审核是否合理规范使用安全生产费用。

5、审计各单位安全生产事故情况、安全生产制度执行情况以及有无不稳定事情发生。

3.4.14法律债权资产管理部

1、协助、监督执行最新的安全生产法律法规、规范、标准及公司安全管理规章制度。

2、针对安全生产管理制度、规定进行合规性审查、对合同中涉及安全生产的条款进行合法性审查。

3、协调解决各单位有关工伤问题的法律纠纷问题。

4、协调解决各单位在安全、环保上受到行政主管部门的信用、经济等处罚问题，维护公司的合法权益和名誉。

5、对公司固定资产的安全运行进行定期排查统计。

6、对存在有重大风险或具有事故隐患的资产应进行建档登记，协助相关部门进行整改。

3.5公司在建项目部安全生产责任制

- 3.5.1项目经理安全生产责任制

1、树牢“以人为本、生命至上”的安全生产理念，认真贯彻执行国家和省、市有关安全生产方针、政策、法规、规程、标准对所承担工程的质量、环境、职业健康安全管理负全面领导责任，是工程项目安全生产的第一责任人。

2、定期组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的问题。

3、贯彻和落实公司有关安全生产的管理规定，完成公司（分公司）下达的安全生产考核指标和各项工作。

4、负责建立健全项目安全生产保证体系，确保安全经费的合理投入。

5、负责施工工程安全报监登记手续的完善。

6、严格执行安全技术措施方案的审批和施工安全技术措施交底制度；

7、组织定期（每周组织不少于一次）和不定期安全检查，消除事故隐患，对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施，制止违章作业行为。

8、负责组织开展管理人员和作业人员的安全教育及培训工作。

9、负责对施工现场使用的脚手架、井(门)架、塔吊、机械设备，临时用电线路按规定组织检查验收，合格后方准使用。

10、负责建立和完善项目安全、环保、职业健康等规章制度，对执行情况组织检查与考评。

11、负责组织编制有针对性的项目应急救援预案，落实相关人员的责任，配备必要的应急救援设备、设施，按规定程序履行审批手续，并进行交底或培训。

12、每半年至少组织开展一次生产安全事故应急预案演练。

12、严禁违章指挥，不得用无证(上岗证，特种作业操作证)人员上岗作业。

13、发生工伤事故要立即上报，组织抢救伤员并保护好现场，参加事故的调查。拟定安全预防措施，并组织实施。

14、积极推动智慧工地建设。

- 3.5.2项目生产经理/主办工长安全生产责任制

1、宣传贯彻执行国家、行业的安全方针政策、法律、法规及有关工程的规范、执行公司的安全管理规章制度，落实安全管理目标；

2、协助项目经理具体分管项目的安全工作，对项目施工安全负直接领导责任；

3、负责组织实施安全技术措施，确保安全目标的实现；

4、对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站监督。

5、参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收。

6、组织经常性的安全检查，对所检查的安全隐患及时督促整改；

7、保证安全措施计划落实，不使用伪劣防护设施用品；

8、发生工伤事故要立即上报，保护好现场，积极组织抢救，协助调查处理。

- 3.5.3专职安全管理人员安全生产责任制

1、指导、监督项目贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和技术标准、规范、规程及公司的安全管理规定。

2、组织参与脚手架、模板、垂直运输设备、施工用电、其他各类机械、生产生活设施的检查验收，对验收不合格的，不得使用和继续施工。参与上级部门组织的安全检查，如实汇报工程项目的安全生产状况。

3、经常检查作业人员的遵章守纪和安全防护用品的使用情况，及时制止和纠正违章指挥和违章作业，严禁“三违”现象发生。

4、组织参与安全技术交底，监督项目严格按施工组织设计和安全专项施工方案进行实施，对施工过程的安全状态实施控制。

5、掌握安全生产状态，发现事故隐患，及时采取纠正和预防措施，制止违章作业和违章指挥，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。

6、对进入施工现场的各种安全用品及机械设备配合材料人员进行检查、验收工作。

7、负责进行各种安全教育工作，组织开展班组安全活动，做好新工人的入场安全教育，提高其安全意识和自我防护能力。

8、必须对特种作业人员的上岗资格证书进行检查和验证，对不符合要求的不允许上岗作业，坚决制止无证上岗现象的发生。

9、督促并协助项目经理组织每周或半月一次的安全检查，坚持日检、巡检制度，对查出的安全隐患，制定措施并督促其整改。对项目的安全生产情况，每月必须以书面向公司进行汇报。

10、负责一般事故的调查、分析、提出处理意见，协助参加重大工伤事故的调查和处理，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再次发生。

11、发生工伤事故要及时报告项目经理和上级主管部门，积极抢救伤员和保护好事故现场。

12、对违反安全生产和劳动保护法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级报告，对重大安全隐患有权进行举报和处理，有权建议项目给予奖罚、行使安全生产一票否决权，必要时下达临时停工命令并及时上报主管部门或领导处理。

13、对重大危险源和重要环境因素进行识别登记和监控，特别是塔吊、井架、施工电梯脚手架、模板支撑体系搭拆的监控以及监控的相关文件进行登记和审核。

14、各种防护设施的监控：安全防护设施的搭设有无方案，是否与施工现场实际情况相符，应做到定性化、工具化、标准化，搭设好后应进行验收，并要形成文件资料。

15、监控现场施工机械，施工用电的运行状态，检查对其维修、保养、运转记录情况。

16、监控项目部对公司或行业主管部门的指令是否及时进行整改和回复；应积极阻止和杜绝违章指挥，违章操作和违反劳动纪律；

17、建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。

18、督促文明施工，安全生产，敦促设置安全警识标识，配备防火防毒器材。

- 3.5.4项目党支部书记安全生产责任制

1、把安全生产列为支部工作的重要议事日程，抓好对安全生产的方针、政策和法律、法规的宣传学习。

2、教育员工遵守安全规章制度和纪律，搞好安全生产。

3、负责文明施工的宣传教育工作。

4、负责组织现场“落手清”工作的检查。

5、协助项目经理负责落实安全、治安、消防责任制，并组织好宣传教育工作。

6、监督项目落实好用工制度，不使用无证(上岗证、特种作业操作证)人员上岗作业。

7、监督项目积极改善劳动条件，不得使用伪劣防护设施及防护用品。

8、参加安全检查，并提出改进意见和措施。

9、参加项目安全值日工作，并作好检查记录。

- 3.5.5项目技术负责人安全生产责任制

1、宣传贯彻执行国家、行业的安全方针、政策、法律、法规及有关工程的规范、标准，宣传贯彻执行公司的安全管理规章制度，落实安全管理目标。

2、对施工生产中有关安全工作负安全技术责任。

3、组织编制单位工程施工方案或专项方案，按规定完善报批手续，制定落实项目工程安全保证措施计划。

4、负责向工长和项目管理人员、操作工人进行安全技术交底；

5、对新工艺、新技术、新设备、新施工方法制定相应的安全技术措施。

6、参与安全检查，参与重伤、死亡事故和重大未遂事故的调查，对查出的安全隐患提出安全技术改进措施。

- 3.5.6项目工长安全生产责任制

1、对所管单位工程或分部工程的安全生产负直接责任。

2、对班组人员进行书面的分部分项安全技术交底，履行签字手续；

3、组织实施安全技术措施。

4、参加对施工现场的脚手架、井(门)架、塔吊、机械设备，临时用电的检查验收，合格后方准使用。

5、做好分管工程范围内的日常安全检查，参加项目组织的安全检查，及时整改安全隐患。

6、有权拒绝使用无证(身份证、上岗证、特种作业操作证、健康体检证)人员的上岗作业。

7、经常组织员工学习安全技术操作规程，及时制止和纠正违章作业。

8、有权拒绝使用伪劣防护用品。

9、发生工伤事故立即报告项目经理，并保护好现场。

10、组织落实文明施工。

11、参加项目组织的安全值日，并及时作好检查记录。

- 3.5.7项目机械员安全生产责任制

1、负责施工现场机械设备使用前的验收和日常保养及维修的管理

工作。

2、负责施工现场的塔吊、施工电梯、井架等大中型机械设备搭拆

过程的监督、验收和日常保养维修的管理工作。

3、负责施工现场起重作业的监督、检查管理工作。

4、负责施工现场用电设备的验收和平时安全用电管理工作。

5、负责施工现场机械设备作业人员的安全教育管理工作。

6、负责对施工现场使用的机械进行可追溯性记录。

- 3.5.8项目劳动保护监查员安全生产责任制

1、宣传贯彻国家、地方劳动保护方针、政策、法律、法规和技术标准，依法行使劳动保护监查员的职权。

2、参与重大事故和职业危害问题的调查及有关劳动保护计划、措施的制定，协助项目进行安全教育，提出劳动保护、安全生产的改进建议。

3、经常检查施工现场设备及各种防护设施状况，发现问题督促解决。督促女职工保护工作的落实。

4、经常检查施工现场尘、毒、噪声有害作业状况，督促防治和个体保护。

5、代表员工就职业健康安全的重大事宜与项目沟通、协商。

- 3.5.9项目职业健康员安全生产责任制

1、负责职业健康、职业病防治、环境卫生宣传教育；建立并落实现场卫生制度，落实卫生防病措施，开展爱国卫生活动。做好现场的工伤急救、防暑、降温；药品购置、保管和发放工作。

2、发生工伤事故时及时进行处理，并将伤者送往附近医院进行抢救。

3、经常监督检查浴卫、宿舍、食堂办公等场所的环境卫生，按要求做好施工现场除“四害”及消毒工作，确保员工的身体健康。

4、经常监督粉尘及有毒有害工种人员的劳动保护落实情况。

5、建立健全项目各项卫生、药品台帐，随时掌握员工健康状况，发现问题及时向上级有关部门报告。

- 3.5.10项目材料员安全生产责任制

1、对发放的材料、安全防护用品，防护设施的产品质量负直接责任。

2、保证按规定及时发放和供给合格的防护用品与安全设施，并定期检查。

3、负责材料、构件按总平面图布置堆放, 安全标识符合要求。督促库管员对易燃易爆化学物品或材料按规定安全贮藏和领发，检查安全管理情况。

4、协助项目经理积极改善劳动条件。

5、参加项目安全值日工作，并作好检查记录。

6、作好材料台帐，并及时上报材料报表。

- 3.5.11项目劳资员安全生产责任制

1、负责按规定落实好用工制度，办理用工手续，加强劳务队伍管理。

2、组织员工进行安全教育，保障工人安全。

3、协助项目经理保证安全措施费用的使用。

4、协助项目经理积极改善员工劳动条件。严格合理控制加班加点；

5、保证按规定支付员工工资。

6、参加项目安全值日工作，并作好检查记录。

7、作好劳资台帐，并及时上报劳资报表。

- 3.5.12项目成本员安全生产责任制

1、宣传贯彻执行国家、行业的安全方针、政策、法律、法规及有

关工程的规范、标准，宣传贯彻执行公司的安全管理规章制度，落实

安全管理目标。

2、确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安

全生产措施费同时得到支付。

3、在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确安全生产、文明

施工措施费范围、比例（或数量）及支付方式。与分包单位（含甲方直接分包）签订安全生产协议（由项目部负责招标的部分）。

4、保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现

场安全防护和安全隐患整改的资金。

5、参与编制和审核施工组织设计和施工方案，审核施工生产中安

全技术措施经费的使用计划。及时对特殊复杂工程项目或专业工程项目所增加的安全保障措施费洽商。

6、负责本部门的防火、防盗和安全用电管理工作。负责收集、验

证、保管分包单位的各种安全资质资料。

7、根据安全投入计划，编制安全投入预算，负责安全生产费用报

表的填报存档工作。

- 3.6.13项目班组长安全生产责任制

1、负责班组人员的班组级入场安全教育及对本工种作业人员进行安全防护措施交底，坚持班组的班前安全活动，并认真填写记录。每周应进行安全讲评并记录。

2、随时掌握班组人员的变动情况，未经批准，不得擅自增减用工人员。

3、负责督促班组成员正确使用防护用品，有权停止违章人员的工作。

4、对使用的机具、设备、作业环境的安全状态，负责班前认真检查，发现隐患立即报告或采取有效措施消除隐患后方可作业。

5、严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥，发现问题应立即报告主管部门。

6、检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整。

7、发生事故或未遂事故要立即向主管工长直至项目经理报告，并保护好现场。

- 3.6.14项目作业人员安全生产责任制

1、自觉遵守有关安全生产法律法规、项目安全生产规章制度，主动接受安全生产教育和培训，服从管理。

2、认真执行安全操作规程和规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定。坚持并正确使用防护用品。

3、不违章冒险作业，对使用的机具、设备和作业环境的安全状态，坚持班前检查，发现安全隐患，立即报告，并采取有效措施消除隐患后方可作业。

4、了解其作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。有权对安全工作存在的问题提出建议、批评、检举和控告。

5、积极参加安全教育及安全培训,掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能,从事特种作业的人员必须经培训取得相应资格证书。

6、认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。

7、严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。

8、正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素。

9、参加班前安全活动，辨识本岗位存在的危险因素，掌握必要的安全常识。

10、积极参加生产安全事故应急救援演练，掌握逃生技能，提升应急处置能力。

11、发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险。

4  安全生产目标责任管理及考核

4.1  安全生产目标

4.1.1  无重伤、死亡事故发生，年轻伤频率≤6‰。

4.1.2  无重大事故、火灾、爆炸事故发生。

4.1.3  无职业病、传播性疾病和食物中毒的发生。

4.2  安全生产目标管理

4.2.1  公司建立安全生产目标责任管理和考核机制，下达基层单位年度安全生产管理责任目标，定期对各基层单位安全生产目标完成情况进行考核，考核结果与各单位负责人、员工的绩效薪酬挂钩，与项目利益分配挂钩。

4.2.2  公司按照股份公司下达的安全生产责任目标，结合公司实际，制定年度安全生产管理目标。

4.2.3  公司将年度安全生产目标进行分解，向各基层单位、直属项目经理部下达安全生产管理目标，签订安全生产责任书。

1）、公司在每年1月底以前与各基层单位签订《安全生产管理目标责任书》，明确安全生产责任指标、考核方式、具体要求等内容；

2）、公司/分公司应当在工程开工后一个月内与项目经理部签订《项目安全生产管理目标责任书》，明确项目安全生产指标、考核、奖惩等内容；同时在《项目管理责任书》中加以明确。直属项目由公司负责签订；分公司项目由分公司负责签订；

4.2.4  项目部应当根据《项目安全生产管理目标责任书》，明确项目各管理岗位安全管理目标、责任和考核、奖惩办法。

4.2.5  公司年度安全生产管理目标、各基层单位安全生产管理目标责任书、直属项目安全生产管理目标责任书由公司安委会负责签订。

4.3  安全生产目标考核方式

- 4.3.1  实行逐级安全生产目标考核制度。

- 1）股份公司对公司进行考核；

- 2）公司对分公司、直属项目部进行考核；

- 3）分公司对分公司项目部、本单位主管部门进行考核；

- 4）主管部门、项目经理部对管理人员进行考核。

- 4.3.2根据股份公司规定对公司进行安全生产目标考核，考核结果

- 与公司领导班子绩效薪酬挂钩。

- 4.3.3  公司按照《基层单位经营业绩考核管理办法》对各基层单位进行安全生产目标考核，考核结果与基层单位领导班子绩效薪酬挂钩。

- 4.3.4  公司/分公司按照《项目管理责任书》对项目部进行考核，

- 考核结果与项目上缴管理费和利益分配绩效工资挂钩。

- 4.3.5  考核时间：每年年末。

  - 安全生产目标考核内容及时间

- 4.4.1  考核内容及形式：安全生产管理制度执行情况；安全生产责任落实情况；安全生产目标完成情况；通过日常、季度、半年、年终检查的形式进行综合打分评比。

4.4.2  每年1月底前，公司安委会负责对各分公司安全生产目标进行考核总结。

4.4.3  每年1月底前，安委会或各单位安全生产主管部门负责对项目部年度安全生产情况进行考核总结。

4.4.4  项目竣工后一月内，安委会或各单位安全生产主管部门负责对项目部总体安全生产目标进行考核总结。

- 5  安全生产教育培训

- 5.1  安全培训教育的基本要求

5.1.1  按照《安全生产法》的规定，公司制定安全生产教育制度，制定年度培训教育的计划，并建立安全教育培训档案。

5.1.2  公司安全生产主要负责人、项目经理和专职安全管理人员必须经当地建设行政主管部门或安全监督管理机构培训，取得安全管理任职资格证书上岗。

5.1.3  对公司/分公司从业人员进行安全生产教育,确保从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 5.2  安全生产培训教育的对象和内容

5.2.1  企业三类人员（各公司主要负责人、项目经理、安全管理人员）应接受教育培训；

5.2.2  培训的主要内容包括：

1）国家有关安全生产的法律、法规、政策及有关行业安全生产的规章、规范和标准；

2）安全生产管理知识、安全生产技术、劳动卫生知识和安全文化知识，有关行业安全生产管理专业知识；

3）工伤保险的法律、法规、政策；

4）伤亡事故和职业病统计、报告及调查处理方法；

5）事故现场勘验技术，以及应急处理措施；

6）重大危险源管理与应急救援预案编制方法；

7）国内外先进的安全生产管理经验；

8）典型事故案例。

5.2.3  继续教育的主要内容包括：

企业三类人员（各公司主要负责人、项目经理、安全管理人员）每年进行一次继续教育。继续教育的主要内容是新知识、新技能包括：

1）有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；

2）安全生产的新技术、新知识；

3）安全生产管理经验；

4）典型事故案例。

5.2.4  培训和复训的时间要求：

企业三类人员（公司主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员）的安全资格培训时间不得少于60学时；每年再培训时间不得少于16学时。

5.2.5  新进从业人员必须接受三级安全教育培训，必须进行公司或分公司第一级安全教育，项目部第二级安全教育，班组第三级安全教育。

5.2.6  新进从业人员第一级安全教育，由公司或分公司组织进行，进行初次安全生产教育培训的时间不得少于15学时，其教育培训和主要内容包括：

1）安全生产的重大意义；

2）国家安全生产方针、政策、法律、法规；

3）企业安全生产形势、安全生产规章制度，劳动纪律等；

4）企业历史上发生的重大伤亡事故案例及吸取的教训；

5）发生事故后如何抢救、如何报告、如何保护现场。

经公司或分公司第一级安全教育培训考试后，不合格者必须重新进行教育培训，合格后才能向项目部转送，办理好移交手续。

5.2.7  新进从业人员第二级安全教育，由项目部负责组织进行安全教育。安全教育培训时间不得少于15学时，其安全教育培训主要内容包括：

1）项目部的生产、设备特点及历史事故教育，预防事故的方法等；

2）单位的安全生产制度、规定及安全注意事项等；

3）施工现场环境、本工种的安全操作规程、技术操作规定；

4）防护用品发放标准及防护用具、用品使用基本知识；

5）项目部作业场所和工作岗位存在的危险因素及其防范措施和事故应急措施。

经第二级教育后，进行安全考试，不合格者继续培训，合格者分配到班组。

5.2.8  新进从业人员第三级安全教育，由班组长和安全员负责进行安全教育。安全教育培训时间不得少于20学时。其安全教育培训主要内容包括：

1）本班组安全生产特点，当前班组安全生产的情况，本工种和

岗位所存在的危险因素及预防事故的措施和方法；

2）个人劳动防护用品、生产设备、安全装置等正确使用和维护的必要知识和方法；

3）发生意外事故，紧急救援的广泛和措施。班组安全教育培训考试合格者，才能上岗作业。

5.2.9  从业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行相应的安全生产知识教育培训。

5.2.10  单位实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时应对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训。

- 5.3  特种作业人员的安全教育培训

5.3.1  特种作业：是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。

5.3.2  特种作业的范围包括：建筑电工；建筑架子工；建筑起重信号司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；高处作业吊篮安装拆卸工；经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。。

5.3.3  特种作业人员必须具备的条件：

1）年满18周岁；

2）身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

3）初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际考核并成绩合格；

4）符合相应工种作业特点需要的其他条件。

5.3.4  特种作业人员教育培训的内容及学时要求：

特种作业人员的培训严格按照全国统一培训大纲、统一考核教材和国家《特种作业人员安全技术考核标准：通用部份》规定进行，首次取得资格证书的人员，在其正式上岗前不少于3个月的实习操作学时。特种作业人员安全技术考核包括安全技术理论考试与实际操作技能考核两部分，以实际操作技能考核为主。

5.3.5、特种作业人员，每2年必须进行一次复审，其复审的主要内容要是：

1）健康检查；

2）违章作业记录检查；

3）安全生产新知识和事故案例教育；

4）本工种安全技术知识考试。

5.3.6  特种作业的培训和考核由公司统一组织进行，由人力资源部门建立特种作业人员档案，加强对特种作业人员的管理，按规定组织特种作业人员参加年度安全教育培训或者继续教育，培训时间不少于24小时。

5.3.7  从事特种作业的人员必须经培训考试合格后，取得《特种作业人员操作证》者才能上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行理论和实际操作考核，经考核合格后方可上岗作业，严禁无证上岗作业。

6  安全生产检查及隐患排查治理

- 6.1安全检查的基本要求

6.1.1  公司所属单位按照本规定建立健全安全生产检查制度，并保证制度的贯彻落实和有效实施。

6.1.2  通过组织开展各种安全检查，对施工中存在的不安全行为和安全隐患进行预测、预报、预防，消除不安全因素和隐患，保障安全生产。

6.1.3  参与安全检查的人员要认真负责，坚持原则，事前必须要有准备、有目的、有计划，要明确检查内容、标准及要求，事后要有记录、有整改、有总结，切忌形势主义走过场。

6.1.4  安全检查中发现的不安全因素和隐患，应下发安全隐患整改通知书，并进行登记建档进行跟踪，作为整改的备查依据和安全动态分析的重要渠道。

6.1.5  对查出的安全隐患，各相关责任部门和项目部要高度重视，制定整改方案和措施，按照“三定”、“五落实”原则进行整改，整改后应及时逐级反馈，经复查整改合格后进行销案。

6.1.6  凡对查出的安全隐患，没有按时整改而导致事故的发生，将追究其单位领导和直接责任人的责任，并给予行政和经济处罚。

6.1.7  公司或各基层单位应将安全检查结果与相关责任部门及责任人进行奖惩挂钩，以此强化安全检查整改效能。

- 6.2 安全检查的内容

6.2.1  安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故处理、查应急预案。

6.2.2  查思想：对照有关安全生产方针、政策、法令，检查施工人员的安全意识。

6.2.3  查管理、查制度：重点检查施工现场的安全管理状况。包括：是否建立健全安全规章制度、是否编制施工组织设计和专项方案，安全生产责任制执行情况，安全生产保证体系功能发挥情况，安全教育、安全检查、安全措施落实、事故调查处理等规章制度执行情况等。

6.2.4  查现场、查隐患：检查施工现场各种不安全因素、隐患存在情况和施工操作者的作业状况、劳动防护用品的落实情况等。

6.2.5  查事故的分析、处理与上报：各类事故是否调查、分析、上报准确。是否按照“四不放过”的原则进行事故的调查处理。

6.2.6  查应急预案：是否对重大危险源登记建档、并及时上墙进行公示、是否编制应急救援预案、应急救援是否具有可操作性、是否进行培训和演练。

- 6.3  检查标准和依据

6.3.1  JGJ59—2011《建筑施工安全检标准》。

6.3.2  国家、省、市有关安全生产的法律法规、标准、规范、规程等；

6.3.3  集团和公司的安全生产规章制度、办法、细则等。

- 6.4  安全检查的形式和方法

6.4.1  定期安全检查

1）公司每半年集中组织一次安全综合大检查。检查由公司安全部负责组织，领导带队，公司各相关职能部门人员参加。

2）分公司每季度进行一次安全综合大检查。检查由分公司安全部门负责组织，分公司领导带队，分公司各相关职能部门人员参加。

3）项目部每周进行一次安全综合大检查，由项目经理负责组织，生产经理、技术负责人、专职安全管理人员、栋号工长、机电设备、内业后勤、分包单位相关人员参加。除此之外还须进行日检、巡检、班组检查、班前检查、喊话等安全检查。

6.4.2  常态化安全检查

1）公司除对所属各基层单位进行集中定期综合检查外，安全部门对直属项目每月1次不定期检查，除此之外，还组织开展经常性的、突击性的、专业性的、季节性的、节假日前后等各种安全检查。

2）安全检查中发现的不安全因素和隐患，下发安全隐患整改通知书，并进行登记建档进行跟踪验证。

6.4.3  季节性及节假日前后安全检查

1、公司根据季节性变化的发生，按照事故发生的规律对易发的潜

在隐患，突出重点检查，如冬季防冻保温、防火、夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。

2、由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、劳动节、国庆节）前后容易发生安全事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。

6.4.4  专业（项）安全检查

对专业性强的工种、工序、作业环境，如设备设施、特种作业等

危险性较大的安全检查，专业（项）检查一般按照检查标准、使用专业的检查仪器或设备进行安全问题的排查。

6.5  隐患排查治理

6.5.1  安全生产隐患

安全生产隐患（以下简称“安全隐患”），是指从事生产经营活动的企业以及其他能够独立承担民事责任的经营性组织（以下统称“生产经营单位”）违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因 素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

    - 排查方式及范围

施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括日常

安全检查、节假日及重大活动安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、专业专项安全检查、随机安全检查等

6.5.3  安全隐患排查的主要内容

1）安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规范的建立落实情况。

2）应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护情况。

3）设施、设备、装置、工具的状况和日常维护、保养、检验、检测 情况。

4）爆破、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火作业、有毒有害及受限空间作业、重大危险源作业等危险作业的现场安全管理情况。

5）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。

6）劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况，以及从业人员的身体、精神状况。

7）从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员培训考核和持证上岗情况。

8）其他影响安全生产的情况。

6.5.4  安全隐患分级判定

1）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目自身难以排除隐患。

    - 安全隐患排查治理

1）一般安全隐患由项目负责人组织项目人员立即组织整改，公司安全检查时下达“安全隐患整改通知单”，项目应明确整改内容和时限，进行消除安全隐患。整改完毕后，将“安全隐患整改回复单”及整改前后的照片及其他影像资料，报公司安全管理部门进行本案存档。

2）重大安全隐患处理：根据需要停止使用相关设施、设备，局部停产停业或者全部停产停业；组织专业技术人员、专家或者具有相应资质的专业机构进行风险评估（评价），明确安全隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度；根据风险评估结果制定治理方案，治理方案应明确治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、责任部门和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案等内容；落实治理方案，消除安全隐患。

3）对于重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。

    - 隐患排查治理台账

1）安全隐患排查时间；

2）安全隐患排查的具体部位或场所；

3）发现安全隐患的数量、级别和具体情况；

3）参加安全隐患排查的人员及其签字；

4）风险评估（评价）记录；

5）安全隐患治理方案；

6）安全隐患治理情况，复查验收情况、复查验收时间、复查验收人员及其签字。安全隐患排查治理信息台账应当保存2 年以上。

6.5.6  隐患排查分析、评估、验收

1）各单位在施工作业的开始阶段，采取风险分析法对系统存在的危险源、危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析尽早发现潜在的危险性，提前发现系统的潜在危险因素，确定危险等级，制定相应的防范措施，防止危险因素发展成事故。

2）事故隐患的等级，由事故隐患所在单位进行评估定级。对于发现的事故隐患应立即进行评估，按照预评估、评估、核定三个步骤确定其等级。

3）受检单位落实整改后将整改情况报检查单位，受检单位相关人员填写“隐患整改回复单”，一般问题或事故隐患5日内完成，较大问题或较大及以上事故隐患在规定期限内完成，由检查单位进行验收，对治理情况要跟踪监督、复查验收和效果评估，复查验收和效果评估资料应记录在案，验收资料必须包含整改通知单、整改回复单（受检单位负责人签字）、整改回复影像资料（整改前后）。

6.5.7  隐患排查治理过程中的安全要求

1）各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

2）各单位在每年的汛期中，应当结合当地实际加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

3）公司将在年终对公司所属的在建项目开展安全生产综合大检查，严格履行企业负责人带班值班检查制度，将安全检查中发现的安全隐患和后续整改情况，纳入年终安全考核范围，根据公司相应的奖惩标准进行处理。

6.5.8  隐患排查治理报告

公司每年在职代会期间将隐患排查治理制度和重大安全隐患治理

情况，向属地应急管理部门和公司职工（代表）大会报告，即“双报告”，包括以下内容：

1）向职工通报（公示）隐患排查治理情况；

2）向职工（代表）大会专项报告隐患排查治理制度建立、执行情况和重大隐患治理情况；

3）向属地应急管理部门报告重大隐患排查治理情况；

4）向属地应急管理部门报送隐患排查治理制度。

公司各级工会组织应加强对安全隐患排查治理及报告工作的监督检查，作为推荐“安康杯”竞赛评选表彰及其他荣誉称号的必要条件。公司工会应协助督促落实“双报告”工作，督促在职工（代表）大会上报告企业隐患排查治理制度建立、修订和执行情况，重大隐患治理工作情况，接受职工或职工代表审议。

- 7  安全生产技术管理

- 7.1  施工安全技术措施的主要内容

7.1.1  一般工程安全技术措施的主要内容

1）土方工程：根据基坑、基槽、地下室等土方深度和土质的种类，选择开挖方法，确定边坡的坡度或采取何种护坡支撑和护壁桩，以

防土方塌方；

2）钢筋、模板工程安全技术措施；

3）脚手架、吊篮、工具式脚手架等选用及设计搭设方案和密目式安全立网、挡脚板的安全防护措施；

4）高处作业的上下安全通道；

5）施工洞口和临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施；

6）对施工升降机、物料提升机、塔式起重机等垂直运输设备，位置搭设要求，稳定性、安全装置等的要求和措施；

7）编制临时用电的施工组织设计。在建工程（包括脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的间距没有达到最小安全距离采取的防护措施；

8）场内运输道路及人行通道的布置；

9）防火、防毒、防爆、防雷等安全措施；

10）在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离设置；

7.1.2  季节性施工安全措施

1）一般建筑工程可在施工组织设计或施工方案的安全技术措施中编制季节性施工安全措施；危险性大、高温期长的建筑工程，应单独编制季节性的施工安全措施。季节性主要指夏季、雨季和冬季。

2）夏季施工安全措施。夏季气候炎热，高温时间持续较长，主要是做好防暑降温工作。

3）雨季施工安全措施。雨季进行作业，主要做好防触电、防雷、防汛、防坍塌和防台风的工作。

4）冬季施工安全措施。冬季进行作业，主要应做好防风、防火、防滑、防煤气中毒、防亚硝酸钠中毒的工作。

- 7.2  施工组织设计与施工方案安全技术措施的编制

7.2.1  在编制施工组织设计与施工方案时，应将施工安全技术措施作为一项重要内容考虑。对施工全过程中，容易发生事故的关键部位和环节以及人的、物的(施工设施、机械设备、材料等)、管理的等因素，在保证安全施工的基础上考虑经济核算和施工进度等因素。

7.2.2  编制安全技术措施的技术人员必须熟悉和掌握工程概况、施工方法、场地环境、条件等第一手资料。针对不同工程的结构特点及可能造成的危险部位、危险因素，从技术上采取防护措施，以消除危险，保证施工安全。

7.2.3  针对施工方法和施工程序中可能出现的不安全因素和选用的各类机械、设备、变配电设施对施工人员可能带来的伤害因素等方面，从技术措施、安全装置等方面进行控制。

7.2.4  对施工场地及周围环境，应采取的防尘、防噪、 防毒等安全技术措施。

7.2.5  安全技术措施的制定必须结合工程特点和现场实际，当施工方案有变化时，安全技术措施也应重新修订并经审批。方案和措施不能与工程实际脱节，不能流于形式。

7.2.6  对大型群体工程或一些面积大、结构复杂的重点工程必须在施工组织设计中编制施工安全技术总体措施外，还应编制单位工程或分部分项工程安全技术措施。此外，还应编制季节性施工安全技术措施。

- 7.3  施工组织设计与施工方案安全技术措施的审批

7.3.1  公司/分公司必须针对专业性强、危险性大的工程项目,如脚手架、模板工程、基坑支护、施工用电、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直运输设备的安装与拆除及基础和附着的设计、以及爆破施工、水下施工、拆除施工、人工挖孔桩施工等分部分项工程，应当编制专项安全技术措施；

7.3.2  安全技术措施由项目部技术负责人或专业技术人员编制，由项目经理对安全技术措施审查合格后，上报分公司总工程师或公司技术部门审核；

7.3.3  公司/分公司职能部门审核合格后，由公司或分公司总工程师或分管生产安全的副经理签字批准方可实施。

- 8  重大危险源管理与监控

8.1  重大危险源的辨识与评价

8.1.1  各基层单位和项目部要严格按照公司职业健康安全管理体系中《危险源辨识、风险评价和控制程序》，根据工程特点和施工范围，在基础、结构、装饰阶段施工前，对施工过程进行安全分析，对可能出现的危险因素进行识别、评价、监控。

8.1.2  对查出的危险源（隐患）进行风险评价，划分等级，确定重大危险源，建立危险源清单并对公司危险源清单适时进行更新。

8.1.3  对重大危险源进行登记建档，实行分级动态管理。针对重大危险源，必须编制相应的事故应急救援预案，预案编制内容要细化，要具有可操作性。

8.2  重大危险源的控制与管理

8.2.1  公司主管部门、各基层单位、项目部要加强对重大危险源的管理与监控，明确各级责任，制定消除或减少危险性的安全技术方案、措施，认真组织方案、措施的实施，检查和验收。

8.2.2  重大危险工程的施工必须编制专项施工方案，专项施工方案除应包括相应的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急方案以及紧急救护措施等内容。

8.2.3  对危险性较大工程专项施工方案要严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。

8.2.4  项目部应加强对重大危险源的管理，在施工现场设置重大危险源公示牌，并在危险部位设置安全警示标志。

8.2.5  危险性较大工程施工时，应严格按照经审批的专项施工方案实施，且必须由专职安全管理人员现场监督。

8.2.6  公司主管部门、各基层单位和项目部针对重大危险源，必须编制重大危险源监控措施和事故应急救援预案，预案编制内容要细化，要具有可操作性。

8.2.7  公司制定的应急预案要定期组织演练，演练资料形成书面记录存入安全管理档案。重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：

应急救援机构及职责；

② 危险辨识与评价；

③ 应急设备与设施；

④ 应急能力评价与资源；

⑤ 报警、通讯联络方式；

⑥ 事故应急程序与行动方案；

⑦ 保护措施与程序；

⑧ 事故后的恢复与程序；

⑨ 培训与演练。

8.3  重大危险源的检查

8.3.1  公司主管部门和各基层单位应建立重大危险源管理台账，对列入监控范围的重大危险源，应重点管理，进行定期或不定期专项检查。重点检查重大危险工程的管理制度的建立和实施；检查专项施工方案的编制、审批、交底和过程控制；检查现场实物与内业资料的相符性。项目部每周组织分包、专业施工等单位按照专项施工方案对重大危险源的施工进行安全检查，并做好施工安全检查记录。

8.3.2  凡被列入监控范围的重大危险源，项目部必须按要求经常与当地建设行政主管部门或安全监督管理机构沟通信息，每月将由监理签证的安全检查及问题整改情况报送安全监督管理机构，确保重大危险工程施工的信息畅通。

8.3.3  公司所属各单位和项目部要强化对建筑工程重大危险源的监控，落实控制措施，提高施工现场安全生产管理水平，杜绝重特大事故发生，保证安全生产。

- 9  安全生产会议

- 9.1 会议的形式

- 公司所属各单位应定期、不定期地组织召开安全生产会议，研究、

- 分析、部署和总结改进本单位的安全生产工作。安全生产会议形式有：安委会会议、安全例会、安全座谈会、安全研讨会、经验交流会、现场安全会、事故分析会等。安委会办公室、安全生产管理部积极发挥综合协调作用。

- 9.2  会议内容

- 安全生产会议主要包括以下内容：组织学习安全生产法律法规、标准规范;传达贯彻上级安全生产会议和文件精神；评审安全生产管理体系运行情况,对存在的问题提出整改意见和措施，对安全生产检查及隐患排查治理工作做出安排和部署;研究制定重大危险源管理方案和监控措施;及时查找安全生产工作中存在的问题和不足,不断总结管理经验;对下一步安全生产工作做出安排部署；与安全生产有关的其内容。

- 9.3  会议要求

- 安全生产会议应由专人负责记录,会后形成会议纪要。所有参会人员应履行签到手续,会议签到表和影像资料应作为重要资料妥善保存。

- 10  安全生产费用

安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支,专门用

于完善和改进企业或者生产现场安全生产条件的资金。

10.1 提取标准

10.1.1  建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建

设工程类别安全生产费用提取标准为:房屋建筑工程、水利水电工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%,市政公用工程、机电安装工程、港口与航道工程、公路工程为1.5%。总包单位应将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。

10.1.2  机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:营业收入不超过1000万元的,按照2%提取,营业收入超过000万元至1亿元的部分,按照1%提取,营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取,营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取,营业收入超过50亿元的部分,按照0.05%提取。其他企业应保证具备安全生产条件所必需的资金投入。

10.2  使用

10.2.1安全生产费用应按照以下范围使用:完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出,开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出,安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出,安全生产宣传、教育、培训支出,配备和更新现场作业人员安全防护用品支出,安全生产使用的新技术、新标准、新工艺、新设(装)备的推广应用支出,安全设施及特种设备检测检验支出,其他与安全生产直接相关的支出。

10.2.2  安全生产费用应当优先用于满足隐患整改支出或达到安全生产标准所需的支出。

10.2.3  提取的安全生产费用应当专户核算,按照规定范围安排使用,不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用,当年计提安全生产费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。

10.3  费用管理

10.3.1  各单位应建立健全安全生产费用管理制度,明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限,按规定提取和使用安全生产费用。

10.3.2  各单位应加强安全生产费用管理,编制年度安全生产费用提取和使用计划,纳入企业财务预算。

10.3.3  各层级进行安全生产检查时,应把安全生产费用的提取和使用管理作为检查内容。

11  分包单位安全管理

11.1  分包资质

分包商必须持有有效安全生产许可证和与其所承包工程相符

的施工资质。

11.2  安全生产管理协议

各单位与分包单位签订施工合同的同时应签订“安全生产管理协议”，安全生产管理协议须明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法。具体按照《四川华西集团总分包安全生产管理协议（示范文本）》（川华西发〔2017〕166号）执行。

11.3过程管理

11.3.1  分包单位入场，各单位应组织对其进行入场安全教育交

底，教育交底内容包括总包安全管理规章制度、安全生产管理协议、双方安全管理接口人及联系方式等，交底应留下书面记录。

11.3.2  生产过程中，分包单位应服从项目部的管理，执行项目部的安全管理规章制度，接受生产单位安全监督。

11.3.3  各项目部应明确分包单位的安全职责，严格落实分包单位主要负责人、专职安全管理人员、专业工长的责任。

- 12  危大工程的安全管理

- 12.1危大工程的范围及清单

12.1.1  基坑工程

1）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

12.1.2  模板工程及支撑体系

1）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

12.1.3  起重吊装及起重机械安装拆卸工程

1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

2）采用起重机械进行安装的工程。

3）起重机械安装和拆卸工程。

12.1.4  脚手架工程

1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

2）附着式升降脚手架工程。

3）悬挑式脚手架工程。

4）高处作业吊篮。

5）卸料平台、操作平台工程。

6）异型脚手架工程。

    - 建筑边坡

1）岩质挖方边坡高度大于15M

2）土质挖方挖方边坡、路堤边坡高度大于10M或不良地质地段、

特殊岩土阶段的路堤、挖方边坡

12.1.6  拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

12.1.7  暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

12.1.8  其它

1）建筑幕墙安装工程。

2）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

3）人工挖孔桩工程。

4）水下作业工程。

5）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

6）大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程。

7）便桥、临时码头。

8）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

12.2 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

12.2.1  深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

12.2. 2  模板工程及支撑体系

1）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、挂篮、飞模、隧道模等工程。

2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

12.2.3  起重吊装及起重机械安装拆卸工程

1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

12.2.4  脚手架工程

1）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

2）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

3）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

12.2.5  建筑边坡工程

- 岩质挖方边坡高度大于30M。

- 土质挖方边坡、路堤边坡高度大于20M。

12.2.6  拆除工程

1）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

2）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

12.2.7  暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

12.2.8、其它

1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

2）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

3）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

4）水下作业工程。

5）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

  - 危大工程的安全管理

12.3.1  项目部应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

12.3.2  项目应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

12.3.3  项目部专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

    - 项目部应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡

- 视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

12.3.5  危大工程发生险情或者事故时，项目部应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地建设主管部门。

- 12.3.6  项目部应当建立危大工程安全管理档案；专项施工方案及其审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

- 12.4 危大工程专项方案的编制、审批

12.4.1  危险性较大的分部分项工程专项施工方案由项目技术负责人主持编制；专业分包的危大分部分项工程专项施工方案，由专业分包单位编制。

12.4.2  危大工程专项施工方案编制完成后，应按要求报分公司/公司相关主管部门审核，总工程师审批，通过后按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的相关要求进行外部专家论证，并按专家意见修改完善后，报公司审批备案。

12.4.3  起重设备安拆方案、施工升降机安拆方案、施工吊篮安装方案和施工临时用电方案由公司（分公司）设备和临电管理部门授权的工程技术人员审核，公司（分公司）技术负责人审批。

12.4.4  实行专业分包的分部分项工程的施工方案，由专业承包单位技术负责人审核后，报公司（分公司）主管部门审核，技术负责人或授权技术人员审批，其中，属特级、一级施工方案，由公司技术负责人审批。

12.5  危大工程的专家论证

    - 专家论证会由项目部负责组织，公司（分公司）技术、安

- 全生产监督管理部门应派人参加。专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，项目部参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

12.5.2  公司应当根据论证报告修改完善专项方案，并经公司技术负责人、专业承包单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

12.5.3  专项方案经论证后需做重大修改的，项目部应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。

12.6 检查验收

12.6.1  按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，项目经理应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经项目经理、技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

12.6.2  危大工程验收合格后，项目部应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

13  企业负责人及项目负责人施工现场带班

13.1  企业负责人及项目负责人值班带班相关要求

13.1.1  企业负责人包括公司负责人和分公司负责人。其中公司负责人包括公司法定代表人、董事长、总经理、主管生产安全工作的副总经理、总工程师等公司领导班子成员，主要负责人应当持有“A”类安全生产考核合格证书。每月带班检查时间不得少于6个工作日。

13.1.2  分公司负责人包括分公司经理、主管生产安全工作的副经理、总工程师。每月带班检查时间不少于6个工作日。分公司经理为落实本级带班制度的第一责任人。

13.1.3  企业负责人（公司、分公司）带班形式为带班安全检查,项目负责人带班形式为带班安全生产和带班安全检查。

13.1.4  项目负责人必须在施工现场进行带班，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。负责指挥和监督安全生产工作，并与施工人员共同上下班。

13.1.5  各级带班领导要认真检查安全工作，做好带班记录，一式两份分别存至带班领导及接受检查单位处。项目部的带班记录应在带班台账中予以签字证明，并填写项目负责人带班情况记录。

13.1.6  认真做好交接班工作，将带班当日的安全工作遗留问题向下位带班领导交待清楚。

13.2 企业负责人及项目负责人值班带班职责

13.2.1  公司带班领导职责:

1)、法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。

2)、公司主要领导应按照企业负责人施工现场带班检查计划的安排，带队深入公司所属各施工现场，重点检查工程项目的安全、生产状况，以及项目负责人的带班生产情况，检查记录应分别在公司安全部和施工现场存档备查。

3)、检查分公司、项目部领导带班情况，发现问题并及时解决。协调解决基层单位安全生产疑难问题。

13.2.2  安全生产监督管理部门职责

1)、做好公司领导带班检查计划，并督促实施。

2)、检查分公司、在建工程带班制度落实情况，发现问题并及时采取措施加以解决。

3)、对带班情况实施考核。

13.2.3   分公司带班领导职责

1)、认真做好带班检查工作，深入、全面排查施工现场及本级管理中存在的安全隐患，认真执行公司企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，进行检查、考核。

2)、检查项目部领导带班情况，发现问题，及时解决。

3)、具体协调、解决项目部安全生产疑难问题。

13.2.4  项目负责人带班职责

1)、项目负责人是工程项目生产安全管理的第一责任人，应对现

场带班生产制度负责。

2)、将安全生产作为首要责任，全面掌握当班质量、安全生产状况，加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查，并指导现场人员安全作业。

3)、及时发现并组织消除事故隐患和险情，制止违章违规行为，严禁违章指挥。

4)、当现场出现重大安全隐患或遇险情时，及时采取紧急处置措施，并立即下达停工令，组织人员及时有序撤至安全地带。

5)、总包单位应对分包单位项目负责人带班生产情况进行考核，并作为对其工程施工业绩的评判依据之一。

6)、履行安全生产管理规定的其它职责。

13.3  工作流程

13.3.1  安全生产监督管理部门负责制定公司带班计划并归档备案。带班计划应包括检查时间，带班领导姓名、检查单位、检查内容、检查人员等内容。

13.3.2  公司带班领导按计划实施带队检查，主要对其区域所辖分公司、项目部进行检查。在检查中需全面了解每一级领导的带班情况，听取带班情况汇报并检查带班记录。

    - 当施工现场有超过一定规模的危险性较大分部分项工程

、出现灾害性天气、发现重大隐患、出现险情等情况时，项目负责人等关键岗位人员必须在岗带班。

13.3.4  工程项目出现险情或重大隐患时，分公司带班领导应至施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。如遇无法解决的，及时上报公司安全生产监督管理部门。

13.3.5  项目负责人执行带班生产时，要全面掌握工程项目质量、安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。

14  安全生产风险分级管控

14.1  安全生产风险的定义

- 安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

- 14.2  安全生产风险辨识

14.2.1  项目开工前，项目经理组织安全、工程、技术、成本等部门人员开展项目安全生产策化及项目风险源的辨识、评价工作。

- 14.2.2  安全风险辨识应基于“全面、系统”的原则，项目部应对各类风险点、危险源进行排查和识别，掌握各类安全风险的种类、数量和分布状况，确定安全风险系数。

14.2.3  项目部应结合工程实际根据施工进度、设备设施、作业场所、个人防护等部位和环节，对安全风险进行动态辨识、评估。

14.3  安全生产风险类型

14.3.1  项目部安全风险辨识应以单位工程为风险管理单元，以分部分项工程为风险源，划分风险源中的关键工序，辨识关键工序中的风险因素、可能性及风险类型。

14.3.2  风险源包括但不限于基坑工程、人工挖孔桩工程、脚手架工程、模架工程、钢构工程、幕墙安装工程、起重吊装及拆卸工程、有限空间作业工程、拆除工程、暗挖工程等。

14.3.3  风险类型主要分为坍塌、起重伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、火灾、车辆伤害、触电、中毒和窒息等。

14.3.4  风险辨识时应充分考虑四种因素：人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷。

14.4  生产经营活动中的安全风险辨识范围

房屋建筑和市政基础设施、公路、水利等工程涉及的施工基础、主体、装修等全过程；所有进入作业场所人员的活动（包括分包单位、材料供应商、其他人员）；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品（包括外部提供的设备和材料等）、施工机具；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度以及作业人员的不安全状态、行为；工艺、设备、管理、人员等升级更新、变更调动；所属区域的气候、地质、自然灾害及环境影响等；原材料、产品的运输和使用过程，生产过程中产生的丢弃、废弃、拆除与处置；事故及潜在的紧急情况。

14.5  安全生产风险分级管控

14.5.1  各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。结合生产过程中的实际情况，在安全生产风险分级时，对每一级可考虑再细分管控处理。

    - 各单位应当根据安全生产风险评估分级的结果，通过采取

隔离危险源、实施个体防护、设置监测监控设施等措施，达到回避、降低和监测安全生产风险的目的，同时针对安全生产风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全生产风险进行有效管控。各单位各级安全生产风险管控遵循以下原则：

1）A级\4级：蓝色风险（低风险）。项目安全管理人员应引起注意，各生产区域、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。

2）B级\3级：黄色风险（一般风险），需要控制整改。项目安全负责人应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属具体落实；应考虑效果更佳的解决方案或改进措施，需要监视来确保控制措施得以实施，保留记录。

3）C级\2级：橙色风险（较大风险），必须制定措施进行控制管理。项目经理应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属安全负责人具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要采取改进的控制措施。

4）D级\1级：红色风险（重大风险），公司安全生产监督管理部门应对D级危害因素控制管理，具体由各各分公司、项目部根据职责范围具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应停止风险不可控制的工作，立即整改，采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险消除后才能开始正常工作。

14.5.3  各单位应当依据安全生产风险等级建立所属单位的安全生产风险分级管控台账，绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

14.5.4  各单位应当对安全生产风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实项目、班组、作业人员的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产区域、生活区域的重点管控。

14.5.5  各单位在生产过程中应对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，安排专人进行安全风险监测和预警工作。

14.5.6  各单位应当根据生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，应及时进行动态评估、调整安全生产风险等级和管控措施，确保安全生产风险始终处于受控范围内。

14.5.7  各单位应建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划。

14.5.8  各单位每月组织对月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进安全风险管控措施；在组织进行安全教育培训中，内容应包括安全风险的辨识、评估及管控处置。

15  特种作业的人员管理

15.1  特种作业的定义

特种作业：在施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员，以下简称“特种作业”。

15.2  特种作业的种类：

1）建筑电工；

2）建筑架子工；

3）建筑起重信号司索工；

4）建筑起重机械司机；

5）建筑起重机械安装拆卸工；

6）高处作业吊篮安装拆卸工；

7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

15.3  特种作业人员的培训：

15.3.1  各单位特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业工种的安全技术理论培训和实际操作培训，且经过专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业，公司人力资源部统一管理特种作业人员的培训、复审及换证工作。

15.3.2  特种作业操作证有效期为2年，每2年复审1次。应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

15.3.3  首次取得资格证书的特种作业人员，应当在其正式上岗前进行不少于3个月的实习操作。

15.3.4  特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于24小时。

15.4  建筑施工特种作业人员的符合条件：

1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；

2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

3）具有初中及以上文化程度；

4）具备必要的安全技术知识与技能；

5）相应特种作业规定的其他条件。

危险化学品特种作业人员除符合前款第（一）项、第（二）项、第（四）项和第（五）项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

15.5  特种作业人员应当履行下列义务

1）严格遵守有关安全生产法律、法规，遵守劳动纪律；

2）严格按照安全操作规程进行作业；

3）正确佩戴和使用安全防护用品;

4）按规定参加年度安全教育培训和继续教育；

5）发现事故隐患或者不安全因素立即向现场管理人员和有关负责人报告；

6）作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的管理和安全监督管理部门的监督检查；

7）法律法规及有关规定明确的其他义务。

8）特种作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者撤离危险区域。

15.6  特种作业人员的一般管理

15.6.1  特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和项目负责人报告。

15.6.2  各单位应按法律法规及规范的要求结合实际制定并落实本单位的特种作业安全操作规程和有关安全管理制度，适时对特种作业人员进行安全隐患排查，建立本单位特种作业人员管理档案，查处特种作业人员违章行为并记录在档。

15.6.3  特种作业人员在上岗前，按要求接受入场三级安全教育培训并进行岗前考核，培训考核合格后方能上岗作业。

15.6.4  在进行特种作业前，应书面告知特种作业人员违章操作的危害；并按工种分类别进行安全技术交底，交底人和被交底人必须履行签字手续。

15.6.5  各单位在进行特种作业前应向特种作业人员提供齐全、合格的安全防护用品和安全的作业条件。

15.6.6  离开特种行业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

15.6.7  特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。

15.6.8 公司对各单位施工现场定期开展特种作业及设备专项安全检查，重点排查特种作业人员的安全教育培训；安全技术交底；上岗作业证；劳动防护用品的佩戴；特种设备的安全运行情况以及设备的检查、维修、保养、检测情况等。

15.6.9  特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。

16  有限空间作业

16.1  有限空间的定义

有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

16.2   有限空间的特点

1）空间有限，与外界相对隔离。

2）进出口受限或进出不便，但人员能够进入开展有关工作。

3）未按固定工作场所设计，人员只是在必要时进入有限空间进行

临时性工作

16.3  有限空间作业的定义和分类

有限空间作业，是指人员进入有限空间实施作业。常见的有限空间

作业主要有：

1）清除、清理作业，如进入污水井进行疏通，进入发酵池进行

清理等。

2）设备设施的安装、 更换、 维修等作业， 如进入地下管沟敷

设线缆、 进入污水调节池更换设备等。

3）涂装、防腐、防水、焊接等作业，如在储罐内进行防腐作业、

在船舱内进行焊接作业等。

4）巡查、检修等作业，如进入检查井、热力管沟进行巡检等。

按作业频次划分，有限空间作业可分为经常性作业和偶发性作业：

5）经常性作业指有限空间作业是主要作业类型，作业量大、作业

频次高。

6）偶发性作业指有限空间作业仅是单位偶尔涉及的作业类型，作

业量小、作业频次低，根据实际，建筑施工行业内的有限空间作业属

于偶发性作业。

16.4   有限空间作业的主要安全风险

有限空间作业存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以

及淹溺、 高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、

高温高湿等。在某些环境下，上述风险可能共存，并具有隐蔽性和突

发性。

16.4.1  中毒：有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入

后会引起化学性中毒，甚至死亡。有限空间中有毒气体可能的来源包

括：有限空间内存储的有毒物质的挥发，有机物分解产生的有毒气体，

进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体，相连或相近设备、管道中

有毒物质的泄漏等。

16.4.2  缺氧窒息：空气中氧含量的体积分数约为 20.9%，氧含量低于 19.5%时就是缺氧。缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。

16.4.3  燃爆：有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆

炸性混合物， 若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、

撞击或摩擦火花、 电气火花、静电火花等点火源时，就会发生燃爆事

故。有限空间作业中常见的易燃易爆物质有甲烷、氢气等可燃性气体

以及铝粉、玉米淀粉、煤粉等可燃性粉尘。

16.4.4  其他安全风险有限空间内还可能存在淹溺、高处坠落、

触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋和高温高湿等安

全风险。

16.5  有限空间作业的主要安全风险辨识

16.5.1  内部存在或产生的风险

1）有限空间内是否储存、使用、残留有毒有害气体以及可能产生

有毒有害气体的物质，导致中毒。

2）有限空间是否长期封闭、通风不良，或内部发生生物有氧呼吸

等耗氧性化学反应，或存在单纯性窒息气体，导致缺氧。

3）有限空间内是否储存、 残留或产生易燃易爆气体， 导致燃爆。

16.5.2.  作业时产生的风险

1）作业时使用的物料是否会挥发或产生有毒有害、易燃易爆气体，

导致中毒或燃爆。

2）作业时是否会大量消耗氧气，或引入单纯性窒息气体，导致缺

氧。

3）作业时是否会产生明火或潜在的点火源，增加燃爆风险。

16.5.3  外部环境影响产生的风险

与有限空间相连或接近的管道内单纯性窒息气体、有毒有害气体、

易燃易爆气体扩散、泄漏到有限空间内，导致缺氧、中毒、燃爆

等风险。对于中毒、缺氧窒息和气体燃爆风险，使用气体检测报警仪

进行针对性的检测是最直接有效的方法。

16.5.4  其他安全风险辨识方法

1）对淹溺风险，应重点考虑有限空间内是否存在较深的积水，作

业期间是否可能遇到强降雨等极端天气导致水位上涨。

2）对高处坠落风险，应重点考虑有限空间深度是否超过 2 m，是

否在其内进行高于基准面 2 m 的作业。

3）对触电风险，应重点考虑有限空间内使用的电气设备、电源线

路是否存在老化破损。

4）对物体打击风险，应重点考虑有限空间作业是否需要进行工具、

物料传送。

5）对机械伤害，应重点考虑有限空间内的机械设备是否可能意外

启动或防护措施失效。

6）对灼烫风险，应重点考虑有限空间内是否有高温物体或酸碱类

化学品、放射性物质等。

7）对坍塌风险，应重点考虑处于在建状态的有限空间边坡、 护坡、

支护设施是否出现松动，或有限空间周边是否有严重影响其结构安全

的建（构）筑物等。

8）对掩埋风险，应重点考虑有限空间内是否存在谷物、泥沙等

可流动固体。

9）对高温高湿风险， 应重点考虑有限空间内是否温度过高、湿

度过大等。

16.6  有限空间作业安全管理措施

1）建立健全有限空间作业安全管理制度和安全操作规程。

2）辨识有限空间并建立健全管理台账，确定有限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况，

3）设置安全警示标志或安全告知牌，以提醒人员增强风险防控意

识并采取相应的防护措施。

4）开展负责人、安全管理人员、作业现场负责人、监护人员、作

业人员、应急救援人员有限空间作业安全专项培训。

5）配置有限空间作业安全防护设备设施，配备气体检测设备、呼

吸防护用品、 坠落防护用品、其他个体防护用品和通风设备、照明设

备、通讯设备以及应急救援装备等。

6）制定应急救援预案明确救援工作分工及职责、现场处置程序并

定期演练，

7）加强有限空间分包作业管理，与分包单位签订安全生产管理协

议，明确双方的安全管理职责。

16.7  有限空间作业过程中的风险防控

16.7.1  作业审批

- 作业前应对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的危险有害

因素， 提出消除、控制危害的措施，编制详细的作业方案。作业方案

应经项目负责人审核和批准。

2）根据有限空间作业方案， 确定作业现场负责人、 监护人员、

作业人员，并明确其安全职责。根据工作实际，现场负责人和监护人

员可以为同一人。

3）应严格执行有限空间作业审批制度。 审批内容应包括是否制

定作业方案、 是否配备经过专项安全培训的人员、是否配备满足作业

安全需要的设备设施等。审批负责人应在审批单 上签字确认，未经审

批不得擅自开展有限空间作业。（附有限空间作业审批表）

附：有限空间作业审批表

| 审批单编号 |  | 有限空间名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |
| 作业内容 |  | 作业时间 |  |
| 可能存在的危险 有害因素 |  |  |  |
| 作业负责人 |  | 监护人员 |  |
| 作业人员 |  | 其他人员 |  |
| 作业人员主要 安全防护措施 | 1.制定有限空间作业方案并经审核、批准 □ 2.参加作业人员经有限空间作业安全相关培训合格 □ 3.安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具齐全有效，满足要求 □ 4.应急救援装备满足要求 □ |  |  |
| 作业现场负责人意见 | 作业现场负责人确认以上安全防护措施是否符合要求 是□ 否□ 作业现场负责人（签字） ： 年 月 日 |  |  |
| 审批负责人意见 | 审批负责人是否批准作业 批准□ 不批准□ 审批负责人（签字） ： 年 月 日 |  |  |

16.7.2  作业准备

1）作业现场负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底，告知

作业内容、作业过程中可能存在的安全风险、作业安全要求和应急处

置措施等。交底后，交底人与被交底人双方应签字确认。

2）作业前应对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作

业设备和用具的齐备性和安全性进行检查,发现问题应立即修复或更

换。当有限空间可能为易燃易爆环境时，设备和用具应符合防爆安全

要求。

3）应在作业现场设置围挡，封闭作业区域，并在进出口周边显著

位置设置安全警示标志或安全告知牌。

4）作业人员站在有限空间外上风侧，打开进出口进行自然通风，使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间内气体进行检测。经检测，

有限空间内气体浓度不合格的，必须对有限空间进行强制通风。

5）作业人员在进入有限空间前还应根据作业环境选择并佩戴符合

要求的个体防护用品与安全防护设备。

16.7.3  安全作业

1）在确认作业环境、作业程序、安全防护设备和个体防护用品等

符合要求后，作业现场负责人方可许可作业人员进入有限空间作业。

2）作业过程中，应采取适当的方式对有限空间作业面进行实时监

测。监测方式有两种：一种是监护人员在有限空间外使用泵吸式气体

检测报警仪对作业面进行监护检测；另一种是作业人员自行佩戴便携

式气体检测报警仪对作业面进行个体检测，

3）监护人员应在有限空间外全程持续监护，不得擅离职守。防止

未经许可的人员进入作业区域。跟踪作业人员的作业过程，与其保持

信息沟通发现有限空间气体环境发生不良变化、安全防护措施失效和

其他异常情况时，应立即向作业人员发出撤离警报，并采取措施协助

作业人员撤离。

4）有限空间作业完成后，作业人员应将全部设备和工具带离有限

空间，清点人员和设备，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭进出口，

解除本次作业前采取的隔离、封闭措施，恢复现场环境后安全撤离作业现场。

16.8  有限空间作业的隐患排查

存在有限空间作业的单位应严格落实各项安全防控措施，定期开展排查并消除事故隐患。排查的主要安全隐患包含以下几项：

有限空间作业方案和作业审批；

有限空间作业场所辨识和安全警示标志；

有限空间作业管理台账；

有限空间作业气体检测；

劳动防护用品配置和使用；

有限空间作业安全监护；

有限空间作业安全管理制度和安全操作规程；

有限空间作业安全专项培训；

有限空间作业应急救援预案和演练；

有限空间作业总分包安全管理。

16.9  有限空间作业事故应急救援

16.9.1  救援方式包含非进入式和进入式两种。

- 非进入式救援是指救援人员在有限空间外，借助相关设备与器

材，安全快速地将有限空间内受困人员移出有限空间的一种救援方式。

2）实施进入式救援，要求救援人员必须采取科学的防护措施，确

保自身防护安全、有效。同时，救援人员应经过专门的有限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设备设施，并确保能在自身安全的前提下成功施救。

16.9.2  应急救援装备是开展救援工作的重要基础。作业配置的安

全防护设备设施符合应急救援装备要求时， 可用于应急救援。

16.9.3  一旦发生有限空间作业事故，作业现场负责人应及时向本单位报告事故情况，在分析事发有限空间环境危害控制情况、应急救援装备配置情况以及现场救援能力等因素的基础上，判断可否采取自主救援以及采取何种救援方式。若现场具备自主救援条件，应根据实际情况采取非进入式或进入式救援，并确保救援人员人身安全；若现场不具备自主救援条件，应及时拨打119和120，依靠专业救援力量开救援工作，决不允许强行施救。受困人员脱离有限空间后， 应迅速被转移至安全、空气新鲜处，进行正确、有效的现场救护，以挽救人员生命，减轻伤害。

17  生产安全事故应急管理

17.1应急预案的管理

17.1.1 公司安全生产监督管理部门为应急预案的综合协调管理

部门，负应急预案的编制、审批及修订更新和发布工作。具体负责应急预案的宣传教育、演练、评估、应急预案的启动、实施和终止，进行日常监督检查和处罚。

17.1.2  公司成立安全生产应急救援指挥中心，指挥中心由公司

安全生产监督管理部门牵头，公司工会、人力资源、技术、工程、财务、综合管理办公室等相关部门参加，负责应急预案的综合协调管理工作。

17.1.3  公司设立应急救援办公室，具体负责处理指挥中心日常工作（办公室设在公司安全生产管理部），公司相关职能部门各自负责相应职责范围内应急预案的管理工作。各区域（专业）公司安全生产监督管理部门负责本单位范围内应急预案的综合协调管理工作，应急预案的编制、评审、修订及发布职责由各区域（专业）公司根据部门职责分工自行确定。各项目部安全生产领导小组负责本项目应急预案的管理工作。

17.1.4  公司分管安全的副总经理为应急预案的分管领导，各区域（专业）公司和项目部也应明确一名分管领导，具体负责本单位和项目部的应急预案管理工作。

17.1.5   公司分管生产安全的副总经理为应急预案的分管领导，各区域（专业）公司和项目部也应明确一名分管领导，具体负责本单位和项目部的应急预案管理工作。

17.2  应急预案的编制

17.2.1  公司负责编制公司级综合应急预案和各专项应急预案，经审批后下发至各区域（专业）公司和直属项目部或在公司内网上发布，作为公司的实施依据和指导各基层单位和项目的范本。

17.2.2  公司所属各区域（专业）公司、实体、项目部（以下简称

公司各单位）应当根据现行法律、法规、规章和公司综合应急预案和应急预案编制的规范要求，结合本单位区域主要生产安全事故风险，组织编制相应的应急预案。各单位的应急预案体系应由风险评估报告、应急资源调查报告、综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

17.2.3  公司各单位在编制应急预案前，应先开展本单位的生产安全事故风险评估及生产安全事故应急资源调查，形成调查报告。

生产安全事故风险评估报告应由危险有害因素的辨识、事故风险分析、事故风险评价、结论建议组成。

生产安全事故应急资源调查报告应由单位为内部应急资源、单位外部应急资源、应急资源差距分析组成。

17.2.4  公司各单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。

综合应急预案综合应急预案是本单位应对生产安全事故的总体工作程序﹑措施和应急预案体系的总纲。应从总体上阐述事故的应急工作原则及适用范围，包括本单位的响应分级、应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息处置、应急响应、应急保障、应急预案管理等内容。

17.2.5  公司各单位为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等防止生产安全事故而制定相应的专项应急预案。

专项应急预案应包括适用范围、事故风险分析、应急指挥机构及职责、响应启动和处置措施等内容。公司各单位根据本单位的实际情况，确定编制专项应急预案的数量。

17.2.6  公司各单位应根据不同事故类别，针对具体的场所、装置或设施制定具体的现场处置方案。现场处置方案重点规范事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施和注意事项,应体现自救互救、信息报告和先期处置的特点。

现场处置方案应包括事故风险描述、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

公司各单位应根据风险评估报告、应急资源调查报告、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及内部安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。

17.2.7   公司各项目部在建设项目施工前应完成相应应急预案编制及审批工作。

17.2.8   应急预案编制部门应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上编制应急预案。同时，加强应急能力建设并及时根据风险评估和应急资源调查结果，完善生产安全事故风险防控措施，配置相应应急物资和装备，把应急准备贯穿应急预案编制的全过程。

17.2.9  应急预案的编制应当符合下列基本要求：

1）符合有关现行法律、法规、规章和标准的规定；

2）结合本行政区域、本单位的安全生产实际情况；

3）结合本行政区域、本单位的风险分析情况；

4）有明确的应急组织体系和具体应急人员的岗位职责；

5）有明确、具体的事故应急程序和预防次生、衍生事故的措施，并与其应急能力相适应；

6）有明确的应急保障措施，明确事故信息报告、响应分级与启动、指挥权移交、警戒疏散方面的内容,落实与相关部门和单位应急预案的衔接；

7）应急预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息简洁、准确和有效；

8）与相关应急预案相互衔接。

17.3  应急预案的评审与公布

17.3.1  应急预案评审前，应当组织预案涉及的相关部门或人员对预案进行桌面演练，通过桌面演练来检验和完善应急预案。

17.3.2  公司级综合应急预案和专项应急预案由公司安全部组织有关人员评审，经公司总经理批准后发布生效。公司安全部应当对本公司各单位编制的综合应急预案进行审定，应请相关部门参与审定，必要时，可请专家参与评审。应急预案中涉及相关部门职能或者需要有关部门配合的，应当征得有关部门同意。各区域（专业）公司的专项应急预案由各区域（专业）公司审定，报公司安全部门备案；公司直属项目部和经济实体的应急预案报公司审定。

17.3.3  公司对各区域（专业）公司和直属项目部编制的应急预案进行评审时应当形成书面评审意见并附有评审人员签字。

17.3.4  应急预案的评审应重点从应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等方面进行评审。

17.3.5  公司所属各单位的应急预案经评审通过后，由公司所属各单位主要负责人签署发布生效。

17.3.6  应按规定及时向当地安全生产监督管理部门进行应急预案备案。

17.4  应急预案的演练及评估

17.4.1  各单位应当采取多种形式对已生效的应急预案进行宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员应急意识和应急处置技能。

17.4.2  各单位应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划。公司各单位应当组织开展应急预案培训工作，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责和岗位应急程序。

17.4.3   各单位应当定期组织本单位应急预案演练，指导、监督和检查本单位开展预案演练活动，提高事故应急处置能力。

17.4.4   各单位应当建立应急演练制度，制定年度应急预案演练计划及演练方案，结合本单位特点每年至少组织一次综合应急演练或专项应急演练，并结合实际经常性开展桌面演练。

17.4.5   应急预案主管部门或单位应当根据实际情况和演练计划采取实战演练、桌面演练等方式，组织开展人员广泛参与、部门协同联动、形式多样、节约高效的应急演练，检验预案的实用性和有效性。

17.4.6  演练组织单位应当及时开展演练评估工作，总结分析应急预案存在的问题和不足，提出改进措施和建议，形成应急演练评估报告。

17.4.7  各单位应当加强与地方人民政府及其相关部门应急预案的衔接工作，建立政府与公司各单位之间、公司各单位彼此之间的应急联动机制，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源。

17.4.8  各单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

17.4.9  各单位发生事故后，应当按照应急预案要求及时启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急处置情况报告公司安全部。

17.4.10  应急预案主管部门或单位应当每年至少进行一次应急预案适用情况的评估，分析评价其针对性、操作性和实用性，实现应急预案动态优化和科学规范管理，并编制评估报告。

17.4.11   各单位应当根据评估报告进行应急预案的修订完善工作，编制的应急预案应当至少每两年全面修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

17.4.12   各单位，应当每年对应急预案的管理情况进行总结，并纳入年度安全生产应急管理工作总结。

17.5  监督管理

17.5.1  各单位生产安全事故应急预案的管理将作为安全检查的内容之一，并每年组织一次应急预案编制和动态管理情况的专项检查，重点监督检查应急预案编制、评审、培训、演练和应急储备等情况。

17.5.2  各单位有下列情形之一的，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处500元以上5000元以下的罚款：

1）未按照规定编制应急预案的，或抄袭其他单位应急预案与本单位实际情况不符的；

2）未按照规定定期进行应急预案全面修订的；

3）未按照规定进行应急预案培训的；

4）未按规定进行应急预案演练的；

5）未按照应急预案配置应急物资的；

17.5.3  凡因管理不善而受到的经济处罚，由责任单位落实具体责任人员承担，不得进入本单位或项目成本。

- 劳动防护用品采购、配备和使用管理

18.1  劳动防护用品的采购与验收

18.1.1  各项目部劳动防护用品由项目部统一负责计划、采购和贮存，所采购的劳动防护用品的质量和性能必须符合国家标准或行业标准。

18.1.2  特种劳动防护用品项目部统一采购或主导采购，不得放任劳务分包自主采购。

18.1.3  采购人对采购进场的劳动防护用品的质量负责，并建立采购台账。

18.1.4  各单位所采购的劳动防护用品应具有有效的合格证及生产厂名，特种劳动防护用品还应“三证一标志齐全”（安全生产许可证、安全鉴定证、产品合格证、安全标志），证件不齐不得通过验收。

18.1.5  生产劳动防护用品的供应单位对产品的安全防护性能负责。

18.1.6  各单位应对采购或调拨进场的劳动防护用品进行联合验收，外观检查须查验质量合格证明和质量检验报告，根据要求进行抽样复试。未验收或验收不合格的劳动防护用品，不得发放使用。

18.1.7  各单位应建立劳动防护用品的采购台账，按时间、种类、数量进行归档完整，各种采购收据、发票、保修证明、质量合格证书、检验证书等一并进行分类良好保存。

18.1.8  采购的劳动防护用品，应由项目专职材料人员负责检查验收并登记入库。

18.1.9  验收分为质量验收和数量验收。要认真检查劳动防护用品名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、LA标志、合格证、使用说明书等；特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证、生产资质、经营资质、检查检验报告、使用说明书等，观察护品有无破损缺陷、各项技术参数是否符合要求。劳动防护用品验收要做好记录，参加验收人员要签字确认。

18.1.10  安全帽的采购应满足《头部防护 安全帽》（GB2811-2019）中的相关技术参数、防护要求。

18.2  劳动防护用品的发放与使用

18.2.1  各单位应按照国家及行业《劳动防护用品配备标准》为从业人员按时、按量配备劳动防护用品，不得以货币或其他物品代替应当配备的劳动防护用品。

18.2.2  各单位应建立劳动防护用品发放台账，内容应包括品名、型号、生产厂家、生产日期、发放日期等内容。劳动防护用品领用人应在发放台账上签字确认。

18.2.3  在发放劳动保护用品前，必须先检查发放或借出的劳动保护用品是否完好无损，不得将部件不齐全、功能不正常的劳动保护用品发放给使用者。

18.2.4  凡是新进入场（施工现场）必须经过三级安全教育后才能发给个人防护用品，并在安全教育中学会正确佩戴和使用个人劳动防护用品，做到“三会”：会检查劳动防护用品的可靠性；会正确使用劳动防护用品；会正确维护保养劳动防护用品。

18.2.5  生产过程中，作业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

18.2.6  对处于作业地点的其他外来人员，必须按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。

18.2.7  各单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的个人应急防护用品。

18.2.8  各单位应根据作业人员的作业方式和工作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果适用的劳动防护用品。（具体可参照《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626）、《呼吸防护用品的选择、使用及维护》（GB/T18664）、《防护服装化学防护服的选择、使用和维护》（GB/T24536）、《手部防护防护手套的选择、使用和维护指南》（GB/T29512）和《个体防护装备足部防护鞋（靴）的选择、使用和维护指南》（GB/T28409）、《护听器的选择指南》（GB/T23466）等标准）

18.3  劳动防护用品更换和报废

18.3.1  各单位应当按照劳动防护用品发放周期定期发放，对工作过程中损坏的，用人单位应及时更换。

18.3.2  劳动防护用品使用者，应妥善保存和爱护劳动防护用品，不得随意借与他人、破坏以及丢弃，不得涂改劳动保护用品的标志、颜色、不得改变劳动保护用品的用途、性能、结构。

18.3.3  劳动防护用品每次使用前，应由使用者进行安全防护性能检查，发现其不具备规定的安全、职业防护性能时，使用者应及时向项目安全管理人员提出更换，经确认后，予以更换。

18.3.4  各单位应当对作业人员进行劳动防护用品的使用、检查、维护等专业知识的培训。

18.3.5  安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。

18.4  劳动防护用品的监督检查

18.4.1  各单位应对劳动防护用品的佩戴、使用与维护等进行日常监督检查，监督教育作业人员，按照使用规范要求、正确佩戴和使用劳动防护用品。

18.4.2  项目各级管理人员必须以身作则，严格按照安全管理规章制度、安全操作规范，在进入施工区域前，必须佩带齐全劳动防护用品，方能进入施工作业现场。

18.4.3  劳动防护用品仓库保管员，应当加强劳动防护用品储存过程中的检查，发现问题及时处理。

18.4.4  公司不定期开展安全检查，将各单位劳动防护用品的佩戴使用情况作为检查的重点，同时各单位专职安全管理人员及其他管理人员在日常的监督管理中要加强安全教育宣传，强调正确使用佩戴劳动防护用品的重要性。

18.4.5  在施工现场内对未正确使用劳动防护用品的作业人员，按照公司《违规违章行为处罚标准》进行处理。

19  生产安全事故报告与调查处理

19.1  生产安全事故（以下简称事故）等级划分

19.1.1  特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

19.1.2  重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

19.1.3  较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

19.1.4  一般事故：是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。（“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。）

19.2  事故分类

伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害和急性

中毒。建筑施工行业的主要事故类别包含：物体打击、机械伤害、高处坠落、坍塌、起重伤害、触电、火灾、中毒和窒息等

19.3  事故报告

19.3.1  事故报告是事故救援的重要前提，只有通过迅速、及时、准确的生产安全事故报告，才能第一时间掌握事故情况、实施事故救援、控制事态的发展，将事故损失和影响降到最低限度。

19.3.2  事故发生时，事故所在单位应当立即组织抢救和保护好事故现场，同时应迅速通过电话，第一时间向公司主管部门报告，由公司统一向属地应急管理部门和建设行政主管部门报告，还应根据事故级别及时向上级企业安全生产监督管理部门如实报告，报告的是事故情况应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

19.3.3  事故发生后，公司主要负责人接到报告后，于1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和建设行政主管部门报告，同时上报股份公司安全生产监督管理部门。

19.4  报告事故的内容：

19.4.1  事故发生单位的概况。包括单位的全称、成立时间、所处的地理位置、所有制形式和隶属关系、生产经营范围和规模、持有各类证照情况、单位负责人的基本情况、所发生事故的工程情况等。

19.4.2  事故发生事故发生的时间、地点以及事故现场情况。报告事故发生的时间应当具体，并具体精确到分钟。报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域。事故现场的总体情况、现场的人员伤亡情况、设备设施的毁坏情况以及施工发生前的现场情况。

19.4.3  事故发生的简要经过。是对事故全过程的简要叙述，

描绘要前后衔接、脉络清晰、因果相连。

19.4.4  事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

1）对于人员伤亡情况的报告，应当遵循实事求是的原则，不能无根据的猜测，更不能隐瞒事故的实际伤亡人数。

2）直接经济损失的初步估计,主要是指事故所导致的建筑物毁损、生产设备设施和仪器仪表的损坏等。

19.4.5  已经采取的措施。主要是指事故现场的有关人员、事故的单位负责人、已经接到事故报告的安全生产监督管理部门为减少损失、防止事故扩大和便于施工调查所采取的应急救援和现场保护等具体措施

19.4.6  自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

19.4.7  事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并按照要求及时，如实逐级将事故情况向上级报告。

19.4.8 任何单位和个人不得有下列迟报、漏报、谎报或者瞒报事故行为：

1）报告事故时间超过规定时限；

2）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报；

3）故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容；

4）故意隐瞒已经发生的事故。

19.4.9  事故发生后，事故所发生单位和现场的负责人及管理人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

事故抢险救援中可能发生更大危险或者造成更大损失的，抢险救援现场主要

指挥人员在听取专家意见后，可以决定暂停或者终止抢险救援。

19.4.10  公司各单位应按照相关法律法规，建立健全单位负责人

带班值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和举报。

19.5 事故调查

19.5.1  特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

19.5.2  重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

19.5.3 凡发生生产安全事故，应根据实际立即启动项目相应的应急救援预案，抢救伤员，保护现场，防止事态的进一步扩大。公司安全生产监督管理部门负责牵头组织，成立以公司主要负责人为组长，分管生产安全的副总经理为副组长，安全、工会、工程、人力资源、后勤等相关职能部门参加的事故调查组，负责事故的调查处理工作，并提交事故调查报告书。

19.5.4  事故调查组的职责

1）应查明事故发生的原因、过程、人员伤亡和经济损失情况。

2）确定事故的类别、性质及事故责任者。

3）提出对事故责任认定以及责任人的处理意见。

4）总结事故教训，提出防范和整改措施。

5）提交事故调查报告。

19.5.5  事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。

事故调查组提出的防范和整改措施，由事故发生单位负责落实。公司/分公司对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

19.5.6  伤亡事故的结案审批权限

1）轻伤事故，公司所属直管项目,由公司批复结案；外区由分公司批复结案。

2）重伤事故，必须在30日内提交伤亡事故调查报告书上报公司，由公司上报股份公司批复结案。

19.6. 事故处理

19.6.1  各单位要严格按照事故批复文件的要求，及时落实对事故有关责任者的处罚，及时上缴事故罚款，确保事故查处的及时性和严肃性。

19.6.2  凡因违反国家安全生产管理规定，施工现场管理不力，导致发生死亡事故的，除执行政府有关部门给予的处罚外，公司将视情节轻重，给予事故单位和有关责任者行政和经济处罚。对发生重大事故和一年内重复发生事故的施工现场和单位将加重处罚。

- 19.6.3  对违反安全生产法律、法规、规程和规章制度的，按照公司《安全生产文明施工违规违章行为处罚标准》进行处罚。

19.6.4  项目发生伤亡事故的，对事故责任人进行如下处罚：

1）年轻伤事故发生率超过6‰的项目，超过部分的轻伤事故给予相关责任人每起事故100-2000元处罚，发生轻伤事故隐瞒不报的，分别给予主要负责人、直接负责人、相关责任人500-2000元处罚。

2）发生重伤事故的，每重伤一人 ，分别给予主要负责人、直接负责人、相关责任人2000-5000元处罚；迟报、谎报、瞒报、漏报的加倍处罚。

3）发生死亡事故，每死亡一人，除接受上级政府或主管部门处罚及行政处罚外，分别给予主要负责人、直接负责人、相关责任人5000-20000元处罚；迟报、谎报、瞒报、漏报的加倍处罚。

4）发生火灾事故、机械设备事故及其它安全责任事故的，分别给予主要负责人、直接负责人、相关责任人1000-20000元/次处罚。迟报、谎报、瞒报、漏报的加倍处罚。

5）各单位应在每月25日前报送本单位的安全生产情况及公司规定的安全生产报表，未及时报送安全生产报表的单位按500元/次进行处罚。

19.6.5  各单位在发生工伤事故后，第一时间要向公司安全生产监督管理部门、人力资源管理部门及参保所在地社会保险行政部门进行工伤备案，按照规定30天内向社会保险行政部门完成工伤认定申请。工伤事故后的劳动能力鉴定、工伤待遇申请及相关佐证资料由公司人力资源部负责审核。

20  附则

### 20.1  本规定自印发之日起执行。

20.2  各单位应结合本单位实际制定本单位安全生产管理制度。

### 21.3  本规定由公司安全生产监督管理部门负责解释。