顺琪建工

安全管理制度汇编

四川顺琪建设工程有限公司

目录

第一章 总则	2

第二章 机构与职责	2

第三章 安全生产责任制度	4

第四章 安全生产会议制度	24

第五章 安全培训制度	25

第六章 安全检查制度	27

第七章 安全生产投入制度	29

第九章 职业卫生安全管理	38

第十章 安全生产考核奖惩制度	39

第十一章 生产安全事故报告处理制度	45

第十二章  附则	48

四川顺琪建设工程有限公司

安全生产管理制度

- 第一章 总则

第一条 为规范和强化公司安全生产管理，夯实安全生产基础，有效保护国家、企业、员工的生命和财产安全，全面提高公司及各项目部安全生产保障能力，加强风险预控管理，预防各类安全事故的发生，为公司的持续、健康、稳定发展提供安全保障，特制定本制度。

第二条 本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产管理规范》、《建筑施工安全检查标准》、《四川省安全生产条例》等相关法律、法规、国家标准、行业标准，并结合公司实际情况而制定。

第三条 各项目部是施工生产的基本管理层，是安全生产管理的基本单元，必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“谁主管谁负责”的原则，建立健全安全生产管理制度，把安全生产其实纳入施工管理的正常运行机制，把安全生产始终贯穿于工程施工全过程。

第四条 本制度适用于公司及所属各项目部。

- 第二章 机构与职责

第五条 公司成立安全生产及环保领导小组，组长由总经理担任，副组长由分管安全领导及副总经理级领导担任，成员由公司工程部、综合部、市场部、安全环保部各项目部等部门负责人组成。安全生产及环保领导小组主要职责：

1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，贯彻执行国家及地方安全生产及环保法律、法规和安全生产及环保工作的决策；

2、建立健全公司安全生产管理体系，组织制定安全生产管理制度、操作规程和安全生产应急预案等；

3、定期组织召开公司安全生产工作例会，听取公司各部门和各项目部安全生产工作汇报

第六条 本公司各项目部成立项目部安全生产领导小组，主要职责：

1、组织或参与制定本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案；

2、组织或参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

3、督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；

4、组织或者参与本项目应急救援演练；

5、检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违犯操作规程、违反劳动纪律的行为；

7、督促落实本项目安全生产整改措施。

第七条 党委安全职责

1、对本企业贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见。

2、协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度，及时宣传教育、提高员工的安全意识。

3、发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起到模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。

4、协助行政总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支部和优秀党员时，要把安全生产工作作为重要内容。

5、深入生产一线，掌握了解员工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。

6、发生事故后，要做好稳定员工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。

- 第三章 安全生产责任制度

第八条  建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要组织手段，也是贯彻安全生产方针、实现安全管理目标的有效载体。安全生产责任制是公司安全生产管理中最基本的一项制度，安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则，明确规定各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责，增强了各级管理人员的安全责任心，使安全管理做到责任明确，协调配合，共同努力，真正把安全生产工作落到实处。

第九条  建立安全生产责任制组织机构和人员。

第十条  安全生产责任制贯彻“一级抓一级，一级对一级负责”的原则，责任到人，形成安全管理体系网络。

第十一条  安全管理目标层层分解落实，公司安全管理目标分解到部门及项目部，项目部分解到管理人员，并对管理目标分解的责任与安全生产责任制落实一并予以考核，公司对部门及项目部考核为半年度考核，项目部内部考核为季度考核，考核采用评分表形式，考核结果作为安全生产考核奖惩的依据之一。

第十二条  对安全生产责任制的落实和安全管理目标的实现情况，公司实施监督检查，并将检查的情况形成书面记录，纳入安全生产奖惩的依据范围。

第十三条  具体的奖惩规定，按《安全生产管理奖惩制度》执行。

第十四条   公司总经理（支部书记）的安全生产职责：

总经理是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责，其主要职责是：

1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法律、法规，把安全工作纳入公司管理的重要议事日程，主持重要的安全生产工作会议，签发有关安全生产工作的重大决定，审定安全生产方面的重要奖惩。

2、组织编制和实施公司中、长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划，负责审定和落实各级安全生产责任制，督促检查公司副职及所属各单位主要负责人抓好安全生产工作。

3、保证本单位安全投入的有效实施。

4、健全公司安全生产管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究、解决有关安全生产工作中的重大问题。

5、组织审定并批准公司安全生产规章制度，审批公司年度安全措施费用，并对其投入的有效实施进行监督。

6、组织制定并实施公司事故应急救援预案，建立、健全公司生产安全事故应急救援体系。

7、发生安全生产事故后，要及时如实向上级部门报告，并迅速赶到现场，采取有效措施，组织抢救。按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、当事人和广大职工没有受到教育不放过、事故责任人没有受到处理不放过、没有制定切实可行的预防措施不放过）的原则，组织对生产安全事故的调查、分析，提出处理意见和改进措施，并监督实施。

8、主持安全生产会议，分析、研究和解决安全生产中的重大问题。

第十九条 公司副总经理（支部副书记）的安全生产职责：

1、在总经理的领导下，协助总经理抓好公司生产经营过程中的各项安全管理工作，对分管工作及分管部门的安全生产负责。
  2、坚持执行国家有关劳动保护和安全管理的方针、政策和法律、法规，建立健全所属部门的安全生产责任制；支持并认真组织执行总经理的安全生产的决策。
    3、抓好分管部门的安全生产宣传教育工作，经常对管理人员和员工进行安全教育，提高员工安全防范意识，消除人的不安全行为。
    4、在计划、布置、检查、总结、评比工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全管理工作。
    5、对分管的工作和部门定期组织安全检查，发现安全隐患，采取措施及时整改；要经常深入生产、施工现场，了解工厂安全生产现状，结合生产实际制定安全措施。
    6、加强各类作业现场的安全管理，根据现场管理标准定期检查考评，发现问题及时研究解决，对分管范围的不安全因素，应组织技术部门制定防止事故发生的有效技术措施和操作规程，坚持安全文明生产。
    7、抓好分管部门的消防治安防范工作，定期召开安全治安会议，研究解决存在问题，降低事故发生率，保证员工人身和公司财产的安全。
    8、建立健全公司安全生产资金保障制度，负责公司安全技术措施经费、劳动防护用品经费、安全生产教育经费和安全生产基金的提取，并定期向公司安全生产及环保工作领导小组报告安全生产经费的支出情况。

9、公司发生安全事故，要及时组织救护工作，并负责组织对分管范围内的安全事故进行调查，分析原因、划分责任、提出处理意见和防范措施，报请总经理审批。

10、落实兑现公司各类安全生产奖惩。
    11、对分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十条 公司总工程师（技术负责人）的安全生产职责：

总工程师（技术负责人）对公司的安全生产工作负技术领导责任，其主要职责是：

1、组织开展安全技术研究，推广先进的安全技术和安全防护装备，落实重大事故隐患整改方案。

2、组织审定公司安全技术操作规程、安全技术标准和预防重大事故的安全技术措施；主持制定本单位安全技术措施计划，并督促执行，对执行中发现的问题及时予以纠正。审批重大或特殊工程安全技术方案，参加重要或特殊安全防护设施的验收。

3、组织制定生产岗位尘毒、噪声等有害物质的治理方案或规划。

4、主持重点工程和项目关键施工过程的安全技术交底。

5、领导公司安全技术攻关，组织开展安全生产新工艺、新技术、新材料或新设备（设施）的技术鉴定和推广工作；审批安全科技项目。

6、组织并主持对各种重大安全设施、设备（如起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施等）的验收，对验收结果负责。

7、监督检查本单位各项目部安全职责履行和安全生产规章制度执行情况，及时纠正安全生产工作中的失职和违章行为。

8、组织领导对管理人员及特殊工种作业人员的安全生产教育和培训。

9、公司发生安全事故，要及时组织救护工作，并负责组织对分管范围内的安全事故进行调查，参加安全事故的调查和分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

10、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十一条 公司安全总监的安全生产职责：

安全总监对公司安全生产负综合监督管理责任，其主要职责为：

1、负责制定公司年度和阶段性安全工作计划和管理目标，并组织实施。

2、严格贯彻执行党和政府有关安全生产工作的规定，组织制定公司安全生产管理制度和安全技术规程，并对执行情况进行监督。

3、参与重大、重要及特殊工程安全技术措施、安全技术方案的编制与审核，并监督落实。

4、组织安全生产检查，协助和督促有关部门对查出的事故隐患制定防范措施，并监督整改。

5、组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案。

6、拟订公司年度安全生产教育和培训计划，协助有关部门做好对各类管理人员和特殊工种作业人员的安全教育和培训工作。

7、组织重大安全活动。

8、督促有关部门做好安全装备的维护保养和管理工作，实施对劳动防护用品采购、供应和产品质量、防护性能检查。

9、建立健全生产安全事故档案，按规定参加事故的调查和处理，做好调查、取证工作。

10、指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全专职管理人员的技术素质。

11、监督检查各单位对重大危险源、重要环境因素的监控和对重大事故隐患的整改、落实情况。

第二十二条 工程部经理安全职责

1、主管公司的工程管理工作，对工程部安全生产工作全面负责。

2、加强安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。

3、在组织新工艺、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到职业安全卫生实施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

4、审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。

5、负责组织制定工地安全文明生产目标。

6、监督检查本单位各项目部安全职责履行和安全生产规章制度执行情况，及时纠正安全生产工作中的失职和违章行为。

7、参加上报上级部门事故的调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施。

8、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十三条 综合部经理安全职责

1、贯彻执行党和国家的安全生产劳动保护方针政策、法规、规范、标准，负责公司行政管理工作，协助总经理和公司管理层实施安全管理职责。

2、及时转发有关安全生产方面的文件和规定，办理有关劳动保护、安全环保的文件、通知、简报等。做好档案归档、整理工作。

3、协助安排好生产会议及各项会务活动的准备工作，在进行公司工作总结时将安全生产、劳动保护工作作为主要内容之一。

4、组织起草综合性报告、计划和总结时应有安全生产内容。

5、安排人员做好公司领导、总经理办公会议研究安全工作的记录。

6、负责外来人员在公司内工作期间的安全工作。

7、负责组织本部门员工开展各项安全管理活动，遵守各项安全生产规章制度。

8、抓好安全管理和安全教育，防止各种事故的发生。

9、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十四条市场部经理安全职责

1、负责公司所需各类产品的采购、外包的管理工作，对所管辖范围内的安全生产负责。

2、负责建立、健全本部门的安全规章制度和操作规程。

3、采购、外包的各类产品必须符合劳动安全卫生要求和有关标准。

4、采购产品在搬运过程中要有切实可行的安全措施，防止发生安全事故。

5、负责组织好库房的安全防火工作，对危险品、有毒品、油库燃料的管理应严格贯彻国家有关规定，发现隐患及时消除。

6、负责按照相关标准组织采购劳动防护用品，并组织及时发放；

7、负责外出人员的安全教育，注意交通安全，遵守所到厂家的安全规章制度，确保安全。

8、负责组织本部门员工开展各项安全管理活动，遵守各项安全生产规章制度。

9、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十五条 安全环保部经理安全职责

1、认真贯彻执行党和国家的安全环保方针、政策、法律、法规、及上级指示，在总经理和安全生产委员会的领导下组织实施公司的安全生产管理工作；

2、负责公司的安全生产管理工作，组织制订、修订公司安全生产管理制度，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，检查安全技术措施计划完成情况；

3、对各级人员进行安全生产宣传教育，会同综合部实施全公司的日常安全技术教育、宣传；组织实施新员工和特种作业人员的安全生产教育，培训特种作业人员，考核发证；

4、组织有关部门研究、制定和执行防止工伤事故，职业中毒的措施，汇总和审查安全技术措施计划，并且督促按期完成；

5、组织安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的问题进行整改；

6、督促有关部门按规定及时发放和合理使用劳动防护用品和保健津贴；

7、参加新、改、扩建及大修项目“三同时”审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求。

8、对全公司特种设备的安全运行和维护，对其安全状况实行安全监察。

9、组织并参加安全事故的调查与分析，及时做好公司工伤事故的统计、分析、上报工作，协助指导有关部门制定防止事故措施并督促按期实现。

10、负责职业卫生的归口管理工作，组织好夏季防暑降温工作，督促有关部门按期对尘、毒作业点进行测定，有组织的改善劳动条件，防治职业病。

11、检查督促有关部门搞好安全防护装备的维护、保养和管理工作。

12、督促有关部门做好劳动保护工作，对防护用品的质量和使用进行监督检查。

13、负责对公司各单位的安全考核、评比工作，会同有关部门组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。

14、指导检查基层安全员开展工作，加强对他们的安全培训。

15、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十六条 项目负责人安全职责

项目负责人是项目安全生产工作的第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任，其主要职责是：

1、对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。

2、贯彻落实安全环保方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全工程的情况，建立项目部的安全生产保证体系，确立安全管理目标，组织安全策划及编制安全生产保证计划，或提出要求，并监督实施。严格执行公司安全生产管理制度。

3、根据工程特点建立和完善项目安全生产组织体系和责任体系，并保证其有效运行。

4、健全和完善用工管理手续，适时组织安全教育，对分包队伍的健康与安全负责，加强劳动保护工作。

5、负责项目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和厕所的卫生管理工作。

6、组织落实施工组织设计和安全生产保障计划中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

7、领导、组织施工现场定期的安全检查，发现施工中生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

8、组织并参加项目安全生产检查，参加对大型机械设备、安全防护设施等的检查验收，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。

9、定期召开项目部安全生产领导小组会议，布置落实安全生产保证计划控制措施，加强员工安全培训教育。

10、组织制定并实施项目生产安全事故应急救援预案，健全项目应急救援体系。

11、发生事故，立即组织现场应急救援，及时上报，配合事故调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

12、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十七条 项目总工程师（技术负责人）的安全生产职责

1、对本项目的安全技术工作负全面责任。

2、认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格落实安全技术标准、规范。

3、组织制定项目安全技术措施，负责基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、临时用电工程、脚手架工程等危险性较大项目的施工方案的编制工作，对安全技术措施的制定和安全设计负责。

4、组织安全技术交底，对施工组织设计或施工方案中安全技术措施的落实情况跟踪检查。

4、组织并参与对安全防护设施的交底与验收，履行验收手续。

5、负责对修改或变更的施工组织设计（施工方案）进行审核与把关，对采用新材料、新技术、新设备、新工艺等及时上报，做好培训和交底工作。

6、参与项目安全生产检查，主持制定并审核事故隐患整改方案并指导实施，对隐患整改方案的落实情况实施监督。

7、参与因工伤亡事故的调查、分析与处理，从技术的角度上制定防范措施。

8、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十八条 项目施工管理人员（施工员、工长）的安全生产职责：

1、项目施工管理人员是所管辖区域范围内安全生产的第一责任人，对所辖范围内的安全生产负直接管理责任。

2、针对生产任务特点，对班组（包括外包工队）进行书面安全技术交底，如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，监督执行安全技术措施和操作规程，对班组（包括外包工队）安全技术措施和操作规程的落实效果负责。

3、组织做好对职工的安全生产教育、培训工作，负责对所辖班组（包括外包工队）的安全活动实施管理。

4、经常检查所辖区域的作业环境、设备和各类防护设施的安全状况，强化对重点、特殊部位施工的安全检查，发现问题及时纠正。

5、对工程项目中应用的新材料、新设备、新技术、新工艺严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

6、做好因工伤亡及重大未遂事件的人员抢救、现场保护及上报工作。

7、分管范围内的其他安全生产管理职责。

第二十九条 项目材料管理人员的安全生产职责：

1、严格执行国家和地方政府部门的有关规定，严格采购程序，对购置的各种劳动防护用品及安全仪器（仪表）、设备、设施或直接用于安全防护的料具等，审查并保存其有关证明资料。

2、会同项目安全生产管理人员，做好对自有及分包单位自备的劳动防护用品及安全设备、设施的检查、验收工作，对直接或间接因材料、机具、设备和劳动防护用品等不能满足安全需求而导致的后果承担责任。

3、负责做好现场材料的堆放和物品存储工作，加强对现场易燃易爆、有毒有害及可能造成对人体伤害、环境污染等物品的运输、发放和回收管理。

4、上级领导分派的其他安全生产管理工作。

第三十条 项目机械管理人员的安全生产职责：

1、组织做好现场机械设备、电气设备的安装、使用、检查、维修和改造工作，保证现场对施工起重机械的安装、拆卸由具有相应资质的单位承担，对现场机械设备、电气设备的安全运行负责。

2、做好对机械设备及配件的生产（制造）许可证、产品合格证及检测合格证明等资料的审查与收集工作，并对审查结果负责。

3、对机械设备进行定期检查，保证设备的保险、限位等安全设施和装置齐全，并始终处于完好状态。

4、认真做好对新购、新进场及维修回场后的机械设备、电气设备的检查，督促有关单位和个人对在机械设备方面存在的事故隐患及时组织整改，严禁设备带“病”运行。

5、按照国家或地方政府部门的有关规定，督促有关单位和个人做好对机械设备和施工机具及配件的安全性能检测。

6、负责做好对机械设备、电气设备操作人员的安全技术交底。

7、参与编制施工组织设计或施工方案中涉及机械设备、电气设备管理的内容，并负责督促落实，确保实施。

8、参与因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备的性能等方面，分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。

9、上级领导分派的其他安全生产管理工作。

第三十一条 预算员安全职责

1、按照规定把劳动保护技术经费列入到预算费用中去。

2、对审定的劳动保护技术安全措施所需的经费，列入年度计划，按需要支付。

3、进行安全宣传教育所需费用，由管理费用开支。

4、合理控制和使用劳动保护技术经费。

5、按国家和行业规定，提取使用安全技术措施费。

6、上级领导分派的其他安全生产管理工作。

第三十二条 分包队伍负责人的安全生产职责：

分包队伍负责人是本施工队伍安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产负全面责任，其主要职责是：

1、认真执行安全生产的各项法规、标准、制度及安全操作规程，合理安排班组人员上岗作业，对本队人员在施工生产中的安全和健康负责。

2、按规定及项目部的有关要求配备足够的安全生产管理人员。

3、严格履行劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全培训，经常组织人员学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，制止违章作业，不违章指挥。

4、保持本队人员的相对稳定，及时向有关部门申报现场人员的变动情况，监督并确保使新进场人员都能按规定办理各种手续，做好新进场工人的岗前安全生产教育和培训。

5、认真开展安全生产活动，做好对本队各工种人员的书面安全技术交底，并针对当天任务、作业环境等情况，做好班前安全教育，监督落实其执行情况。

6、定期和不定期地对本队人员作业现场的安全生产状况进行检查，发现问题，及时解决，对存在有重大危险因素的工程项目，应立即停止施工，并上报有关领导，严禁冒险蛮干。

7、做好对因工伤亡及重大未遂事故的现场保护，做好对现场受伤人员的抢救工作，并立即上报有关部门或领导。

第三十三条 班组长的安全生产职责：

班组长是本班组安全生产的第一责任人，对本班组的安全生产负全面责任，其主要职责是：

1、认真执行安全生产规章制度缓和安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在施工生产活动中的安全和健康负直接责任。

2、坚持班组安全活动，经常组织本班组人员学习工种安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳动保护用品，不断提高安全自保能力。

3、认真落实安全技术交底，做好班前讲话，严格执行安全防护标准，不违章指挥，不冒险蛮干。

4、做好对本班组作业现场安全生产状况的巡回检查，发现问题及时解决，并报告有关部门或领导。

5、认真做好班组人员的安全生产教育和培训，对未经安全生产教育和培训合格的人员上岗作业而导致的后果承担直接责任。

6、发生因工伤亡及未遂事故后，要积极抢救伤员，保护现场，并立即上报有关部门或领导。

7、上级领导分派的其他安全生产管理工作。

第三十四条 项目安全员安全生产职责

1、积极参与策划编制施工现场安全生产保证计划。

2、严格执行安保计划中支持文件、法规、条例及强制性规

范要求。积极配合项目经理加强对工人安全操作规程及安全技术交底工作，严格施工全过程的安全控制，并做好安全记录。

3、参加安全施工组织设计的编制，提供安全技术指导措施并负责检查落实。

4、加强对重点部位危险源的安全监督、控制、确保安保计划中各项安全技术措施落实到位；制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。有权抵制和越级上报违章指挥行为。

5、参与制定项目工程的安全管理目标，认真进行日常安全管理。

6、具体负责项目工程的文明施工管理，抓好工地、食堂、宿舍卫生管理。

7、配合技术、施工管理人员组织对安全设施的验收、检查、维护、保养。检查劳动防护用品的质量，反馈使用信息。

8、深入施工现场，掌握安全动态，对人、机、物及自然环境的不安全行为和不安全状态，及时采取纠正预防措施。

9、参与有关部门组织的安全检查，如实汇报本项目的安全状况，发现隐患及时采取纠正措施，并监督落实。发现重大隐患，有权停工。待整改复查合格后复工。

10、参加上级公司的安全活动和各类培训。

11、参加事故的调查、分析，提出处理意见，并遵循“四不放过”原则，执行和落实纠正预防措施，杜绝类似事故的发生。

12、针对安保计划实施进程中发现的问题，及时向项目经理反映，对安保计划进行修订。

13、上级领导分派的其他安全生产管理工作。

第三十五条 项目资料员安全生产职责

1、认真学习贯彻执行上级有关安全生产的法律、法规以及有关安全生产的强制性规范。

2、及时收集各类安全协议、合同、施工组织设计，安全技术措施、安全技术交底、安全教育记录、安全培训等资料归档。

3、及时收集采购的劳保用品和防护用品的合格证、质保书等资料归档。

4、深入施工现场，了解掌握工程的进度及安全设施的实际要求，全过程的记录。

5、会同监理、设计、建设单位，并与项目安全管理人员、施工员、材料员等联系，及时收集和处理有关资料文本。

6、工程结束，将技术资料、安全资料全部有系统地装订成册待竣工验收检查存档。

7、对安保计划在实施过程中发现的问题，及时提出调整修改意见。

8、上级领导分派的其他安全生产管理工作。

第三十六条 作业工人的安全生产职责：

1、作业工人是本作业岗位安全生产的直接责任者，对自身及他人的安全和作业场所的周围环境安全负责。

2、严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，认真执行安全技术交底，自觉服从安全生产管理人员的监督和管理。

3、严格按使用规则佩带和使用劳动防护用品，对未能按规定佩带和使用劳动防护用品而导致的后果承担责任。

4、积极参加安全生产活动，自觉接受安全生产教育和培训，及时掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

5、发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全生产管理人员或有关领导汇报。

6、发生因工伤亡及未遂事故，应立即抢救伤员，保护现场，及时上报，并积极配合有关部门的调查。

- 第四章 安全生产会议制度

第三十七条 公司安全生产工作例会

1、公司安全生产工作例会每月召开一次。

2、会议内容：研究讨论贯彻执行党和国家安全生产方针、政策及上级安全工作部署安排；审定、分解、考核安全目标管理计划执行情况，研究决定重大安全政策；分析安全生产形势，制定解决重大隐患问题的办法和措施；审定通过对安全生产事故的处理决定和通报，安排部署阶段性安全工作。总结上阶段安全生产工作，安排部署下阶段安全生产工作。

第十五条  项目部安全会议

1、各项目部安全会议每周召开一次

2、会议内容：传达上级有关安全规定，研究安排安全生产事宜。

第三十七条  各专业性安全会议

专业性安全会议由各职能部门领导负责召集，并根据需要召集相关领导和人员参加。召集人负责会议记录，主管职能部门负责对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。

第三十八条 不定期安全生产会议

不定期安全生产会议由各职能部门根据季节性、突发性安全生产工作需要，随时召开安全生产会议。主管职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。

- 第五章 安全培训制度

第三十九条  为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强我公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，制定本制度。

第四十条  培训的对象和内容：

（一）公司职工每年必须接受一次专门的安全培训。

1.公司法定代表人、主管安全副总经理、项目经理应每年接受相关安全培训；

2.公司专职安全管理人员除按照有关规定，取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训；

3.公司其他管理人员和技术人员每年接受安全技术业务培训；

4.公司特殊工种（包括电工、焊工、架子工、起重工、塔吊司机及指挥司索人员、场内司机、人货两用电梯司机等）在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训；

5.公司其他职工每年接受公司安全培训；

6.公司待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训。

（二）公司新进场的工人，必须接受公司项目和班组的三级安全培训教育，经考核合格后方能上岗。

1.公司安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和公司的安全规章制度等；

2.项目安全培训教育的主要内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等；

3.班组安全培训教育的主要内容是：本工种的安全操作规程、事故安全案例、劳动纪律和岗位讲评等。

（三）采用新工艺、新设备、制造新产品时必须由采用新工艺、新设备、制造新产品的有关单位和部门，按照新工艺、新设备、新产品的安全技术规定（程）进行安全教育，考试合格后方能上岗。

（四）施工班组实行班前教育，即由班组长在班前针对班组的施工生产场所、工作内容、工具设备、操作方法等注意事项，对全组职工进行教育，防止事故的发生，并留有书面记录。

（五）雨季、冬季要根据季节的变化，进行雨季防雨、防雷电、防洪，冬季防冻、防滑、防煤气中毒的季节性安全教育。

第二十条  安全培训教育的实施与管理

1、安全培训教育做好记录，没有接受安全培训教育的职工，不得在施工现场从事作业或者管理活动。

2、职工的安全培训教育经费从公司职工教育经费中列支。

第二十一条  利用电视、广播、画展、标语、挂图、黑板报和壁报等多种形式，经常进行广泛的安全法律、法规和安全生产知识的宣传教育。

- 第六章 安全检查制度

第二十二条  为了贯彻落实党和国家安全生产方针、政策及各种规章制度、规范和标准，及时发现和纠正生产中的事故隐患，提高各部门、项目部及职工安全生产的自觉性，增强安全责任感，特制本制度。

第二十三条  安全检查的内容：

1、安全管理      2、机械设备      3、安全设施

4、安全教育      5、操作行为      6、劳保用品使用

7、伤亡事故处理  8、文明施工      9、消防安全

第二十四条  安全检查的形式：

（一）定期安全检查：公司每月组织一次安全生产文明施工检查，项目经理部每周检查一次，每次检查均要留下记录。

（二）专项安全检查：公司有关部门组织专业人员对某个专项（如施工电梯、脚手架、临时用电、塔吊等）进行检查，项目部根据各种设备的搭拆方案进行安拆时并安排关人员进行检查。

（三）经常性安全检查：在施工过程中，进行经常性的预防检查，能及时发现问题，消除隐患。班组每天要进行班前、班后岗位安全检查，安全员及安全值班人员要每天巡回检查，各级管理人员在检查生产的同时，必须检查安全工作。

（四）季节性及节假日后的安全检查，防止不良气候给施工带来危害和节假日后职工纪律松懈，思想麻痹而造成安全事故。

（五）施工现场要经常进行自检、互检和交接检查。

第二十五条  安全检查的方法及要求：

（一）根据检查要求配备足够力量。特别是大范围全面性的检查，要明确检查负责人抽调专业人员参加，并进行分工，明确个人负责检查的内容，标准及要求。

（二）明确检查的目的和检查项目，重点、关键部位设定保证项目的要重点检查。对现场管理人员和操作工人，不仅要检查是否违章指挥和违章作业行为，还要进行应知应会知识的抽查。

（三）认真细致地做好安全检查记录。对事故隐患的记录必须具体。

（四）认真全面地进行系统分析，定性、定量做出评价。

（五）认真做好安全隐患整改工作，对事故隐患要按“三定一落实”原则，即定时间、定人员、定措施进行整改，有关部门及时复查，直至隐患消除。

（六）对安全事故的处理要坚持“四不放过”的原则即原因不清不放过；事故责任者与群众不受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。

第二十六条  安全检查评分标准严格按照强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011和其他安全检查规定要求执行。

- 第七章 安全生产投入制度

第二十七条  公司确保对工程项目需具备安全生产条件所必须的资金投入，由项目工程的项目经理确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

第二十八条  安全教育专项培训的保障资金用于公司安全管理培训、购置安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。

第二十九条  安全劳动防护用品的保障资金用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的项目部应及时向安全部提出报废或降载处理。

第三十条  加强对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。

第三十一条  为了确保施工安全生产必要投入而单独设立的专项费用。安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用；

第三十二条  项目安全生产措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属安全部门审核，再经公司综合管理部复审，送公司总经理审批后，由财务部安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。各种安全技术设备，由专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。安全生产措施费用其包括的范围如下：

1.安全资料的编印、安全施工标志的购置及宣传栏的设置（包括报刊、宣传书籍、标语的购置）费用；

2.安全培训及教育费用；

3.“三宝”、“四口”及临边防护的费用；

4.施工安全用电的费用，包括：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施等；

5.起重机、塔吊等起重设备及外用电梯的安全防护设施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用；

6.施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；

7.水上、水下作业的救生设备、器材及临边防护、警示设施费用；

8.抢险应急措施；

9.交通疏导、警示设施费用；

10.消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用；

11.安全网、安全帽、安全带的购置费用；

12.其它安全生产措施所涉及的费用。

第三十三条  公司、项目部有关负责人要做好此项专用资金提取、使用的监督检查。

第八章 对分包单位的管理

第三十四条  分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；
    第三十五条  分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
    第三十六条  分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
    第三十七条  分包单位必须执行下列安全管理制度：
   （一）安全技术方案报批制度：分包单位必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包单位自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
   （二）分包单位必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，并做好跟踪检查管理工作。
   （三）分包单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；
    1.分包单位项目经理、主管安全生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工；
    2.分包单位的施工员员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，持证上岗；
    3.分包单位工人入场前一律缴纳工伤保险；接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包单位的人员需要变动，必须按规定进行教育、考核合格后方可上岗；
    4.分包单位的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，持证上岗。
    5.分包单位工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；
   （四）分包单位必须执行总包方的安全检查制度：
    1.分包单位必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担；
    3.分包单位必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
    4.分包单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
   （五）分包单位必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；
    1.分包单位自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，按规定办理安装、验收、备案等各种手续后，方可使用。
    2.分包单位的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报上级方有关部门验收，合格后方可使用；
    3.分包单位的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收；分包单位必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方有关规定。
   （六）分包单位须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
   （七）分包单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
   （八）分包单位必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
   （九）分包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度；
    1.分包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；
    2.如果发生因工伤亡事故，分包单位应以最快的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要条件；
    3.分包单位要积极配合总包方、上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担；
    4.分包单位须承担因为分包单位的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；
   （十）分包单位必须执行安全工作奖罚制度：分包单位要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
   （十一）分包单位必须执行安全防范制度：
    1.分包单位要对分包工程范围内工作人员的安全负责；
    2.分包单位必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；
    3.施工现场内，分包单位必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；
    4.总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

5.施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；
    6.对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；
    7.凡重要劳动防护用品，必须到厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；
    8.分包单位应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；
    9.已获批准的安全管理方案及条例的副本，由分包单位编制并且分发至所有分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由总包方决定；
    10.分包单位应指定至少一名合格的且有经验的专职安全管理人员负责安全方案和措施得到实施。
    第三十八条  消防保卫工作要求：
   （一）必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包单位应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚；
   （二）须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；分包单位管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。
    第三十九条  现场文明施工及其人员行为的管理：
   （一）分包单位必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求，按总包方的规定执行；
   （二）分包单位应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责；
   （三）分包单位应按照总包方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；
   （四）分包单位必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；
   （五）分包单位在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包单位应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；
    （六）分包单位应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件；
    第四十条  当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

- 第九章 职业卫生安全管理

第四十一条 为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进企业健康、持续、快速发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》，结合本公司实际情况，制定本规定。

第四十二条  本规定所称职业病，是指本公司内从业人员在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

第四十三条  职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理，综合治理。

第四十四条  公司各项目部应当为从业者创造符合国家职业病防治标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障从业者获得职业病防治保护。

第四十五条  公司各部门必须依法参加工伤社会保险，确保劳动者依法享受工伤社会保险待遇。

第四十六条  对粉尘浓度严重超标，又无治理措施，无劳动保护，严重影响职工安全健康的作业场所和单位，必须限期整改或停产整顿。

第四十七条  建立职业病危害项目申报制度，依照公布的职业病目录所列职业病的危害项目，如实向市卫生行政部门申报，接受监督。

第四十八条  建立健全职业病防治管理制度和操作规程，督促从业人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导从业人员正确使用职业病防护设备和个人使用的防护用品。

第四十九条  建立健全从业人员职业病档案和健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存，职业健康监护档案应当包括从业人员的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

第五十条  对发生或者可能发生急性职业病危害的作业场所，要有应急救援和控制措施，事故发生时，要及时报告所在地卫生行政部门和有关部门。

- 第十章 安全生产考核奖惩制度

第五十一条  根据《安全生产法》、《建筑法》和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）的规定，为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实落实安全生产责任制，制定本制度。

第五十二条  考核内容

(一)各级各部门管理人员安全生产责任制落实情况。

(二)职工因工伤亡控制指标。

(三)现场安全达标率目标。

（四）创建文明工地目标。

第五十三条  管理目标

(一)建立健全安全生产管理机构，按规定配齐专兼职安全管理人员。

(二)公司要制定年度安全管理目标，并制定具体措施，确保目标实现。

（三）项目部每承接一项工程，首先要制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），并将安全责任目标分解到人，责任落实，各项目标有人抓，有人管，实现目标管理。

(四)施工管理人员要按规定进行安全培训，持证上岗。

(五)做好伤亡事故的统计报告工作。

第五十四条  安全责任

(一)企业法定代表人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总责。

(二)各级生产负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。

(三)各级各部门的管理人员按各自的安全职责，

(四)项目经理是法定代表人在施工项目上的代理人，对项目施工中安全生产负总责，必须严格执行国家的法规、法令和公司的各项安全生产规章制度，加强领导，群防群治，确保安全生产。

第五十五条  考核办法

(一)实行逐级考核的办法，公司接受上级考核；项目部接受公司考核；项目部要对所属管理人员进行考核。

(二)各级要制定具体考核办法，考核成绩和各级领导及管理人员工作业绩挂钩，列入各项工作考核的主要内容。

(三)考核结果作为年终经济兑现和评定先进，实行奖罚的主要依据之一。

第五十六条  凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件之一的单位和个人，公司给予表彰，记功，发放一次性资金，授予荣誉称号等奖励。

（一）认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规，在安全生产工作中取得显著成绩的。

（二）在劳动保护安全生产方面有较大发明、技术改进或者提出重大合理化建议的。

（三）防止和避免了伤亡事故，或在事故抢救中有功的。

第五十七条  创优争先，在文明施工中做出显著成绩，获得省、市级文明工地称号的，公司予以奖励，实际补贴标准，在年度经营目标责任书中订立。

第五十八条  对于有下列行为之一的人员，给予处分。

（一）违章作业或违章指挥造成事故的；

（二）玩忽职守，违反安全生产责任制，造成事故的；

（三）发现险情，既不采取防范措施又不及时报告，而发生事故的；

（四）存在事故隐患不执行上级和安全部门限期整改的要求，造成事故的。

（五）发生事故后，不积极组织抢救；不吸取教训采取措施，致使同类事故重复发生的。

第五十九条  经济处罚的规定

（一）施工现场缺少防护设施及存在事故隐患。

1.生产、施工设备、设施，没有安全防护设施或防护有严重缺陷者，不得安装或运行，对于确定安装使用防护有严重缺陷的设备、设施的责任者和随意确定拆毁安全防护设施的责任者，罚款200—500元。

2.已经开工的工程项目无施工组织设计、施工方案或施工组织设计施工方案中无安全技术措施，一经查出对工程项目责任人罚款500元；虽编制施工设计方案，但未经审批，一经查出，对工程相关责任人罚款300元。

3.安全措施不到位导致存在事故隐患，逾期不解决的，对责任人罚款300—1000元。

4.虽然在接到《安全生产检查记录表》后对事故进行了整改，还存有隐患但整改不彻底或《安全生产检查记录表》逾期不反馈的，对责任人罚款100—200元。

5.对确定将有毒有害产品的生产转移，分包给无防护措施的单位，并未提供技术指导和协助解决防护措施的责任人处以200—1000元罚款。

6.被罚者违反以上多项规定的，按各项规定合并处罚。

（二）现场管理及检查

1.职工进入施工现场，不戴安全帽，电气人员不穿绝缘鞋，女工不戴工作帽，高处作业不挂安全带等违纪者，每人罚款50元；对责任人处罚200元，分包队伍等同。

2.特种作业人员无证上岗者罚款100元。相关责任人罚款200元。

3.塔吊、施工电梯、脚手架、安全网等的搭设没有安全技术交底，上述设施，设备投放使用前未经验收和办理验收手续，对项目部有关人员处以每人100—400元罚款。

4.对于违章指挥者，视情节轻重罚款100—1000元，对于违章操作者视情节轻重罚款50—500元。

5.对于无视安全检查，妨碍安全人员工作者视情节轻重罚款100—500元

6.对于施工现场混乱，材料浪费严重，影响安全生产、文明施工的工地，罚管生产的相关责任人100—500元罚款。

7.公司内部检查中对达不到安全要求并被通报批评的项目，处以相关责任人200—500元罚款。

8.区级以上部门检查，对达不到检查要求的项目并令公司受到通报批评的项目，处以项目相关责任人500—2000元罚款。受到通报表扬项目予以500—2000元奖励。

9.在检查或平时抽查中，对必备的安全管理资料管理混乱或严重缺项的项目相关责任人，罚款100—400元。

10.违反以上多项规定的单位和个人按各项规定合并处罚。

（三） 工伤事故

1.项目发生轻伤事故，每轻伤一人次罚事故班组300—1000元，相关责任人罚款200—500元。

2.项目发生重伤事故，每重伤一人次罚事故班组1000—5000元，相关责任人罚款500—2000元。

3.发生事故拖延报告，隐瞒、谎报以及故意破坏事故现场的相关责任人，罚款500—3000元，情节严重的移交司法机关依法追究法律责任。

（四）设备事故和隐患

1.对私自拆毁安全设施造成事故隐患者，根据情节轻重对相关责任人处以300—600元罚款。

2.对于发生机械设备事故的责任者处以直接经济损失10—30%罚款（不少于200元）。

（五）火灾事故及隐患

1.火灾隐患

（1）火灾隐患要求限期整改，逾期不改者，每项按50元处罚责任人员。

（2）重大隐患要求限期消除，逾期不改者，对责任单位和责任人员处以500—1000元罚款。

（3）违反消防规定不听劝阻者，给予适当罚款。

（4）对因不认真吸取教训，采取措施，一年内连续发生以上火灾的责任者，要加倍处罚。

（5）消防器材、设备因管理不善和挪做他用的责任者，根据情节轻重给予适当罚款，影响灭火行动造成严重后果的责任者，要严肃处理。

（6）对造成既有人身伤亡又有经济损失的事故责任者按本条有关规定合并处罚。

- 第十一章 生产安全事故报告处理制度

第六十条  为加强公司安全生产管理，保证安全生产事故及时报告和处理，维护国家和公司、人民生命财产安全，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，制订本制度。

第六十一条  事故报告：

（一）发生轻伤事故后，负伤者或事故现场有关人员，应当立即向其直接领导，再由项目部向公司负责人报告。

（二）报告内容应详细，报告要迅速。书面报告（初报表）应当包括以下内容：

1.事故发生单位概况；
  2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
  3.事故的简要经过；
  4.事故已经造成或者）和初步估计的直接经济损失；
  5.已经采取的措施；
  6.其他应当报告的情况。

（三）发生事故后应当保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。

（四）公司在建项目应按规定在上报工伤事故及其文字说明报送公司安全环保部备查。

第六十二条  事故发生后，应当立即采取有效措施，首先抢救伤员和排除险情，制止事故蔓延扩大，稳定施工人员情绪，要做到有组织、有指挥，同时要严格保护现场，及时并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照、录像。清理事故现场应经调查组同意，方能进行，任何人不得借口恢复生产，擅自清理现场，掩盖事故真相。

第六十三条 事故调查工作程序

1．事故发生后，调查组必须立即赶到事故现场进行勘查。现场勘查的主要内容有：

（1）查看事故现场的设备，作业环境状况。

（2）拍摄有关的痕迹和对象，绘制有关处所的示意图

（3）收集并妥善处理与事故有关的物证

（4）其它与事故有关的情况。

2．收集资料

（1）向有关人员调查事故经过和原因，并做好记录。

（2）有关规章制度及执行情况，设计和工艺技术等资料

（3）事故受害人或肇事者过去事故记录和事故前健康状况

（4）伤者所受伤害程度的医疗诊断证明。

（5）对设备、设施、原材料所作的技术鉴定材料和试验报告。

（6）经济损失情况及其它资料。

3．事故责任分析

（1）确定事故的直接原因和间接原因

（2）凡属责任事故应确定事故的直接责任、主要责任、领导责任以及其它应负的责任。

（3）提出事故处理意见和防范措施的建议

（4）写出事故调查报告。

第六十四条  事故处理和责任追究

事故发生后，通过充分的调查，查明事故经过，弄清造成事故的各种因素，包括人、物、生产管理和技术管理等方面的问题，经过认真、客观、全面、细致、准确的分析，确定事故的性质和责任。根据对事故原因的分析，对已确定的事故直接责任者和领导责任者，根据事故后果和事故责任人应负的责任提出处理意见。同时，应制定防范措施并加以落实，防止类似事故重复发生，切实做到“四不放过”。即：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故的责任者没有受到处罚不放过。调查组应着重把事故的经过、原因、责任分析和处理意见以及本次事故教训和改进工作的建议等写成文字报告，经调查组全体人员签字后报批。如调查组内部意见有分歧，应在弄清事实的基础上，对照政策法规反复研究，统一认识。对于个别成员仍持有不同意见的，允许保留，并在签字时写明自己的意见。在事故处理工作的时限内上报上级有关部门处理。

凡发生事故,要按有关规定报告.如有瞒报,虚报,漏报或故意延迟不报的,除责成补报外,按《安全生产奖惩考核制度》的规定进行处罚。

- 第十二章  附则

第六十五条 本制度由四川顺琪建设工程有限公司安全环保部负责解释。

第六十六条 本制度自发布之日起施行。