## Slide 1
《工程安全质量巡检管理办法
（2021年V1.0版）》宣贯
运营管理部

## Slide 2: 01工程巡检|管理办法
考核时间
主要考核对象
考核依据
区域所有项目从“2021年9月3日”即发文之日起开始执行本管理办法。
项目总、工程经理、总包项目经理、监理单位总监等主要管理人员。
集团工程巡检管理办法、集团工程奖罚管理办法、运营管理制度等。

## Slide 3: 02工程巡检|处罚细则
事由 |  | 管理明细 |  |  | 
 |  | 项目部 | 总包单位 | 监理单位 | 豁免机制
集团巡检排名（标段） | 倒一 | 项目总、工程经理/安全专岗经理当月或次月区域大会通报批评，安全、质量维度各处罚3000元。工程经理降职（高于集团均分可豁免） | 安全、质量维度各处罚1万元，抽调工程安全、质量管理人员参与区域联检不少于一轮。 | 安全、质量维度各处罚2000元，抽调管理人员参与区域联检不少于一轮。 | 2021年第三季度巡检标段综合得分达到84分且巡检中未发 生风险预警则可豁免。第四季度起，豁免分数值每轮递增0.2分。
 | 倒二 | 项目总、工程经理/安全专岗经理当月或次月区域大会通报批评，安全、质量维度各处罚2000元。工程经理降职（高于集团均分可豁免） | 安全、质量维度各处罚8000元，抽调工程安全、质量管理人员参与区域联检不少于一轮。 | 安全、质量维度各处罚1000元，抽调管理人员参与区域联检不少于一轮。 | 
 | 排名下滑 | 连续两次同一标段巡检综合排名下降5名及以上且低于本轮标段综合平均分的标段：对项目总/工程经理/安全专岗经理共处罚10000元。（例：某标段一季度巡检标段综合排名第二；二季度巡检标段综合排名第七且得分低于标段综合平均分，则进行处罚。）对总包处罚20000元，监理处罚5000元。 |  |  | /
 |  | 连续两次同一标段巡检安全维度得分下降且低于84分或连续两次上升后仍低于84分：对项目总/工程经理/安全专岗经理共处罚3000元。（例：某标段一季度巡检安全维度得分85分；二季度巡检安全维度得分83分，则进行处罚。或某标段一季度巡检安全维度得分81分，二季度巡检安全得分83分，则二季度不处罚；三季度巡检安全得分若大于84分，则不处罚；若小于84分，则进行处罚。）对总包处罚5000元，监理处罚1000元。 |  |  | /
 |  | 连续两次同一标段巡检质量维度得分下降且低于83分或连续两次上升但得分低于83分：对项目总、工程经理共处罚3000元。对总包处罚5000元，监理处罚1000元。 |  |  | /
 |  | 连续两次同一标段标段巡检：甲方管理行为维度得分下降且低于86分：对项目总/工程经理共处罚2000元；总包管理行为得分下降且低于83分，对总包处罚5000元；监理管理行为得分下降且低于80分，对监理单位处罚1000。 |  |  | /
 | 连续倒数2名 | 项目总降职，工程经理降职，薪资各降低一档 | 约谈总包单位分管领导，暂停半年在本区域招投标，更换项目经理（实际负责人） | 约谈监理单位分管领导，更换总监（实际负责人） | 

## Slide 4: 02工程巡检|处罚细则
事由 | 管理明细 |  |  | 
 | 类别 | 项目部 | 总包单位 | 监理单位
零分项及一二类问题（区域巡检组为抽查） | 区域/集团零分项 | 每项处罚1000/2000 | 每项处罚3000/5000 | 每项处罚1000/2000
 | 区域/集团一类问题 | 每项处罚500/1000 | 每项处罚2000/3000 | 每项处罚500/1000
 | 区域/集团二类问题 | 每项处罚200/500 | 每项处罚500/1000 | 每项处罚200/500
被列为集团安全质量黄、红、黑色风险预警标段 | 黄色预警 | 区域通报批评，项目总、工程经理当月或次月工程大会检讨。处罚2000元 | 区域通报批评，发函至总包上级公司给予批评。处罚5000元 | 区域通报批评。处罚2000元
 | 红色预警 | 区域通报批评，项目总当月或次月区域大会检讨，工程经理降职。处罚3000元 | 发函至总包上级公司给予批评。更换项目经理（实际负责人）处罚8000元 | 发函至监理公司给予批评。更换总监（实际负责人）处罚3000元
 | 黑色预警 | 区域通报批评，评估项目团队是否具备任职资格。项目总降职，工程经理免职。处罚4000元 | 区域通报批评，要求更换施工单位项目经理（实际负责人），暂停半年在川中区域投标资格。处罚10000元 | 区域通报批评，要求更换总监（实际负责人），禁止该公司下年度的投标入围资格，暂停该公司（已入围）的面试资格。处罚4000元

## Slide 5: 02工程巡检|处罚细则
事由 | 管理明细 |  |  | 
 | 类别 | 项目部 | 总包单位 | 监理单位
“拉闸停工” | 区域拉闸 | 每次处罚2000 | 每次处罚3000 | 每次处罚1000
 | 集团拉闸 | 每次处罚4000 | 每次处罚20000，更换施工单位项目经理（实际负责人） | 每次处罚3000，要求更换总监（实际负责人）
 | 连续两轮因“012”问题被拉闸 | 项目总降职，工程经理降职，薪资各降低一档 | 约谈总包单位分管领导，暂停半年在本区域招投标，更换项目经理（实际负责人） | 约谈监理单位分管领导，更换总监（实际负责人）
整改关闭 | 不能限期（巡检完成7个日历天）整改完成 | 项目总处罚5000并当月或次月区域大会检讨，工程经理降职（如试用期未满，则：处罚2000） | 每次处罚20000元，要求更换项目经理 | 每次处罚3000，要求更换总监/总代
 | 集团联检“012”问题＜100%，其他问题＜80% | 区域通报批评，项目总当月或次月区域大会检讨 | 区域通报批评，要求更换责任施工单位项目经理 | 区域通报批评，要求更换总监/总代
 | 区域自查“012”问题＜100%，其他问题＜80% | 区域通报批评，工程经理工程大会检讨。 | 区域通报批评，项目经理在川中区域指定大会上作检讨。 | 区域通报批评。
 | 系统性问题不能限期整改 | 项目总当月或次月区域大会检讨，工程经理降职 | 每次处罚20000元，更换项目经理。 | 每次处罚5000，更换总监/总代。
注：若巡检中查出的问题（仅指质量）能够准确界定属于分包单位的责任，则表中相应的总包单位的责任由该分包单位承担。 |  |  |  | 

## Slide 6: 02工程巡检|奖励细则
巡检奖励 |  |  |  | 
事由 |  | 管理明细 |  | 
 |  | 项目部 | 总包单位 | 监理单位
巡检排名 | 第一 | 项目总、工程经理当月或次月区域大会通报表扬，安全、质量维度各奖励5000元。 | 安全、质量维度各奖励1万元。 | 安全、质量维度各奖励3000元。
 | 第二 | 项目总、工程经理当月或次月区域大会通报表扬，安全、质量维度各奖励3000元。 | 安全、质量维度各奖励8000元。 | 安全、质量维度各奖励2000元。
专项奖励 |  |  |  |  | 
序号 | 奖励条件 | 金额 | 考核对象 | 奖罚周期 | 备注
1 | 集团观摩工地 | 5万元 | 项目部 | 年度 | 授牌、发文
2 | 获得国家工程奖 | 1万元 |  | 标段 | 相关证书（获得区域认可）
3 | 省级观摩工地 | 0.5万元 |  | 年度 | 1、政府主管部门主导；2、参加人员＞300 人；3、其他参与企业＞ 5 家（非项目相关联单位）。

## Slide 7: 01工程巡检管理办法|执行总说明
1、对工程巡检81分以下的标段，如项目总任期达到3个月，则：
  ①项目总半年内不能晋升或评优。
  ②该阶段项目；运营激励中，项目总分配不得大于20%。如项目工程负责人试用期满的，则给予降级，且半年内不得晋升或评优。
2、如一个标段连续两次工程巡检81分以下，项目总为同一人时，则：项目总免职；如项目工程负责人为同一个人时，则：项目工程负责人免职。
3、执行要求（主要项）：
（1）各项目有标段被列入集团黄、红、黑色预警或因安全质量问题被集团通报，则取消该项目奖励资格并执行相应处罚；（以集团、区域正式通知或发文为准）
（2）项目同时触碰多个维度条款，则按照多个维度进行累加，数条并罚；
根据集团《碧桂园集团工程巡检管理办法（2021年V2.0版）》，根据巡检成绩结合区域实际情况对项目总进行处罚，并增加对项目工程负责人的处罚：

## Slide 8: 01工程巡检管理办法|执行总说明
（3）奖罚成绩公布后 7 天内，涉及奖罚金额的项目部需将经项目总签字的奖罚分配明细表提交至区域大运营管理部。其中，项目总承担奖、罚金额不得低于40%。到期未提交奖罚分配明细表，奖励视为主动放弃，受处罚项目部的对应罚金则由其项目第一负责人全部承担；
（4）项目部人员的奖罚资金均采用在当月或次月的月度工资中执行。相应税费从规定。
（5）项目同一轮巡检中出现2个及以上标段被列入集团红色预警或1个及以上标段被列入黑色预警或连续2轮标段（标段间可叠加）出现1个红色预警的，则所在标段项目总及工程负责人职级、薪资各降低一档。考察期6个月，工程负责人给予免职。
（7）当全年项目无伤亡情况下，区域处罚不影响集团对项目安全专岗经理的激励；如果项目专岗人员变动，则按集团规定执行。
根据集团《碧桂园集团工程巡检管理办法（2021年V2.0版）》，根据巡检成绩结合区域实际情况对项目总进行处罚，并增加对项目工程负责人的处罚：

## Slide 9: 01工程巡检管理办法|执行总说明
3、执行要求（主要项）：
（8）本办法的颁布实施不影响项目总包施工合同及补充协议、监理委托服务合同中已设定的管理处罚的内容的执行。
（10）各项目部均应向施工单位（已在场施工及后期新进场单位均应进行）、监理单位进行书面交底。参加书面交底的人员必须包括以下人员：
1)施工单位：项目经理、商务经理、生产经理、安全经理、技术负责人
2)监理单位：总监/总代、专监
根据集团《碧桂园集团工程巡检管理办法（2021年V2.0版）》，根据巡检成绩结合区域实际情况对项目总进行处罚，并增加对项目工程负责人的处罚：

## Slide 10
谢谢！