国网南充供电公司

2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查工作方案

为认真贯彻落实国网公司安全生产决策部署、省公司“安全管理强化年暨百日安全攻坚行动启动会”精神，深刻汲取近年来系统内外安全生产事故（事件）教训，压紧压实各级安全责任，抓实季节性风险防范和隐患排查治理，制定本工作方案。

# 一、总体要求

认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产批示、指示，严格落实国网公司、省公司和市委市政府安全生产决策部署，坚持“四个四”工作要求，认真践行“三保一担当”和省公司安全生产“155”工作思路，清醒认识当前安全生产季节性特征，紧盯公司“八杜绝一确保”目标，聚焦人身、电网、设备等关键领域风险管控和隐患整治，突出防范“人身伤亡和误操作”，强化安全生产标准化管理，全面加强春检工作组织，扎实推进百日安全攻坚和春季安全大检查，抓牢抓实安全生产基础工作，为迎峰度夏奠定坚实基础，为公司“16333”发展实施体系建设提供坚实的安全保证。

# 二、组织机构

为确保公司2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查落到实处，进一步加强工作组织，强化各级安全责任落实，公司成立百日安全攻坚行动暨春季安全大检查领导小组，负责百日安全攻坚行动暨春季安全大检查的组织、督导、考核等工作。

组  长：唐  敏  总经理、党委副书记

向建兵  党委书记、副总经理

常务副组长：陈科屹  副总经理

副组长：黄兴勇  纪委书记、工会主席

钟  涛  副总经理

江  山  副总经理

房开建  三级职员

成  员：

办公室、发展部、财务部、运检部、安监部、营销部、建设部、调控中心、审计监管部、组织部、党建部、纪委办、数字化部、物资部、产业办、综合服务中心负责人。

领导小组办公室设在公司安监部，安监部主任任领导小组办公室主任，各部门（中心）为成员，协同做好专业指导，督促各单位落实公司2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查的工作部署。

# 三、重点工作

结合春季安全生产规律特点，围绕“春季工作组织部署、电网安全风险管控、现场作业安全管控、迎峰度夏工作准备、安全生产监督检查”等5个方面、26项重点任务、98条具体举措以及公司隐患排查标准，深入推进百日安全攻坚行动和春季安全大检查等工作。

## （一）加强春季工作组织部署

1.组织一次专题会议部署。各单位要召开党委会、安委会或专题会，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示精神，牢固树立“四个最”意识，专题部署春季安全生产工作，启动百日安全攻坚行动。公司各级党组织和广大党员要带头抓思想、促落实，广泛开展学习、反思、研讨，进一步发挥党委领导、党组织战斗堡垒、党员先锋模范“三个作用”。

2.组织一次专题分析讨论。各级专业部门要坚持“四个必须”，开展一次专题分析讨论，全面“理一遍”春检期间方式调整、设备检修、电网建设等计划安排，逐项“查一遍”存在的电网、设备、人身等安全风险，进一步完善“四项措施”，统筹“排一遍”到岗到位、监督检查等管控力量，严格做到“四个管住”。

3.组织一次专题安全日活动。开展安全大讲堂，各级领导带头讲安全课。各单位、专业部门、工区、班组组织一次主题“安全日”活动，学习典型事故（件）案例、典型违章案例，围绕“五问、三问”，深入剖析在安全意识、责任落实、技能水平、制度执行等方面存在的不足，举一反三查找分析本专业、本岗位管理薄弱环节、现场安全风险点，制定并落实针对性举措。市、县两级领导班子至少要参加一次基层“安全日”活动

4.做好《安规》等安全知识春季普考。各部门、各单位春检前开展一次全覆盖领导干部、专业管理人员、“三种人”和一线人员的安规普考，3月底前完成各专业“三种人”考核认证和发布，未经培训和考试合格，一律不得进场作业。把《安规》培训考试作为提升员工安全素质，规范现场行为的重要抓手，强化员工对《安规》条款的理解和执行，各班组、供电所在行动期间，结合安全生产实际，每月组织开展培训考试。

5.严格安全准入管理。落实省公司《2023年外包队伍和人员安全准入工作方案》要求，3月31日前完成集中准入。按照“干什么、考什么”的原则，各单位组织开展作业人员安全准入考试，合格人员全部实施线上实名制管理，各级安全督查中心、安全督查队常态开展人员准入核查，严禁准入考试不合格人员进入现场作业。强化准入结果和违章记分结果应用，动态加强外包安全监督，严格“负面清单”管理，督促外包单位主动提升现场安全管理水平。

6.开展春季安全大检查。统筹安全管理强化年行动、百日攻坚行动等重点工作，结合春季安全工作特点，分层分级组织开展春季安全大检查，各级业务部门要深入基层一线，结合到岗到位和“四不两直”检查，做好专业督导检查。各级领导要结合日常检查、专项督查等方式，适时督导各单位春季安全大检查工作。各单位积极开展“党建+安全生产”、安全示范班组建设等活动，推进安全文化建设，大力营造浓厚的安全生产氛围。

## （二）加强电网安全风险管控

7.强化电网风险分析预警。结合春季工作安排，开展临时、过渡、检修方式安全校核，编制公司负荷预测管理办法。修编《2023年南充电网事故处置预案汇编》，重点复核控制断面、网架变化情况，按照“一站一案”要求完善营东等新增变电站的预案编制；严格落实“一预警一预案”要求，建立地、配、县调协同编制停电预案机制，提高预案实用性。开展电网固有风险分析，规范编制发布电网年度风险预警，制定针对性管控措施。结合汉巴南高铁、南充二绕迁改等基建、技改项目，考虑相关检修工作以及网架结构变化情况，动态更新电网风险情况，及时发布风险预警信息，积极落实管控措施，压降电网风险。

8.强化电网设备隐患排查治理。落实省公司《重点场所消防管理合规性专项排查治理工作实施方案的通知》要求，开展消防第三方检测，对变电站充油设备、变电站消防等重点隐患开展“地毯式”排查治理。完成110kV及以上变电站GIS和开关柜设备新一轮局放带电检测、重过载主变油色谱检测，为设备度夏打好基础。修订安全隐患排查清单，推动隐患标准化排查、项目化治理、分层分级管理。对照公司隐患排查标准，6月前全面排查电网薄弱环节、设备缺陷、线路“三跨”、电缆通道、站用电源、防误闭锁、输配电线路火灾等各类隐患，及时更新完善安全隐患数据库，逐条逐项制定整改计划，并就整改治理情况开展常态督查与定期通报，强化闭环管控。

9.落实输变配电设备反事故措施。落实省公司“两制”工作要求，用好设备主人制和全科医生制，厘清岗位职责界面，开展输配电线路、变电设备主人确认工作，实现电网设备“定人、定线、定责”。持续完善并执行变电站、输电线路标准化巡视作业指导书，开展例行、全面、熄灯和特殊巡视。严格执行变电站端子箱、机构箱等设备设施防雨防潮和防小动物措施。开展继电保护、安全自动装置定值核对、压板检查，落实防保护误动拒动措施。开展避雷器阻性电流测试、接地装置导通检查等变电站防过电压工作。结合南充地域特点做好输电线路防雷、防外破、防异物、防鸟害、防污闪和电缆防火防爆工作。深化“配网三年提档升级行动”，聚焦迂回供电、卡脖子等网架薄弱环节，有序解决线路（台区）重过载、低电压、高跳、安全隐患等典型问题。

10.严格防误操作管理。加强倒闸操作管理，严格执行“八要八步”基本要求，落实现场监护复诵制度，严禁无命令、越权限操作。强化高风险开关柜操作风险辨识，加强隔离开关操作后位置检查。开展防误装置专项培训，重点掌握五防电脑、锁具等防误设备及其附件操作和维护方法。制定完善防误操作管理措施要求，加强变电站防误装置运行维护，全面检查五防系统、防误钥匙、防误锁，确保防误装置安装率、投运率、完好率三个100%。严格解锁钥匙管理，规范执行报告、审批等解锁流程，严禁擅自使用解锁工具，严防恶性误操作事故。

## （三）加强现场作业安全管控

11.做实作业前准备工作。作业人员资质和安全技能要符合工作需要，特种作业人员及特种设备操作人员要持证上岗，外来人员进场工作前要开展相应安全教育并考试合格。落实现场勘察、风险评估、承载力分析、“三措一案”编制、“两票”填写、班前会等作业准备。

12.强化作业计划管理。坚持“风险不可控不实施、承载力不足不实施”原则，周密部署安排春检工作，分层分级协调平衡检修、基建、技改、农配网等各类作业计划，严禁超能力安排计划、冒险作业。坚持计划刚性执行，严禁随意增减和调整，确保“月计划、周安排、日管控”有效落地。落实“无计划、不作业”和“全覆盖、无死角”要求，将各专业全口径作业计划实施线上管理，坚决杜绝临时动议和计划外工作，严肃查纠无计划作业问题。

13.强化作业组织实施。现场作业要正确使用工作票、操作票，严格执行工作许可、监护、间断、终结等制度。开工前进行现场安全技术交底及风险辨识预控，落实“不预判、不开工，不学习、不作业”要求，并签字确认。正确着装，规范使用安全帽、安全带，做好个人防护, 严格执行停电、验电、挂接地线等保命措施。严格执行标准作业程序，加强倒闸操作、安措布置、许可开工、安全交底、现场作业、作业监护、到岗到位、验收终结、班后会等作业实施环节安全管控。严格落实风险分级到岗到位标准，公司做到三级及以上风险作业，各县级公司做到所有作业现场督查全覆盖。

14.加强工器具及作业环境管理。保证现场施工机械、特种设备、安全工器具、个人劳动保护用品配置齐全，检测合格。各类工、机（器）具检验、保存、管理符合要求。现场作业人员要正确、规范操作使用各类工、机（器）具。现场安全设施、标识规范齐全，施工现场照明充足、通风良好，消防器材设施合格齐备，春季野外作业防蚊虫叮咬、防火、防地质灾害等安全防护措施布置到位。

15.加强春季检修安全管理。扎实推进安全生产“两化”要求，严格落实生产“五级五控”要求，严把春检方案制定、到岗到位、倒闸操作、标准化作业、风险管控和质量验收“六关”，紧盯重大检修、多作业面、高风险工序，落实好防触电、防感应电、防高坠等安全措施，做好220kV保宁站集中检修、110kV七里站隔离开关大修、110kV黄家坝站主变增容及能效提升改造等现场安全组织管控。抓牢运行变电站内作业与运行区域围栏硬隔离，严格吊车定置、定人管理，严防误入带电间隔、误碰运行设备。加强“小、临、散、抢”作业风险管控，严禁约时停送电，严防有源配电网“反送电”。

16.强化建设施工安全管理。开展输变电工程“抓责任、精管理、固基础”安全主题活动，抓实“保停工、稳复工”季度安全主题活动，制定建设专业安全通病防治措施清单。开展施工单位安全承载力分析，持续深化驻队监理和安全总监理工程师制度，深化作业单元管控长效机制，推进现场项目部标准化建设。严格施工方案编制审批，刚性执行“三算四验五禁止”安全强制措施，加强组塔架线、跨越施工、有限空间等高风险作业安全管控。严格落实配网工程“三十条安全措施”和“十八项禁令”。

17.加强外包安全管理。结合公司《产业安全管理指导意见》，制定《产业单位安全管理实施细则》，推进主产“同质化”管理。强化建管、监理、产业各方责任，建立三方安全履责监管考核机制，对不履职尽责的刚性执行停工整顿、约谈惩戒等措施。将安全管理、违章及不安全事件惩处等内容纳入招标条件和合同条款，作为承揽公司工程的“硬约束”。将违章记分、安全记录、随意变更人员等纳入外包队伍评价，及时曝光外包队伍不安全行为和不履责问题，每月统计、通报外包队伍违章情况，坚决执行“黄牌警告处罚”“红牌停工整顿”“黑名单禁入”等分级分层的综合管控措施，杜绝以包代管和失管失控。将项目违法发包、违法分包、违规转包、违规挂靠等问题作为专业管理和安全督查的必查内容，对发现的问题实施挂牌督办和销号管理，对造成严重后果的责任单位和人员依法依规严肃追究责任，确保入场队伍、人员满足安全生产要求。

18.强化水电安全管理。加快推进小水电站关停和处置，强化已停运水电站风险管控，坚决杜绝水淹厂房和“小坝大灾”。督促阆中、营山公司扎实开展水电站消防、防汛、房屋、水工及机电设备等的隐患专项排查整治。持续开展小水电缺陷隐患治理“回头看”，推进特种设备安全注册登记和定期检查，提升小水电站安全管理水平。

19.加强二次作业管控。深刻汲取近年来安控系统、智能保护等二次系统误动事件教训，开展调度自动化、安控装置、站用直流、通信电源等二次设备隐患排查。开展一次站内二次电缆专项隐患排查整治，全面检查二次电缆穿管、封堵情况，对电缆混沟、防火隔离等情况，建立隐患台账清册，及时整治销号。加快二次老旧设备大修技改、保护装置升级改造等工作，积极推进低频低压减载工作，强化电网第三道防线。加强系统设计、调试、软件修改等方案审核和风险管控，确保二次系统运行安全。严格二次系统运维人员资质审查，强化厂家运维人员行为管控，杜绝继电保护“三误”。

20.强化网络信息安全管理。严格执行国网公司《网络与信息系统安全管理办法》，落实网络安全、分区隔离、信息保密及防病毒安全管理工作要求。规范自建系统管理，定期开展网络安全等级保护测评和网络安全状况、安全保护制度及措施落实情况自查，严格问题闭环整改。开展信息专业人员技能培训和网络攻防演习、演练，提高网络应急处置能力。

## （四）做好迎峰度夏工作准备

21.加强供给侧管理。推动汉塘-果州220kV双回线路、110kV高坪林海、110kV营东等输变电工程按期投运。强化与省调汇报、电厂协同，及时与省调沟通申请调节亭子口下泄流量，做好网内小水电蓄水准备工作，建立电厂实时水情汇报机制，动态优化梯级电厂出力，实现电力最大支撑。梳理全网断面卡口、设备重过载等问题，制定南充电网运行重点工作清单，确保补强措施按期落地。根据电网重过载情况，动态调整优化运行方式，压降线路超热稳定、主变超短时急救能力下的电网风险。

22.强化需求侧负荷管理。动态跟踪全川供需形势，利用南充市电力负荷管理中心数据资源，精准预测次日用电缺口，优化用电计划，指导次日需求侧响应。加强与气象局沟通联系，深入分析负荷与气温关系，分类分行业开展负荷预测，提升负荷预测精度与电力电量平衡准确性。开展民生供电线路排查，及时修编《2023年事故限电序位表》并报政府审批，配合政府完善各级负荷管理方案，促请政府主导开展负荷管理实战演练，推动需求侧响应政策有序实施，畅通负荷管理工作流程，强化负荷管理实时监测。

23.做好重要用户安全供电。做好高危及重要用户分类分级和审核认定工作，组织开展高危重要客户电源隐患专项排查治理，建立完善高危及重要用户档案。会同地方政府定期开展用电安全隐患检查，严格落实“服务、通知、报告、督导”四到位工作要求。完善并更新客户侧双电源、多电源、自备应急电源和专变小区地下配电设施隐患台账，并督促整改。做好春灌、春播安全供用电工作，强化私拉乱接及防钓鱼触电安全用电宣传等工作。按照“精精益求精、万万无一失”标准，优化完善全链条保电方案和应急预案，扎实推进迎峰度夏、大运会等重大保电工作。

## （五）加强安全生产监督检查

24.强化领导干部安全督导指导。各级领导干部要严格执行《国网南充供电公司安全生产委员会关于进一步强化安全生产现场督导指导工作的通知（南电安委会〔2023〕3号）》要求，按照“四不两直”原则，深入现场、深入班组开展检查督导和调研指导，及时掌握安全生产实情，推动解决安全生产突出问题。各业务牵头部门要做好领导督查指导计划统筹，及时将检查情况录入风险管控平台，安监部要每周督促，每月第一周早调会通报，督促各级领导班子主动履责并接受监督。

25.“零容忍”开展反违章。修订公司反违章工作实施细则，完善违章通报、说清楚、考核处罚、警示教育等工作机制。对照省公司“红线禁令”违章和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类严重违清单，分类细化对应条款相应各级人员责任。压实专业反违章主体责任，市县两级业务部门分别做到三级风险及以上作业、所有作业现场督查全覆盖，专业部门牵头上级发现违章整改及处罚约谈工作，提出整改措施和处理意见，形成整改报告，分层分级抓好闭环整改。构建反违章常态长效机制，统筹各级督查力量采取“远程+现场”方式，按季开展反违章效能督查，鼓励基层班组加强自查自纠，形成“上下联动、齐抓共管”的良好氛围。实行违章“日通报、周统计、月考核”，重点曝光典型违章和重复违章，对反违章工作重视不足、查纠质效低、查处违章率“倒挂”现象严重的单位开展早会说清楚。

26.加强应急值班和信息报送。严格遵守公司值班值守工作纪律，落实重要时段领导干部在岗值守要求，严格执行应急常态值班和重大事项请示报告制度。遇有紧急重大突发事件，在及时妥善处置的同时，应在10分钟内以电话、短信即时报告，20分钟内报送突发事件速报，在1小时内报告突发事件简报。应急信息数据和内容要由本单位专业部门审核，值班领导审批同意后，上报至公司应急值班室收集汇总。对事件报告不及时的纳入月度通报、年度考核，对因瞒报、谎报、迟报、漏报造成重大损失和影响的，要严肃提级处理并追究责任。

# 四、实施阶段

分为三个阶段开展工作：

## （一）动员部署（即日起-3月17日）

公司各单位要统一部署，结合本单位实际，制定实施方案，细化具体措施，逐级动员并做好新闻宣传，营造良好的安全氛围。

## （二）推进实施（3月18日-5月31日）

公司各部门、各单位要切实履行主体责任，坚持横向到边、纵向到底、不留死角的原则，全面加强春季检修预试、基建施工、营销业扩、产业等各领域安全生产工作，确保责任和措施层层落实落地。

## （三）巩固提升（6月1日-6月15日）

总结春季安全生产工作，评估百日安全攻坚行动成效，部署迎峰度夏相关工作，确保安全生产和电力保供各项工作有序衔接。

# 五、督查组织方式及时间安排

（一）基层单位自查

即日起至6月15日，各单位要按照本方案和公司隐患排查清单要求，对各专业、各领域实施全覆盖自查，及时发现问题隐患，坚持边查边改，做到立查立改一批、计划整治一批。自查及整改情况应逐条建档，逐级跟踪闭环，切实提升安全管控能力和本质安全水平。

（二）专业部门督查

公司专业部门要结合实际，开展本部门、本专业综合自查，核查本部门“管业务必须管安全”职责落实情况，重点工作闭环管控情况。明确督查重点，抓好本专业重点隐患治理和突出风险管控，全面提升迎峰度夏前设备健康水平。5月31日前要深入基层一线开展督查指导，对督查中发现的问题，要及时反馈、整改、闭环，确保专业督查取得实效。

（三）领导督导检查

公司领导将根据督查分组安排，结合现场督导指导工作，深入现场、深入班组开展检查督导和调研指导，切实掌握基层安全生产真实情况、指导优化工作方法、解决安全生产实际问题。

# 六、工作要求

## （一）加强领导，压实安全责任

各部门、各单位要加强组织领导，强化“四个责任压至”，周密研究策划，认真开展百日安全攻坚行动，严格组织春季安全生产工作。各单位主要领导要亲自部署、亲自安排，分管领导要将专项行动与业务工作紧密融合，控制好工作节奏，确保专项行动落实到基层一线，贯彻到最小单元，各专业部门要加强措施落实情况的督导检查，确保专项工作推进有序。

## （二）全面检查，实现闭环整治

各部门、各单位要将本次行动与春季安全大检查统筹组织、协同推进，按照公司《百日安全攻坚行动暨春季安全大检查重点任务清单》，全面梳理存在的薄弱环节，建立全过程闭环管理机制，行动期间每周报送行动部署推进佐证材料。

## （三）严肃考核，强化激励约束

对各单位百日安全攻坚行动质效开展评价考核，对行动开展有力、取得显著成效的纳入公司安全过程奖励表彰，对工作未落实、管理未闭环、工作整体滞后，出现苗头问题的及时通报曝光、重点督办、警示约谈；对因责任未落实、管理不到位造成安全事故事件的，严肃问责。

（四）认真总结，持续巩固提升

坚持问题导向，认真开展工作自查与督查，对发现的问题隐患按“一患一档”要求，落实整改措施及责任人，加强问题闭环管理。要深入分析，举一反三持续改进，提炼好经验、好做法，形成长效机制，全面提升公司安全管理水平。6月12日前向公司安委办报送本单位百日安全攻坚行动暨春季安全大检查总结报告（含百日安全攻坚行动暨春季安全大检查安全问题、隐患排查治理工作情况统计表）。

工作联系人：安监部，曹陇平，电话：15760566029。

附件：1.百日安全攻坚行动暨春季安全大检查督导检查分组

2.百日安全攻坚行动暨春季安全大检查重点任务清单

3.百日安全攻坚行动暨春季安全督查整改通知单

4.百日安全攻坚行动暨春季安全大检查总结报告(模板)

附件1

国网南充供电公司

2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查督导检查组

| 组 别 | 组 长 | 牵头部门 | 联系人 | 督查单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 唐敏 | 办公室 | 龙伟 | 高坪公司 变电运检中心 |
|  | 向建兵 | 党建部 | 杨琨 | 嘉陵公司 输电运检中心 |
|  | 黄兴勇 | 纪委办 | 蒲尔充 | 顺庆供电中心 设计公司 |
|  | 钟涛 | 建设部 | 陈筱平 | 南部公司 三新公司 |
|  | 江山 | 数字化部 | 王果 | 蓬安公司 东祥公司 |
|  | 陈科屹 | 运检部 | 王彬 | 阆中公司 供服指挥中心 |
|  | 房开建 | 财务部 | 董建军 | 西充公司 调控中心 |
|  | 陈筱平 | 建设部 | 李强 | 恒通电建 |
|  | 杜军 | 营销部 | 王鸣阳 | 仪陇公司 |
|  | 谭术 | 发展部 | 孙勤 | 恒通供服 |
|  | 董建军 | 财务部 | 任晓姜 | 信通公司 |
|  | 张大猛 | 安监部 | 彭永洪 | 营山公司 |

附件2

国网南充供电公司

2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查重点任务清单

| 序号 | 重点任务 | 具体举措 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、加强春季工作组织部署 |  |  |  |
|  | 组织一次专题会议部署 | 各单位要召开党委会、安委会或专题会，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示精神，牢固树立“四个最”意识，专题部署春季安全生产工作，启动百日安全攻坚行动。 | 安监部、办公室、各部门 |
|  |  | 公司各级党组织和广大党员要带头抓思想、促落实，广泛开展学习、反思、研讨，进一步发挥党委领导、党组织战斗堡垒、党员先锋模范“三个作用”。 | 党建部 |
|  | 组织一次专题分析讨论 | 各级专业部门要坚持“四个必须”，开展一次专题分析讨论，全面“理一遍”春检期间方式调整、设备检修、电网建设等计划安排，逐项“查一遍”存在的电网、设备、人身等安全风险，进一步完善“四项措施”，统筹“排一遍”到岗到位、监督检查等管控力量，严格做到“四个管住”。 | 运检部、营销部、数字化工作部、建设部、调控中心、产业办 |
|  | 组织一次专题安全日活动 | 开展安全大讲堂，各级领导带头讲一次安全课。 | 安监部、各部门 |
|  |  | 各单位、专业部门、工区、班组组织一次主题“安全日”活动，学习典型事故（件）案例、典型违章案例，围绕“五问、三问”，深入剖析在安全意识、责任落实、技能水平、制度执行等方面存在的不足，举一反三查找分析本专业、本岗位管理薄弱环节、现场安全风险点，制定并落实针对性举措。 | 安监部、运检部、营销部、数字化工作部、建设部、调控中心、产业办、综合服务中心 |
|  |  | 市、县公司领导班子至少要参加一次基层“安全日”活动。 | 安监部、各部门 |
|  | 做好《安规》等安全知识春季普考 | 各部门、各单位春检前开展一次全覆盖领导干部、专业管理人员、“三种人”和一线人员的安规普考。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、综合服务中心 |
|  |  | 3月底前完成各专业“三种人”考核认证和发布 | 运检部、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、综合服务中心 |
|  |  | 把《安规》培训考试作为提升员工安全素质，规范现场行为的重要抓手，强化员工对《安规》条款的理解和执行，各班组、供电所在行动期间，结合安全生产实际，每月组织开展培训考试。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、综合服务中心 |
|  | 严格安全准入管理 | 落实省公司《2023年外包队伍和人员安全准入工作方案》要求，3月31日前完成集中准入。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部、综合服务中心 |
|  |  | 各单位组织开展作业人员安全准入考试，合格人员全部实施线上实名制管理，各级安全督查中心、安全督查队常态开展人员准入核查，严禁准入考试不合格人员进入现场作业。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、综合服务中心、安监部 |
|  |  | 强化准入结果应用，动态加强外包安全监督，严格“负面清单”管理，督促外包单位主动提升现场安全管理水平。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部、综合服务中心 |
|  | 开展春季安全 大检查 | 统筹安全管理强化年行动、百日攻坚行动等重点工作，结合春季安全工作特点，分层分级组织开展春季安全大检查，各级业务部门要深入基层一线，结合到岗到位和“四不两直”检查，做好专业督促指导。 | 安监部、各部门 |
|  |  | 各级领导要结合日常检查、专项督查等方式，适时督导各单位春季安全大检查工作。 | 安监部、各部门 |
|  |  | 各单位积极开展“党建+安全生产”、安全示范班组建设等活动，推进安全文化建设，大力营造浓厚的安全生产氛围。 | 党建部、安监部、各部门 |
| （二）加强电网安全风险管控 |  |  |  |
|  | 强化电网风险 分析预警 | 结合春季工作安排，开展临时、过渡、检修方式安全校核，编制公司负荷预测管理办法。 | 调控中心、运检部 |
|  |  | 修编《2023年南充电网事故处置预案汇编》，重点复核控制断面、网架变化情况，按照“一站一案”要求完善营东等新增变电站的预案编制；严格落实“一预警一预案”要求，建立地、配、县调协同编制停电预案机制，提高预案实用性。 | 调控中心 |
|  |  | 开展电网固有风险分析，规范编制发布电网年度风险预警，制定针对性管控措施。结合汉巴南高铁、南充二绕迁改等基建、技改项目，考虑相关检修工作以及网架结构变化情况，动态更新电网风险情况，及时发布风险预警信息，积极落实管控措施，压降电网风险。 | 安监部、运检部、调控中心、建设部 |
|  | 强化问题隐患 排查治理 | 对照公司隐患排查标准及春季安全大检查“调控、设备、建设、营销、产业、交通、消防、信息”等8个专业标准检查卡，常态化组织开展一次涵盖安全生产各领域、各专业、各层级的隐患排查治理工作。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 落实省公司《重点场所消防管理合规性专项排查治理工作实施方案的通知》要求，开展消防第三方检测，对变电站充油设备、变电站消防等重点隐患开展“地毯式”排查治理。 | 运检部、安监部 |
|  |  | 完成110kV及以上变电站GIS和开关柜设备新一轮局放带电检测、重过载主变油色谱检测，为设备度夏打好基础。 | 运检部 |
|  |  | 修订安全隐患排查清单，推动隐患标准化排查、项目化治理、分层分级管理。 | 安监部、运检部、调控中心、建设部、营销部、数字化部、产业办、综合服务中心 |
|  |  | 对照公司隐患排查标准，6月前全面排查电网薄弱环节、设备缺陷、线路“三跨”、电缆通道、站用电源、防误闭锁、输配电线路火灾等各类隐患，及时更新完善安全隐患数据库，逐条逐项制定整改计划，并就整改治理情况开展常态督查与定期通报，强化闭环管控。 | 安监部、运检部、调控中心、建设部、营销部、数字化部、产业办、综合服务中心 |
|  | 落实输变配电设备反事故措施 | 落实省公司“两制”工作要求，用好设备主人制和全科医生制，厘清岗位职责界面，开展输配电线路、变电设备主人确认工作，实现电网设备“定人、定线、定责”。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 持续完善并执行变电站、输电线路标准化巡视作业指导书，开展例行、全面、熄灯和特殊巡视。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 严格落实变电站端子箱、机构箱等设备设施防雨防潮和防小动物措施。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 开展继电保护、安全自动装置定值核对、压板检查，落实防保护误动拒动措施。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 开展避雷器阻性电流测试、接地装置导通检查等变电站防过电压工作。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 结合南充地域特点做好输电线路防雷、防外破、防异物、防鸟害、防污闪和电缆防火防爆工作。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 深化“配网三年提档升级行动”，聚焦迂回供电、卡脖子等网架薄弱环节，有序解决线路（台区）重过载、低电压、高跳、安全隐患等典型问题。 | 运检部、各部门 |
|  | 严格防误操作管理 | 加强倒闸操作管理，严格执行“八要八步”基本要求，落实现场监护复诵制度，严禁无命令、越权限操作。 | 运检部 |
|  |  | 强化高风险开关柜操作风险辨识，加强隔离开关操作后位置检查。 | 运检部 |
|  |  | 开展防误装置专项培训，重点掌握五防电脑、锁具等防误设备及其附件操作和维护方法。 | 运检部 |
|  |  | 制定完善防误操作管理措施要求，加强变电站防误装置运行维护，全面检查五防系统、防误钥匙、防误锁，确保防误装置安装率、投运率、完好率三个100%。 | 运检部 |
|  |  | 严格解锁钥匙管理，规范执行报告、审批等解锁流程，严禁擅自使用解锁工具，严防恶性误操作事故。 | 运检部 |
| - （三）加强现场作业安全管控 |  |  |  |
|  | 做实作业前准备 工作 | 作业人员资质和安全技能要符合工作需要，特种作业人员及特种设备操作人员要持证上岗，外来人员进场工作前要开展相应安全教育并考试合格。 | 安监部、人资部、各部门 |
|  |  | 落实现场勘察、风险评估、承载力分析、“三措一案”编制、“两票”填写、班前会等作业准备。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 国网公司通报的典型违章、104条严重违章和省公司红线禁令违章、严重违章的学习、举一反三情况。 | 各部门 |
|  | 强化作业计划管理 | 坚持“风险不可控不实施、承载力不足不实施”原则，周密部署安排春检工作，分层分级协调平衡检修、基建、技改、农配网等各类作业计划，严禁超能力安排计划、冒险作业。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 坚持计划刚性执行，严禁随意增减和调整，确保“月计划、周安排、日管控”有效落地。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 落实“无计划、不作业”和“全覆盖、无死角”要求，将各专业全口径作业计划实施线上管理，坚决杜绝临时动议和计划外工作，严肃查纠无计划作业问题。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  | 强化作业组织实施 | 正确使用工作票、操作票，严格执行工作许可、监护、间断、终结等制度。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 开工前进行现场安全技术交底及风险辨识预控，落实“不预判、不开工，不学习、不作业”要求，并签字确认。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 正确着装，规范使用安全帽、安全带，做好个人防护, 严格执行停电、验电、挂接地线等保命措施。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 严格执行标准作业程序，加强倒闸操作、安措布置、许可开工、安全交底、现场作业、作业监护、到岗到位、验收终结、班后会等作业实施环节安全管控。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 严格落实风险分级到岗到位标准，公司做到三级及以上风险作业，各县级公司做到所有作业现场督查全覆盖。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  | 加强工器具及作业环境管理 | 现场施工机械、特种设备、安全工器具、个人劳动保护用品配置齐全，检测合格。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部 |
|  |  | 各类工、机（器）具检验、保存、管理符合要求。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部 |
|  |  | 现场作业人员正确使用各类工、机（器）具。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部 |
|  |  | 现场安全设施、标识规范齐全，施工现场照明充足、通风良好，消防器材设施合格齐备，春季野外作业防动物叮咬、防火、防地质灾害等措施到位。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部 |
|  | 加强春季检修 安全管理 | 扎实推进安全生产“两化”，严格落实生产“五级五控”要求，严把春检方案制定、到岗到位、倒闸操作、标准化作业、风险管控和质量验收“六关”，紧盯重大检修、多作业面、高风险工序，落实好防触电、防感应电、防高坠等安全措施。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 做好220kV保宁站集中检修、110kV七里站隔离开关大修、110kV黄家坝站主变增容及能效提升改造等现场安全组织管控。 | 运检部、安监部 |
|  |  | 严管在运变电站内作业区域与运行区域围栏硬隔离装置，严格吊车定置、定人管理，严防误入带电间隔、误碰运行设备。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 加强“小临散抢”作业风险管控，严禁约时停送电，严防有源配电网“反送电”。 | 运检部、各部门 |
|  | 强化建设施工 安全管理 | 开展输变电工程“抓责任、精管理、固基础”安全主题活动，抓实“保停工、稳复工”季度安全主题活动，制定建设专业安全通病防治措施清单。 | 建设部、各部门 |
|  |  | 开展施工单位安全承载力分析，持续深化驻队监理和安全总监理工程师制度，深化作业单元管控长效机制，推进现场项目部标准化建设。 | 建设部、各部门 |
|  |  | 严格施工方案编制审批，刚性执行“三算四验五禁止”安全强制措施，加强组塔架线、跨越施工、有限空间等高风险作业安全管控。 | 建设部、各部门 |
|  |  | 严格落实配网工程“三十条安全措施”和“十八项禁令”。 | 运检部、各部门 |
|  |  | 强化外包业务同质化管理，规范施工合同和安全协议的签订，推进外包人员实名制管理和企业社会化用工统一管理。 | 产业办、建设部、各部门 |
|  |  | 严禁违法挂靠资质行为，坚决杜绝违法分包和违规转包。 | 产业办、建设部、各部门 |
|  | 加强外包安全管理 | 结合公司《产业安全管理指导意见》，制定《产业单位安全管理实施细则》，推进主产“同质化”管理。 | 安监部、产业办 |
|  |  | 强化建管、监理、产业各方责任，建立三方安全履责监管考核机制，对不履职尽责的刚性执行停工整顿、约谈惩戒等措施。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部、综合服务中心 |
|  |  | 将安全管理、违章及不安全事件惩处等细化纳入招标条件和合同条款，作为承揽公司工程的“硬约束”。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部、综合服务中心 |
|  |  | 将违章记分、安全记录、随意变更人员等纳入评价，及时曝光外包队伍不安全行为和不履责问题，坚决执行“黄牌警告处罚”“红牌停工整顿”“黑名单禁入”等分级分层的综合管控措施，杜绝以包代管和失管失控。每月统计、通报外包队伍违章情况，刚性执行“红黄牌”“黑名单”“24分强制换人”“经济处罚”。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部、综合服务中心 |
|  |  | 将项目违法发包、违法分包、违规转包、违规挂靠等问题作为专业管理和安全督查的必备内容，对发现的问题实施挂牌督办和销号管理，对造成严重后果的责任单位和人员依法依规严肃追究责任，确保进入作业现场的每一支队伍、每一名人员满足安全生产要求。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办、安监部、综合服务中心 |
|  | 强化水电安全管理 | 加快推进小水电站关停和处置，强化已停运水电站风险管控，坚决杜绝水淹厂房和“小坝大灾”。 | 运检部、安监部、产业办、各部门 |
|  |  | 督促阆中、营山公司扎实开展水电站消防、防汛、房屋、水工及机电设备等的隐患专项排查整治。 | 运检部、安监部、产业办 |
|  |  | 持续开展小水电缺陷隐患治理“回头看”，推进特种设备安全注册登记和定期检查，提升小水电站安全管理水平。 | 运检部、安监部、产业办 |
|  | 加强二次作业管控 | 深刻汲取近年来安控系统、智能保护等二次系统误动事件教训，深入开展调度自动化、安控装置、站用直流、通信电源等二次设备风险隐患排查 | 运检部、调控中心、各部门 |
|  |  | 开展一次站内二次电缆专项隐患排查整治，全面检查二次电缆穿管、封堵情况，对电缆混沟、防火隔离等情况，建立隐患台账清册，及时整治销号。 | 运检部 |
|  |  | 加快二次老旧设备大修技改、保护装置升级改造等工作，积极推进低频低压减载工作，强化电网第三道防线。 | 运检部、调控中心 |
|  |  | 加强系统设计、调试、软件修改等方案审核和风险管控，确保二次系统运行安全。 | 运检部、调控中心、各部门 |
|  |  | 严格二次系统运维人员资质审查，强化厂家运维人员行为管控，杜绝继电保护“三误”。 | 运检部、调控中心、各部门 |
|  | 强化网络信息安全管理 | 严格执行国网公司《网络与信息系统安全管理办法》，落实机房与环境、账号与口令、端口与漏洞、保密及防病毒安全等管理工作要求，规范自建系统管理。开展网络安全等级保护测评和安全制度及措施落实情况自查,开展信息专业人员技能培训和重大活动、网络攻防演练期间保障工作。 | 数字化工作部、运检部、调控中心 |
|  |  | 提高作业人员安全意识，落实到岗到位、“十不干”、“三措一案”、“两票”制度等要求。强化检修管理，统筹安排检修工作，规范检修申请、审批、开竣工流程，做好业务验证工作。做好作业交底，防范因风险辨识不清、安全措施不细、操作发生错误等导致事件发生。 | 数字化工作部、运检部、调控中心 |
| （四）做好迎峰度夏工作准备 |  |  |  |
|  | 加强供给侧管理 | 持续跟踪汉塘-果州220kV双回线路、110kV高坪林海、110kV营东等输变电工程按期投运。 | 建设部、运检部、调控中心、产业办、各部门 |
|  |  | 强化与省调汇报、电厂协同，及时与省调沟通申请调节亭子口下泄流量，做好网内小水电蓄水准备工作，建立电厂实时水情汇报机制，动态优化梯级电厂出力，实现电力最大支撑。 | 调控中心 |
|  |  | 梳理全网断面卡口、设备重过载等问题，协同相关部门制定南充电网运行重点工作清单，确保补强措施按期落地。 | 调控中心、运检部、发展部、建设部 |
|  |  | 根据电网重过载情况，动态调整优化运行方式，压降线路超热稳定、主变超短时急救能力下的电网风险。 | 调控中心 |
|  | 强化需求侧负荷 管理 | 动态跟踪全川供需形势，利用南充市电力负荷管理中心数据资源，精准预测次日用电缺口，优化用电计划，指导次日需求侧响应。 | 营销部 |
|  |  | 加强与气象局沟通联系，深入分析负荷与气温关系，分类分行业开展负荷预测，提升负荷预测精度与电力电量平衡准确性。 | 营销部 |
|  |  | 开展民生供电线路排查，及时修编《2023年事故限电序位表》并报政府审批，配合政府完善各级负荷管理方案，促请政府主导开展负荷管理实战演练，推动需求侧响应政策有序实施，畅通负荷管理工作流程，强化负荷管理实时监测。 | 营销部 |
|  | 做好重要用户安全供电 | 做好高危及重要用户分类分级和认定工作，组织开展高危重要客户电源隐患专项排查治理，建立完善高危及重要用户档案。 | 营销部 |
|  |  | 会同地方政府定期开展用电安全隐患检查，严格落实“检查、报告、服务、督办”四到位工作要求。 | 营销部 |
|  |  | 做好春灌、春播、防钓鱼触电等安全宣传等工作。 | 营销部、运检部 |
|  |  | 完善并更新客户侧双电源、多电源、自备应急电源和专变小区地下配电设施隐患台账，并督促整改。 | 营销部、运检部 |
|  |  | 按照“精精益求精、万万无一失”的标准，严格落实迎峰度夏、成都大运会保供工作要求。 | 营销部、安监部、运检部、调控中心 |
| （五）加强安全生产监督检查 |  |  |  |
|  | 强化领导干部安全督导指导 | 严格执行《国网南充供电公司安全生产委员会关于进一步强化安全生产现场督导指导工作的通知》要求，各级领导干部要推进安全管理重心下移，按照“四不两直”原则，深入现场、深入班组开展检查督导和调研指导，切实把安全工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，及时掌握安全生产实情，推动解决安全生产突出问题。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 各级单位要在每月第一周早调会对领导班子上月督导指导情况进行通报，督促各级领导班子主动履并接受监督。 | 安监部、各部门 |
|  | “零容忍”开展反 违章 | 修订公司反违章工作实施细则，完善违章通报、说清楚、考核处罚、警示教育等工作机制。 | 安监部 |
|  |  | 对照省公司“红线禁令”违章和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类严重违清单，分类细化对应条款相应各级人员责任。 | 安监部 |
|  |  | 压实专业反违章主体责任，市县两级业务部门分别做到三级及以上风险作业、所有作业现场督查全覆盖。 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 专业部门牵头上级发现违章整改及处罚约谈工作，提出整改措施和处理意见，形成整改报告，分层分级抓好闭环整改 | 运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 建反违章常态长效机制，统筹各级督查力量采取“远程+现场”方式，按季开展反违章效能督查，鼓励基层班组加强自查自纠，形成“上下联动、齐抓共管”的良好氛围。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 实行违章“日督查、周通报、月考核”，重点曝光典型违章和重复违章，对反违章工作重视不足、查纠质效低、查处违章率“倒挂”现象严重的单位开展早会说清楚。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  | 加强应急值班和信息报送 | 严格遵守公司值班值守工作纪律，落实重要时段领导干部在岗值守要求，严格执行应急常态值班和重大事项请示报告制度。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 遇有紧急重大突发事件，在及时妥善处置的同时，应在10分钟内以电话、短信即时报告，20分钟内报送突发事件速报，在1小时内报告突发事件简报。应急信息数据和内容要由本单位专业部门审核，值班领导审批同意后，上报至公司应急值班室收集汇总。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |
|  |  | 对事件报告不及时的纳入月度通报、年度考核，对因瞒报、谎报、迟报、漏报造成重大损失和影响的，要严肃提级处理并追究责任。 | 安监部、运检部、调控中心、营销部、建设部、数字化工作部、产业办 |

附件3

国网南充供电公司

百日安全攻坚行动暨春季安全督查整改通知单

| 督查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 督查时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 督查单位 |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发现问题 |  |  | 违反条款 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 整改要求 |  | 例：对××无法立即整改的问题，应采取××管控手段；整改完成后××日内将整改完成情况报××备案。若存在异议，请于××日内，以书面形式向××陈述理由，提供证明材料。 |  |  |  |
| 惩处要求 或意见 |  | 如：按照××标准，对××单位按照××进行记分处理，扣××分； |  |  |  |
| 督查人员签字 |  |  | 受检单位人员签名 |  |  |
| 负责人 |  |  | 负责人 |  |  |
| 成员 |  |  | 整改责任人 |  |  |
| 签发人 |  |  |  |  |  |

备注：本表一式两份，分别由督查组和受检单位保存。

附件4

百日安全攻坚行动暨春季安全大检查总结报告

（XX单位）

一、工作开展简要情况

（一）基本情况

2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查活动期间，共派出**个检查组，检查了**个基层单位，**个工作现场、查处违章**起，发现问题**项，目前已整改**项问题。

......

（二）工作组织情况

……

二、典型做法和特色工作

总结本单位在百日安全攻坚行动暨春检安全管控、隐患排查整治等方面的典型做法，便于向其他单位推广，语言要简练，内容要详实。

三、主要问题及整改落实情况

认真梳理分析百日安全攻坚行动暨春检过程中存在的问题，特别是管理方面存在的突出、典型问题，提出改进措施。

四、下一步措施及建议

..................

附件：2023年春季百日安全攻坚行动暨安全大检查“安全隐患”排查治理工作情况统计表；

2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查“安全问题”排查整治情况明细表。

| 序号 | 单位名称 | 排查部门/班组 | 排查时间 | 隐患类别 | 隐患描述 | 隐患编号 | 隐患等级 | 隐患所在责任部门 | 隐患所在班组 | 整改措施 | 是否 已治理 | 隐患计划治理完成时间 | 未治理隐患防控措施 | 隐患治理估算资金（万元） | 需市级部门 协调解决事项 | 跟踪治理责任人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年春季百日安全攻坚行动暨安全大检查“安全隐患”排查治理工作情况统计表

2023年百日安全攻坚行动暨春季安全大检查“安全问题”排查整治情况明细表

| 序号 | 单位名称 | 排查部门/班组 | 排查时间 | 问题描述 | 问题所在 责任部门 | 问题所 在班组 | 整改措施 | 是否已整改 | 问题计划治理完成时间 | 需市级部门 协调解决事项 | 跟踪治理责任 人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四个四：坚持“四个必须”，完善“四项措施”，用好“四不两直”，做到“四个管住”。其中，四个必须：思想认识必须再提升、安全责任必须再落实，现场管理必须再强化、反违章力度必须再加大；四项措施：组织措施、技术措施、监督措施、应急措施；四不两直：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场；四个管住：管住计划、队伍、人员、现场。

三保一担当：即保安全平稳、保重大任务、保迎峰度夏，各级领导干部要切实担当作为。

四个最：最根本的是紧盯安全目标、牢牢守住生命线，最重要的是落实安全生产责任制，最关键的是及时发现解决各类风险隐患，最要紧的是加强应急体系建设。

两制：设备主人制、全科医生制。

两化：作业流程标准化和人员行为的规范化。

四个责任压至：责任压至基层班组一线和项目部、监理单位和分包单位、项目经理、现场作业人员。