阆中双瑞能源有限公司生产运行部

关于深入开展全员风险辨识的通知

各班组：

为贯彻落实《关于深入开展全员安全承诺和风险辨识的通知》阆双瑞〔2025〕2号文件精神，提升全员危害认知和风险辨识能力，提高全员风险评估和管控能力，全面落实风险分级管控措施，进一步强化安全风险分级管控，现将相关事项通知如下：

一、生产运行部风险辨识领导小组

组  长：王超

副组长：崔永成、刘颖林

成  员：生产运行部全员

二、职责

1.组长对部门风险辨识管控全面负责，组织落实风险辨识管控和安全风险报告工作。

2.确定符合部门安全生产实际的辨识方法和程序，明确分级管控责任并考核。

3.组织生产运行部全员对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识。

4.对辨识出的安全风险，应根据风险特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施，按照不同安全风险等级实施分级管控，将安全风险管控责任落实到班组和岗位。

5.组织对安全风险管控措施落实情况进行经常性检查，防止安全风险管控措施失效、弱化。

6.应将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，定期开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训，提高全员安全风险辨识管控意识和管控能力。

7.建立部门风险管控清单并持续更新。

三、工作安排

本次全员风险辨识分为三个阶段实施。

- 第一阶段（1月15日前）：风险辨识

1.部门借鉴同行业和自身历史事故教训，组织全员开展全领域的人、机、料、法、环系统性危害辨识和风险评估活动，摸清底数，掌握实情，全面深入分析作业过程的危险危害，精准辨识安全管理的风险点，找准安全生产的薄弱点。

2.部门员工认真剖析“我为安全做诊断”项目，分析项目中存在的人的问题、物的问题、环境问题、管理的问题，纳入风险辨识范围。

- 第二阶段（1月20日前）：风险评定及措施制定

1.风险评定。成立部门风险评价小组对风险清单内容进行逐项评估，科学评价，确定风险级别。

2.风险分级管控。针对不同的风险，制定具体、有效、针对性的风险管控措施和应急措施，明确责任人，实行精准防控，并形成《安全风险分级管控清单》（参考样表附后）

- 第三阶段（2月20日前）：风险管理教育培训

部门及时组织员工学习《安全风险分级管控清单》内容，让所有人员熟悉岗位危险危害、安全风险内容，掌握安全风险管控措施和应急措施，知晓自己的风险管控职责，不断提升自身安全生产知识和管理能力。

- 工作要求

- 部门所有人员要高度重视开展风险辨识活动，遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境等方面全面开展辨识、摸清底数，精准防控。

- 部门风险管控措施要有针对性、科学性和可操作性，确保本部门风险度总值逐年降低。风险点发现隐患立即治理、整改，不能立即整改的，应升级风险管控措施和应急措施，并严格执行，确保本部门风险可防可控。

- 结合实际，列出全员风险辨识工作计划并积极组织开展，于1月22日前报安全环保部备案。

特此通知

附件：安全风险分级管控清单（参考样表）

生产运行部

2025年1月09日