在高坪区交通运输领域重大项目暨安全形势分析会上的

主持词及讲话

区人民政府副区长 吴再合

2024年6月  日

同志们：

现在开始开会。

当前，各级政府都在加快研究推进“两重”“两新”工作，其目的就是在防范化解政府债务风险前提下推动经济社会高质量发展。交通运输领域重大项目建设一直是经济发展的稳定器和压舱石。如何抓住国家支持“两重”建设、开展“两新”工作的重大政策机遇，实现全区交通运输工作的“稳中求进”，是今天会议的主要目的。

本次会议共有四项议程，下面进行会议第一项议程：请区交通运输局相关同志分别汇报两条在建高速和其他拟建、在建交通重大项目推进情况。

……

下面，进行会议第二项议程：请区交通运输局王铖同志汇报当前全区交通运输领域安全稳定形势。

……

下面，进行会议第三项议程：参会相关单位发言。

……

下面，进行会议第四项议程：我就抓好全区交通运输领域重大项目、维护行业安全稳定形势再强调四点意见。

- 一、紧抓机遇，做好项目申报工作。当前最大的政策机遇即“两重”“两新”工作。“两重”建设与“两新”实施相辅相成、相互促进，要深化工作研究，吃透政策精神，保障足够力量，为高坪交通未来发展抓住难得的政策机遇。一要积极谋划项目。抢抓政策的窗口期、机遇期，全面理清行业实际需求，建立“两重”“两新”项目库。找准与国家政策的契合点，抓好项目谋划储备，抓紧增补筛选项目，切实提高项目入库率、命中率，力争有更多项目进入国家盘子。二要积极向上对接争取。加强对国家和省重大规划、重大政策布局、重点项目实施、重点资金投向专题研究，找准政策导向、发展方向。充分发挥主观能动性，加大向上对接频次。三要加快开展前期工作。“两重”“两新”支持的项目，要求拟建项目能够尽快开工、在建项目各项手续完备。所以要对照政策要求，加快项目前期工作，切实提高项目成熟度。

- 二、突出重点，做好项目建设工作。目前，交通运输领域在建项目一共有5个，包括2条高速和3条幸福美丽乡村路。其中，南充过境高速和老螺路、金浸路3个项目都要求今年年底完工，时间紧、任务重。一要强化要素保障。加强与相关乡镇（街道）、企业的沟通联系，加快推进项目沿线杆管线迁改、征地拆迁等基础工作，尽快交出工作面，为项目快速推进扫清障碍。二要加快项目建设。对在建项目，要树牢全生命周期理念，抢抓晴好天气，加大人力、机械投入，力争尽快形成更多实物工作量。三要加大服务力度。要树牢“项目为王”理念，紧盯目标任务、紧扣时间节点，安排专人全程跟踪服务，着力解决项目“堵点”“难点”，推进项目顺利实施。

- 三、认清形势，做好安全生产工作。当前处于汛期，汛期历来是交通运输安全生产工作的关键时期。今年5月1日，广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害共造成48人遇难、30余人受伤。这起事故值得我们反思：伴随极端天气的愈加频繁，高坪的高填方、半挖半填、路基靠山侧易形成积水等重点路段是否经得起考验？做好安全生产工作，我们必须增强忧患意识。一要压实各方责任。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任”的总要求，坚持主要负责人负总责、逐级明确责任，做到责任到人、任务到岗，切实将各项安全工作和措施落实到人头、车上、船上、路上。二要起底排查隐患。要结合当前工作，对突出的重点领域、重点部位、重点单位进行大排查，针对发现的突出问题、薄弱环节、漏洞盲区，实行动态销号闭环管理，坚决防止小隐患酿成大事故。三要加强日常监管。严把从业人员上岗关，严禁车船、设施设备带病运行，严格落实“三不进站、七不出站”等各项安全制度，严保公路航道安全畅通，严格车船动态监控，严厉打击非法违法行为。

- 四、顾好大局，做好行业维稳工作。7月2日，我要代表区人民政府去市中院出庭应诉。事情的起因是都京的一名群众认为政府在推进G42成南扩容建设时，授权相关部门强拆其房屋。据统计，因为两条高速，目前共计有10人起诉区政府、1人申请行政复议。当然，交通运输领域的维稳工作，不止集中于项目推进过程中的征地拆迁，还包括工程款支付、城乡公交补助资金兑付等。做好行业维稳相关工作，要着力强化“三个意识”：一是强化责任意识，建立矛盾纠纷台账，分类指定稳控化解措施，安排专人牵头负责，着力调处化解矛盾纠纷，尽力消减存量；二是强化服务意识，用心用情做好各项工作，及时办理群众信访投诉，防止引发新的矛盾，持续遏制增量；三是强化法治意识，依法依规按程序解决群众合理诉求，坚决控制变量。

- 今天的会议主题是“交通运输领域重大项目暨安全形势分析会”，我们既把交通运输局的党委班子请过来参会，也请来了区公安分局、自规局、财政局和信访局的分管负责同志，核心是想表达一个意思：抓好交通运输领域重大项目和安全维稳工作，交通运输局自身要牵好头，其他相关部门要结合职能积极予以支持配合，最终目的是为全区经济社会高质量发展提供有效支撑。希望会后各单位抓好贯彻落实。

- 本次会议到此结束，散会！