**南充市“双段长”制联席会暨路地合署办公**

**会议纪要**

遂宁车务段 2024年8月28日

8月28日，遂宁车务段党委书记陈将、南充市城市综合执法局机关党总支书记冯子才、会同嘉陵区交运局、李渡镇人民政府、遂宁车务段保卫科、达州供电段南充车间等部门负责人，召开8月份南充双段长制工作合署办公现场会。

参会人员共同对达州供电段7月份推送的位于嘉陵区李渡镇兰渝铁路危竹隐患整治工作进展滞后情况开展现场调研。经现场研究决定，嘉陵区李渡镇紧密配合铁路部门尽快完成隐患治理工作，达州供电段南充车间会同万善庙村政府协商赔付方案，同时在隐患销号前制订风险防控措施、加强日常巡视检查。

遂宁车务段

2024年8月28日